Հավելված

Եղվարդ համայնքի ավագանու

2018 թվականի ապրիլի 5-ի N 16-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

ԵՂՎԱՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

2018-2022թթ.

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Կազմեց համայնքի ղեկավար՝ ՆՈՐԱՅՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Հաստատավել է համայնքի ավագանու 2018 թվականի ապրիլի 5-ի N 16-Ն որոշմամբ

ԵՂՎԱՐԴ 2018

Բովանդակություն

[1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք](#_Toc467322441)

[2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն](#_Toc467322442)

[2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն](#_Toc467322443)

[2.2. Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը](#_Toc467322444)

[2.3. Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները](#_Toc467322446)

[2.4. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ](#_Toc467322447)

[2.5. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն](#_Toc467322448)

[3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում](#_Toc467322449)

[3.1. Համայնքի զարգացման տեսլական](#_Toc467322450)

[3.2. Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ](#_Toc467322451)

[4. ՀԶԾ ֆինանսավորում](#_Toc467322452)

[5. ՀԶԾ մոնիթորինգ](#_Toc467322453)

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔ**

Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգում երկարաժամկետ պլանավորումը լայնորեն չի օգտագործվում, ինչը պայմանավորված է մի շարք պատճառներով: Դրանցից կարևորներն են՝ տեղական ինքնակառավարման ոլորտում տիրող իրավիճակը, համայնքների ֆինանսական ռեսուրսների (բյուջեների) խիստ սահմանափակ լինելը, մեթոդական բացը, մեծ թվով համայնքներում համապատասխան որակյալ կադրերի բացակայությունը և տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ-երի) անտեղյակությունը ռազմավարական պլանավորման օգուտներից: Ի տարբերություն երկարաժամկետ պլանավորման, միջնաժամկետ զարգացման ծրագրեր կազմվում են Հայաստանի բոլոր համայնքներում, քանի որ դա օրենքի պահանջ է: Սակայն, անհրաժեշտ է նշել, որ շատ համայնքներում այդ ծրագրերի կազմմանը լուրջ ուշադրություն չի դարձվում: Դրանք հիմնականում կրում են ձևական բնույթ, որի պատճառների թվում է նաև դրանց մշակման և կառավարման մեթոդական բացը:

ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդ բազմաբնակավայր համայնքի 2018-2022թթ հնգամյա զարգացման ծրագիրը (այսուհետ՝ ՀՀԶԾ) մշակելիս հաշվի է առնվել 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին փոփոխված ՀՀ Սահմանադրության 181-րդ հոդվածը՝համաձայն որի ՏԻՄ-երը՝ համայնքի ավագանին և համայնքի ղեկավարը, ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով:

Եղվարդ համայնքի ՀՀԶԾ-ի մշակման հիմքում ընկած է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀԶԾ-ի մշակման և կառավարման վերաբերյալ համապատասխան հոդվածների դրույթները, ինչպես նաև` «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» հասարակական կազմակերպության կողմից մշակված և ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից 2014 թվականին հավանության արժանացած «Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի մշակման և կառավարման մեթոդաբանության» ուղեցույցի մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և ծրագրային հիմքերը:

Եղվարդ համայնքի ՀՀԶԾ-ն սահմանում է համայնքի զարգացման ծրագրի (ՀՀԶԾ) մշակման և կառավարման հիմնական սկզբունքները, մեթոդները, կառուցակարգերն ու ընթացակարգերը, և նպատակաուղղված է համայնքում առկա կարիքների գնահատմանը, հիմնախնդիրների բացահայտմանը, միջնաժամկետ ծրագրերի պլանավորման ու իրականացման միջոցով դրանց լուծմանը և համայնքի զարգացման ապահովմանը:

Ներկայացվող ՀՀԶԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Եղվարդ համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: ՀՀԶԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է ՀՀԶԾ-ի մշակմանը մասնակից կազմակերպությունների (ՀՈԱԿ, ՊՈԱԿ, ՍՊԸ, Ա/Ձ, ԲԲԸ), համայնքի բնակավայրերի աշխատանքային խմբերի (այսուհետ` ԿԱԽ-երի) կողմից կատարված աշխատանքով և առաջարկներով, համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով, համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ: ՀՀԶԾ-ում հնարավորինս հաշվի են առնվել համայնքի կազմում ընդգրկված բոլոր բնակավայրերում հանրային ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության, նոր ծառայությունների մատուցման և դրանցով պայմանավորված լրացուցիչ ծախսեր առաջանալու խնդիրները: ՀՀԶԾ-ն մշակելիս որպես կողմնորոշող ուղղվածությունն դիտարկվել է համայնքի կազմում ընդգրկված բոլոր բնակավայրերը զարգացնելու, համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության խրախուսման առկա հնարավորությունները, տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման (հատկապես՝ գյուղատնտեսության, փոքր և միջին բիզնեսի, տուրիզմի և այլնի) հնարավորությունները և դրանց արդյունավետ կառավարման իրականացումը: ՀՀԶԾ-ն մշակվել է մասնակցային եղանակով՝ հաշվի առնելով համայնքի շահագրգիռ բոլոր կողմերի առաջարկությունները: Հարցումների միջոցով վեր են հանվել համայնքի բնակիչներին, համայնքի տարածքում գործող պետական և մասնավոր կազմակերպություններին հուզող խնդիրները, դրանք գնահատվել են ԿԱԽ-երի կողմից և դասակարգվել ըստ առաջնահերթության: Վերհանված հիմնախնդիրների հիման վրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից, համայնքի ղեկավարը` համայնքի աշխատակազմի և համայնքի ղեկավարին կից գործող խորհրդակցական մարմնի (ԽՄ) հետ միասին մշակել է համայնքի 2018-2022թթ. ՀՀԶԾ-ն, որը պետք է քննարկվի և հաստատվի է համայնքի ավագանու կողմից և դրվի գործողության մեջ:

Համայնքի 2018-2022թթ. ՀՀԶԾ-ն ներկայացնում է Եղվարդ համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական և տնտեսական ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջություն, որը նախատեսում է ռազմավարական քաղաքականությամբ համայնքի խնդիրների արդյունավետ լուծում և նպատակային բյուջետավարման գործընթացի իրականացում:

ՀՀԶԾ-ն ներառում է նաև Եղվարդ համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի դրույթները: Այն Եղվարդ համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, համայնքի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված ծրագիր է:

ՀԶՀԾ-ն մշակելիս ուսումնասիրվել են նաև Եղվարդ բազմաբնակավայր համայնքի և նրա կազմում ընդգրկված բնակավայրերի՝ նախկին համայնքների նախորդ ժամանակաշրջանի զարգացման միտումները և դրանց շարունակականության հավանականությունը:

Համայնքի ղեկավարին կից ՀՀԶԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդակցական մարմինը փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձրել, որպեսզի այն հնարավորինս համահունչ լինի ներկայումս գործողության մեջ դրված ՀՀ ռազմավարական, մարզային և տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների հետ լիակատար փոխըմբռնում ՀՀԶԾ-ում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ համագործակցություն դրանց լուծման գործում:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2.1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ, ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Եղվարդ բազմաբնակավայր համայնքը ձևավորվել է նախկին Եղվարդ, Զովունի, Զորավան, Բուժական, Արագյուղ և Սարալանջ համայնքների միավորումից ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2017 թվականի հունիսի 9-ին ընդունած «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն: Համայնքի կենտրոնը Եղվարդ քաղաքն է:

Եղվարդը համայնք է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզում: Գտնվում է մարզի հարավ-արևմտյան հատվածում։ Համայնքը արևելքից սահմանակից է [Նոր](https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D5%A6%D5%B6&action=edit&redlink=1) Գեղի և Նոր Հաճըն  համայնքներին, արևմուտքից՝ Նոր Երզնկա համայնքին, հարավից՝ Երևանին, հյուսիսից՝ Ապարան համայնքին։ Հեռավորությունը մարզկենտրոն Հրազդան քաղաքից 39 կմ է: Մինջբնակավայրային ճանապարհներով իրար հետ կապված են Եղվարդ համայնքի բոլոր բնակավայրերը:

Աղյուսակ 1. Համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերի հեռավորությունը համայնքի կենտրոնից և բարձրությունը ծովի մակերևույթից

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Բնակավայրի հեռավորությունը համայնքի կենտրոնից | Բնակավայրի բարձրությունը ծովի մակերևույթից |
|  | Եղվարդ | - | 1300մ |
|  | Զովունի | 10 կմ | 1100մ |
|  | Բուժական | 22 կմ | 1600մ |
|  | Զորավան | 6 կմ | 1480մ |
|  | Արագյուղ | 11 կմ | 1450մ |
|  | Սարալանջ | 13 կմ | 1750մ |

Ստորև ներկայացվում է համառոտ տեղեկատվություն համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի մասին:

**Եղվարդ** բնակավայրը հայտնի է հնագույն ժամանակներից, գտնվում է Արա լեռան հարավային ստորոտում: Առաջին գրավոր տեղեկությունները կապված են Մովսես Երկրորդ Եղվարդեցի կաթողիկոսի ընտրվելու կապակցությամբ՝ 574թ., ապա 603թ. հայ ազատագրական պատերազմի հետ: Եղվարդը եղել է գրչության կենտրոն: Այստեղ են ծնվել Մովսես Բ Եղվարդեցի (897-897թթ.) և Մաշտոց Ա Եղվարդեցի կաթողիկոսները: 14-րդ դարի սկզբին Եղվարդը եղել է ավերակ վիճակում, այն վերականգնել են իշխան Ազիզբեկը և նրա կին Վաղախը՝ կառուցելով Եղվարդի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին (1301թ.)

1972 թ. եղել է Նաիրիի շրջանի վարչական կենտրոն, 1995 թվականին ստացել է քաղաքի կարգավիճակ:

**Զովունի** բնակավայրը հիմնվել է նախկին Ապարանի շրջանի Զովունի գյուղից վերաբնակեցված բնակիչների կողմից: Զովունի գյուղը, որը գտնվում էր նախկին Ապարանի շրջանում, Ապարանի ջրամբարի կառուցման պատճառով` 1965-67թթ. ամբողջովին վերաբնակեցվեց Երևան քաղաքի նախկին Շահումյանի շրջանի վարչական տարածքում գտնվող ՙԱմո՚ եզդիական գյուղին կից տարածքում, 1972 թվականի հրամանագրով վերանվանվել է Զովունի:

Զովունի գյուղը գտնվում է Երևան քաղաքի հյուսիս-արևմտյան հատվածում: Գյուղը գտնվում է մայրաքաղաքից 2 կմ, իսկ մարզկենտրոնից` Հրազդան քաղաքից, մոտ 58 կմ հեռավորության վրա:

Զովունի գյուղի տարածքում է գտնվում «Կարմիր Բերդ» կոչվող պատմամշակութային շինությունը, որը չնայած գտնվում է կիսաքանդ վիճակում, կարող է ծառայել զբոսաշրջիկության համար, նրան հարող տարածքով (Հրազդանի կիրճում) հոսում է Հրազդան գետը, իր կանաչապատ և ծառապատ ափերով, գեղեցիկ տեսարաններով մեծ հետաքրքրություն կարող է առաջացնել զբոսաշրջիկների համար:

**Բուժական** բնակավայրը տարածվում է [Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BE%D5%A1%D5%B2%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D6%81_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A5%D6%80) հարավային մասում, [Արա լեռան](https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1_%D5%AC%D5%A5%D5%BC) հանդիման։ Երեք կողմից անտառապատ, ծաղկափթիթ լեռներ ու բլրաշարքեր են, իսկ դիմացը ծավալվում է Արարատյան դաշտի Մասիսների գագաթներով։

Խորհրդային կարգերից առաջ Բաբաքշին (Բուժականը) թուրքաբնակ էր։ Թուրքեր էին ապրում նաև նրա շրջակա գյուղում, որոնց անուններն են միայն հիմա մնացել որպես Բուժականի հանդամասեր՝ Քյալաշքյանդ, Յուղաբլու, Սուսլի, Քիրաշլի, Ահմադխան և այլն։ Սա Նիգ գավառի ամենածաղկուն մասն էր՝ իր հռչակավոր վանքերով։ Բուժականից երկու-երեք կիլոմետր հյուսիս, լեռնալանջի անտառում է գտնվում Թեղինյանց հազարամյա վանքը (7-15-րդ դարեր)։ Պատերն ու գմբեթը կիսաքանդ են, բայց կանգուն մնացած սյուներն ու խոյակները ցույց են տալիս նրա վաղեմի փառքը։

Բուժական գյուղի նոր պատմությունն սկսվում է հազար ինն հարյուր քսաներկու թվականից: Մինչ այդ գյուղն անմարդաբնակ էր: Քսաներկու թվականից գյուղը վերաբնակվեց պատմական Հայաստանի տարբեր գավառներից` Մուշից, Բասենից, Ղարսից, Էրզրումից ինչպես նաև Պարսկաստանի Խոյ գավառից գաղթած հայերով:

**Զորավան** բնակավայրը կառուցվել է 1972 - 80 թթ, լքված «Խաչոյի գյուղ» բնակավայրի տարածքի վրա: Գյուղի կառուցման հիմնական նպատակը եղել է 11 հազար գլուխ խոշոր եղջերավոր անասունների մատղաշի աճեցման և բտման համալիրի ստեղծումը: Սկզբում անվանվել է Փոքրավան: Համալիրը նախագծային հզորության հասնելուց հետո վերանվանվել է Զորավան: Զորավան անվանումը տրվել է ի շնորհիվ տարածքում գտնվող VII դարի Գրիգոր Մամիկոնյան իշխանի կողմից կառուցված Զորավար եկեղեցու: Զորավան գյուղը գտնվում է Արայի լեռան արևելյան ստորոտում, մարզկենտրոնից գտնվում է 55 կմ հեռավորության վրա, Երևան քաղաքից` 25 կմ:

**Արագյուղ** բնակավայրը հիմնադրվել է 1828 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Արծափ և Արճեշ գավառներից գաղթած մի խումբ հայ ընտանիքների կողմից : 1915 թվականին գյուղն ընդունել է նաև ցեղասպանությունից մազապուրծ հայ գաղթականներին: Մինչև 1946 թվականը գյուղը կոչվում էր Ղարաջորան:Գյուղը փռված է Արա լեռան փեշերին: Արագյուղի հեռավորությունը մարզկենտրոն Հրազդան համայնքից 25 կմ է, մայրաքաղաք Երևանից՝ 30 կմ:

**Սարալանջ** բնակավայրը կազմավորվել է 1921 թվականին՝ Արևմտյան Հայաստանի Մուշ գավառից գաղթած, 1915 թվականի ցեղասպանությունից մազապուրծ մի քանի հայ ընտանիքների կողմից; Սարալանջ գյուղը գտնվում է Երևանից 25 կմ հարավ, իսկ մարզկենտրոն Հրազդանից` 56 կմ հյուսիս-արևմուտք, փռված է Արա լեռան արևելյան ստորոտին, ծովի մակերևույթից 1750 մ բարձրության վրա:

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Եղվարդ համայնքի բնակչությունը 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է 25666 մարդ (աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 2. Համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերի բնակչության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները

(01.01.2018 թ. դրությամբ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Մշտական բնակչության թվաքանակը | Տնային տնտեսությունների թվաքանակը |
|  | Եղվարդ | 14307 մարդ | 3849 տ/տ. |
|  | Զովունի | 6404 մարդ | 1177 տ/տ. |
|  | Բուժական | 1743 մարդ | 407 տ/տ. |
|  | Զորավան | 1682 մարդ | 308 տ/տ. |
|  | Արագյուղ | 1173 մարդ | 358 տ/տ. |
|  | Սարալանջ | 356 մարդ | 103 տ/տ. |
|  | Ընդամենը | 25666 մարդ | 6202 տ/տ. |

Համայնքի բնակչության 51% կազմում են տղամարդիկ և 49% կանայք: Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմը ներկայացված է աղյուսակ 3-ում:

Աղյուսակ 3. Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները (01.01.2018թ. դրությամբ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Ցուցանիշները | Ընդամենը | Կանայք | Տղամարդիկ |
| 1. | Համայնքի բնակչության թիվը, այդ թվում` | 25666 | 12668 | 12998 |
|  | մինչև 1 տարեկան | 292 | 125 | 167 |
|  | 1-2 տարեկան | 732 | 334 | 398 |
|  | 3-4 տարեկան | 677 | 308 | 369 |
|  | 5-6 տարեկան | 713 | 338 | 375 |
|  | 7-10 տարեկան | 1540 | 733 | 807 |
|  | 11-14 տարեկան | 1361 | 591 | 770 |
|  | 15-17 տարեկան | 861 | 410 | 451 |
|  | 18 և ավելի տարեկան | 19490 | 9830 | 9660 |
| 2. | Կենսաթոշակառուներ (ներառյալ հաշմանդամներ) այդ թվում՝ | 2788 | 1601 | 1186 |
|  | Տարիքային և աշխատանքային |  |  |  |
| 3. | Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 81 | 40 | 41 |
| 4. | Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 3 | 2 | 1 |
| 5. | Հաշմանդամ երեխաներ | 54 | 18 | 36 |
| 6. | Խնամակալության հանձնված երեխաներ | 9 | 5 | 4 |
| 7. | Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ | 2 |  | 2 |
| 8. | Հաշմանդամներ | 949 | 492 | 457 |
| 9. | Գործազուրկներ | 2470 | 1278 | 937 |
| 10. | Ընտանեկան նպաստների պետական համակարգում գրանցված ընտանիքների թիվը | 566 |  |  |
| 11. | Արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքների թիվը | 47 |  |  |

Գործազուրկների մեծամասնությունը կազմում են կանայք: Տղամարդկանց աշխատունակ մի մասը զբաղված է արտագնա աշխատանքով:

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

Եղվարդ համայնքում տեղական ինքնակառավարումն իրականացնում են ընտրությունների արդյունքում ձևավորված տեղական իշխանությունները` համայնքի ղեկավարն ու համայնքի ներկայացուցչական մարմինը` ավագանին իր 15 անդամներով: Եղվարդի համայնքապետարանի աշխատակազմը բաղկացած է 71 աշխատակցից:

Եղվարդ համայնքի ղեկավարի նստավայրն է քաղաք Եղվարդ, Երևանյան 1 հասցեում գտնվող համայքապետարանի վարչական շենքը: Այն հիմնանորոգվել է 2009 թվականին: Աշխատակազմի աշխատանքի կատարման համար ստեղծված են անհրաժեշտ պայմաններ, կահույքը նորացված է հիմնականում 2009 թվականին: Համայնքապետարանը հագեցած է տեխնիկայով, որը լիովին բավարար է աշխատակազմի լիարժեք գործունեությունն ապահովելու համար:

Համայնքի ավագանու 2017 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 51 որոշմամբ սահմանվել են Եղվարդ համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերը.

- Զովունի - գյուղ Զովունի, 1-ին փողոց, 133 շենք.

- Բուժական - գյուղ Բուժական, 1-ին փողոց, 2-րդ շենք.

- Զորավան - գյուղ Զորավան, 1-ին փողոց, 19 շենք.

- Արագյուղ - գյուղ Արագյուղ, 1-ին փողոց, 23 շենք.

- Սարալաջ - գյուղ Սարալանջ, 6-րդ փողոց, 2-րդ շենք:

Համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը, համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատվել են համայնքի ավագանու 2017 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 53 և 54 որոշումներով:(աղյուսակ 4):

Աղյուսակ 4. Եղվարդի համայնքապետարանի աշխատակազմը

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը (համայնքային ծառայության պաշտոնների մասով նաև՝ծածկագիրը) | | | Հաստիքների քանակը | | Հաստիքային  միավորը | |
| ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ | | | | | | | |
|  | Համայնքի ղեկավար | | | 1 | | 1 | |
| Հ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | 2 | | 2 | |
|  | Համայնքի ղեկավարի օգնական | | | 1 | | 1 | |
|  | Համայնքի ղեկավարի խորհրդական | | | 1 | | 1 | |
|  | Վարչական ղեկավար (Զովունի, Բուժական Զորավան, Արագյուղ, Սարալանջ բնակավայրերի) | | | 5 | | 5 | |
| ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ | | | | | | | |
|  | Աշխատակազմի քարտուղար (1.1-1) | | | 1 | | 1 | |
|  | Գլխավոր մասնագետ – ճարտարապետ (2.3-6) | | | 1 | | 1 | |
|  | Գլխավոր մասնագետ - իրավաբան (2.3-7) | | | 1 | | 1 | |
|  | Գլխավոր մասնագետ - (2.3-8) | | | 1 | | 1 | |
|  | Գլխավոր մասնագետ - (2.3-9) | | | 1 | | 1 | |
|  | Գլխավոր մասնագետ - (2.3-10) | | | 1 | | 1 | |
|  | Գլխավոր մասնագետ - (2.3-11) | | | 1 | | 1 | |
|  | Գլխավոր մասնագետ - (2.3-12) | | | 1 | | 1 | |
|  | Գլխավոր մասնագետ - (2.3-13) | | | 1 | | 1 | |
|  | Գլխավոր մասնագետ - (2.3-14) | | | 1 | | 1 | |
|  | Առաջատար մասնագետ (3.1-13) | | | 1 | | 1 | |
|  | Առաջատար մասնագետ (3.14) | | | 1 | | 1 | |
|  | Առաջատար մասնագետ (3.1-15) | | | 1 | | 1 | |
|  | Առաջատար մասնագետ (3.1-16) | | | 1 | | 1 | |
|  | Առաջատար մասնագետ (3.1-17) | | | 1 | | 1 | |
| Ա | Առաջին կարգի մասնագետ (3.2-7) | | | 1 | | 1 | |
| ՔԿԱԳ ԵՂՎԱՐԴԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ | | | | | | | |
|  | Բաժնի պետ (1.3-1) | | | 1 | | 1 | |
|  | 1-ին կարգի մասնագետ (3.2-6) | | | 1 | | 1 | |
| ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ | | | | | | | |
|  | Բաժնի պետ (2.1-5) | | | 1 | | 1 | |
|  | Առաջին կարգի մասնագետ (3.2-5) | | | 1 | | 1 | |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺԻՆ | | | | | | | |
| . | Բաժնի պետ (2.1-1) | | | | 1 | | 1 |
|  | Բաժնի պետի տեղակալ (2.2-1) | | | | 1 | | 1 |
| . | Առաջատար մասնագետ (3.1-1) | | | | 1 | | 1 |
| . | Առաջատար մասնագետ (3.1-2) | | | | 1 | | 1 |
| . | Առաջատար մասնագետ (3.1-3) | | | | 1 | | 1 |
|  | Առաջատար մասնագետ (3.1-4) | | | | 1 | | 1 |
|  | Առաջին կարգի մասնագետ (3.2-1) | | | | 1 | | 1 |
| . | | Առաջին կարգի մասնագետ (3.2-2) | | | 1 | | 1 |
| ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ | | | | | | | |
|  | Բաժնի պետ (2.1-2) | | | 1 | | 1 | |
|  | Բաժնի պետի տեղակալ (2.2-2) | | | 1 | |  | |
|  | Գլխավոր մասնագետ (2.3-1) | | | 1 | | 1 | |
|  | Գլխավոր մասնագետ (2.3-2) | | | 1 | | 1 | |
|  | Գլխավոր մասնագետ (2.3-3) | | | 1 | | 1 | |
|  | Առաջատար մասնագետ (3.1-5) | | | 1 | | 1 | |
|  | Առաջատար մասնագետ (3.1-6) | | | 1 | | 1 | |
|  | Առաջատար մասնագետ (3.1-7) | | | 1 | | 1 | |
|  | Առաջատար մասնագետ (3.1-8) | | | 1 | | 1 | |
| ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ | | | | | | | |
|  | Բաժնի պետ (2.1-3) | | | 1 | | 1 | |
|  | Գլխավոր մասնագետ (2.3-4) | | | 1 | | 1 | |
|  | Առաջատար մասնագետ (3.1-9) | | | 1 | | 1 | |
|  | Առաջատար մասնագետ (3.1-10) | | | 1 | | 1 | |
|  | Առաջին կարգի մասնագետ (3.2-3) | | | 1 | | 1 | |
| ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱԺԻՆ | | | | | | | |
|  | Բաժնի պետ (2.1-4) | | | 1 | | 1 | |
|  | Գլխավոր մասնագետ (2.3-5) | | | 1 | | 1 | |
|  | Առաջատար մասնագետ (3.1-11) | | | 1 | | 1 | |
|  | Առաջատար մասնագետ (3.2-12) | | | 1 | | 1 | |
|  | Առաջին կարգի մասնագետ (3.2-4) | | | 1 | | 1 | |
| ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ | | | | | | | |
|  | Վարորդ | | | 1 | | 1 | |
|  | Հավաքարար | | | 2 | | 2 | |
|  | Հավաքարար | | | 5 | | 2,5 | |
|  | Պահակ | | | 6 | | 6 | |
| Ընդամենը | | | 71 | | | 68,5 | |

**ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂՎԱՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ**

|  |
| --- |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆ** |  | **ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ** |  | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐ**  **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ** |  | **ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ** |  | **ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ** |  | **ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՐՑԵՐԻ ԲԱԺԻՆ** |  | **ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺԻՆ**  **ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՔԿԱԳ ԵՂՎԱՐԴԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ** |  | **ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ** |

Գծապատկեր 1. Եղվարդի համայնքապետարանի աշխատակազմի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը

Համայնքային ոչ առևտրային 9 կազմակերպությունների (ՀՈԱԿ) աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատվել են համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 59 որոշմամբ (աղյուսակներ 5-13):

Աղյուսակ 5. <<Եղվարդի N 1 մանկապարտեզ>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքային միավորը | Դրույքը |
|  | Տնօրեն | 1 | 1 |
|  | Մեթոդիստ, ուսումնական գծով, տնօրենի տեղակալ | 1 | 1,25 |
|  | Բուժքույր | 2 | 1,5 |
|  | Երաժշտական ղեկավար | 3 | 3 |
|  | Դաստիարակ | 12 | 13,44 |
|  | Հոգեբան | 1 | 1 |
|  | Մեթոդիստ | 1 | 1 |
|  | Լոգոպետ | 1 | 1 |
|  | պարուսույց | 3 | 2,25 |
|  | Ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ | 2 | 2,25 |
|  | Գլխավոր հաշվապահ | 1 | 1 |
|  | Գործավար | 1 | 1 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 1 |
|  | Ավագ խոհարար | 1 | 1 |
|  | Խոհարար | 3 | 3 |
|  | Խոհարարի օգնական | 1 | 1 |
|  | Օժանդակ բանվոր | 2 | 2 |
|  | Լվացարար | 2 | 2 |
|  | Դաստիարակի օգնական | 12 | 12 |
|  | Դռնապան | 1 | 1 |
|  | Պահակ | 1 | 1,5 |
|  | Հավաքարար | 2 | 2 |
|  | Դերձակ | 1 | 0,5 |
|  | Պահեստապետ | 1 | 1 |
|  | Փականագործ-էլեկտրամոնտյոր | 1 | 0,5 |
|  | Բանվոր | 1 | 1 |
|  | Էլեկտրիկ | 1 | 1 |
|  | Հնոցապան (սեզոնային) | 2 | 2 |
|  | Հնոցապան-հսկիչ(սեզոնային) | 1 | 1 |
|  | Կաթսայատան փականագործ | 1 | 0,5 |
|  | Ընդամենը | 62 |  |

Աղյուսակ 6. «Եղվարդի արվեստի դպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքային միավորը | Դրույքը |
|  | Տնօրեն | 1 | 1 |
|  | ՈՒսմասվար | 1 | 0,5 |
| Դ | Դաշնամուրի բաժնի վարիչ | 1 | 0,5 |
|  | Փոխտնօրեն տնտեսական գծով | 1 | 1 |
|  | Գլխավոր հաշվապահ | 1 | 1 |
|  | Գեղարվեստական բաժնի լաբորանտ | 1 | 1 |
|  | Գործավար | 1 | 1 |
|  | Հավաքարար | 3 | 3 |
|  | Պահակ | 1 | 1 |
|  | Խմբակային պարապմունքի ուսուցիչ | 11 | 15 (300) |
|  | Անհատական պարապմունքի ուսուցիչ | 23 | 28 (616) |
|  | Էլեկտրիկ | 1 | 0,5 |
|  | Դաշնամուր լարող | 1 | 0,5 |
|  | Ընդամենը | 47 |  |

Աղյուսակ 7. <<Եղվարդի մշակույթի տուն>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքային միավորը | Դրույքը |
|  | Տնօրեն | 1 | 1 |
|  | Գեղմասվար | 1 | 1 |
|  | Մեթոդիստ | 1 | 1 |
|  | Պարուսույց | 1 | 1 |
|  | Թատերական խմբի ղեկավար | 1 | 1 |
|  | Հավաքարար | 1 | 1 |
|  | Պահակ | 1 | 1 |
|  | Օպերատոր-գործավար | 1 | 1 |
|  | Ընդամենը | 8 |  |

Աղյուսակ 8. «Եղվարդի բարեկարգում և բնակֆոնդ>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքային միավորը | Դրույքը |
|  | Տնօրեն | 1 | 1 |
|  | Տնօրենի տեղակալ | 1 | 1 |
|  | Աղբահանության աշխատանքային ղեկավար | 1 | 1 |
|  | Գլխավոր հաշվապահ | 1 | 1 |
|  | Աղբահավաք բանվոր | 7 | 7 |
|  | Սանիտարական մաքրման բանվոր | 5 | 5 |
|  | Փականագործ | 2 | 2 |
|  | Հավաքարար | 5 | 5 |
|  | Աղբատար մեքենայի վարորդ | 3 | 3 |
|  | Ինքնաթափ վարորդ | 1 | 1 |
|  | Տրակտորիստ-մեքենավար | 5 | 5 |
|  | Ջրցան մեքենայի ավտոաշտարակի վարորդ | 1 | 1 |
|  | Գերեզմանոցի վերահսկիչ (Եղվարդ, Զովունի) | 2 | 2 |
|  | Գերեզմանոցի վերահսկիչ (Արագյուղ) | 1 | 1 |
|  | Գերեզմանոցի բանվոր | 1 | 1 |
|  | Ֆուտբոլի մարզադաշտի բանվոր | 1 | 1 |
|  | Օպերատոր-գործավար | 2 | 2 |
|  | Էլեկտրիկ | 1 | 1 |
|  | Աղբահանության վճար հավաքագրող (Եղվարդ, Զորավան, Բուժական) | 5 | 5 |
|  | Աղբահանության վճար հավաքագրող (Զովունի) | 1 | 1 |
|  | Աղբահանության վճար հավաքագրող (Արագյուղ) | 1 | 1 |
|  | Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայող-բանվոր | 8 | 8 |
|  | Ընդամենը | 56 |  |

Աղյուսակ 9. «Եղվարդի կենտրոնացված գրադարանային համակարգ>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքային միավորը | Դրույքը |
|  | Տնօրեն | 1 | 1 |
|  | Մանկական գրադարանի գրադարանավար | 1 | 0,5 |
|  | Քաղաքային թիվ 1 գրադարանի գրադարանավար | 1 | 0,5 |
|  | Զորավանի գրադարանի գրադարանավար | 1 | 1 |
|  | Գրադարանավար | 5 | 5 |
|  | Հավաքարար | 1 | 0,5 |
|  | Ընդամենը | 10 |  |

Աղյուսակ 10. <<Զորավան գյուղի մանկապարտեզ>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքային միավորը | Դրույքը |
|  | Տնօրեն | 1 | 1 |
|  | Բուժքույր | 1 | 0,5 |
|  | Գլխավոր հաշվապահ | 1 | 0,5 |
|  | Դաստիարակ | 2 | 2,24 |
|  | Երաժշտության դաստիարակ | 1 | 0,5 |
|  | Դաստիարակի օգնական | 2 | 2 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 1 |
|  | Խոհարար | 1 | 1 |
|  | Խոհարարի օգնական | 1 | 0,5 |
|  | Օժանդակ բանվոր | 1 | 0,5 |
|  | Դռնապան | 1 | 1 |
|  | Մեթոդիստ՝ ուսումնական գծով տնօրենի տեղակալ | 1 | 0,25 |
|  | Լվացարար | 1 | 0,25 |
|  | Հավաքարար | 1 | 0,5 |
|  | Պարուսույց | 1 | 0,25 |
|  | Ընդամենը | 17 |  |

Աղյուսակ 11. <<Զովունի գյուղի մշակույթի կենտրոն>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքային միավորը | Դրույքը |
|  | Տնօրեն | 1 | 1 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 1 |
|  | Երաժիշտ-խմբավար | 1 | 1 |
|  | Գրադարանի վարիչ | 1 | 1 |
|  | Գրադարանավար | 1 | 1 |
|  | Սպորտի և երիտասարդության սեկտորի վարիչ | 1 | 1 |
|  | Հավաքարար | 1 | 1 |
|  | Պահակ | 1 | 1 |
|  | Ընդամենը | 8 |  |

Աղյուսակ 12. <<Զովունի գյուղի մանկապարտեզ>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքային միավորը | Դրույքը |
|  | Տնօրեն | 1 | 1 |
|  | Մեթոդիստ, ուսումնական գծով, տնօրենի տեղակալ | 1 | 1 |
|  | Բուժքույր | 1 | 1 |
|  | Երաժշտական ղեկավար | 1 | 1 |
|  | Պարուսույց | 1 | 0,75 |
|  | Դաստիարակ | 4 | 4,48 |
|  | Գլխավոր հաշվապահ | 1 | 1 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 1 |
|  | Խոհարար | 1 | 1 |
|  | Խոհարարի օգնական | 1 | 1 |
|  | Օժանդակ բանվոր | 1 | 0,5 |
|  | Լվացարար | 1 | 0,5 |
|  | Դաստիարակի օգնական | 4 | 4 |
|  | Պահակ | 1 | 1 |
|  | Հավաքարար | 1 | 0,5 |
|  | Ահգեպան (սեզոնային) | 1 | 1 |
|  | Լոգոպեդ | 1 | 1 |
|  | Փականագործ-Էլեկտրիկ | 1 | 1 |
|  | Դերձակ | 1 | 0,25 |
|  | Դռնապան | 1 | 01 |
|  | Ընդամենը | 62 |  |

Աղյուսակ 13. <<Զովունի գյուղի երաժշտական դպրոց>> համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքային միավորը | Դրույքը |
|  | Տնօրեն | 1 | 1 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 1 |
|  | Հավաքարար | 1 | 1 |
|  | Խմբակային պարապմունքի ուսուցիչ | 3 | 2,6/52/ |
|  | Անհատական պարապմունքի ուսուցիչ | 8 | 8,2/180/ |
|  | Ընդամենը | 14 |  |

### 2.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ, ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ԿԱՄ ԴԵՖԻՑԻՏԻ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

2017թ. փաստացի ցուցանիշներ՝ եկամուտներ՝ 607834,2, ծախսեր՝ 607834,2

Համայնքի 2017թ. բյուջեն` հաստատված համայնքի ավագանու 2016 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 64 -Ն որոշմամբ

2018թ. հաստատված ցուցանիշներ՝ եկամուտներ՝ 629000,0, ծախսեր՝ 629000,0

Համայնքի 2018թ. բյուջեն` հաստատված համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 64 -Ն որոշմամբ

2019թ. կանխատեսվող ցուցանիշներ՝

Համայնքի վարչական բյուջեի եկամուտները՝ 636620,0 հազ. դրամ

Համայնքի ծախսերը՝ 636620,0 հազ. դրամ,

Դիֆիցիտը (հավելուրդը)՝ 0,0 դրամ.

|  |
| --- |
| ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԵՆ ԳՈՅԱՆՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ |

889206.0 հազար դրամ

Համայնքի 2018թ. բյուջեի կանխատեսվող մուտքերը,

Որից՝

Կապիտալի իրացումից մուտքեր – 260206,0 հազար դրամ, ընդհանուր բյուջեի 29,3 %-ը.

Պաշտոնական դրամաշնորհներ – 342239,0 հազար դրամ, ընդհանուր բյուջեի 34,5 %-ը.

Սեփական եկամուտներ – 286761,0 հազար դրամ, ընդհանուր բյուջեի 32,2 %-ը, որից

Հողի հարկ- 52984,5 հազար դրամ կամ 18,5 %.

Գույքահարկ – 98396,0 հազար դրամ կամ 34.3%

Տուրքեր- 14778.0 հազար դրամ կամ 5.2%

Այլ եկամուտներ -120602,5 հազար դրամ կամ 42.0%

Համայնքն ունի տնտեսական զարգացման 2 հիմնական ուղղվածություն՝ գյուղատնտեսական և արդյունաբերական։ Սեփականաշնորհված հողատարածքներում մշակվում են հացահատիկային և կերային կուլտուրաներ, խաղողի և պտղատու այգիներ։ Համայնքում գործում են հացի և հացամթերքների, գինու, կոնյակի, կոշկեղենի, մետաղյա առարկաների արտադական կազմակերպություններ։ Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից կազմակերպվում են հացի և հրուշակեղենի, մետաղապլաստե դռների և լուսամուտների, կահույքի և այլ արտադրություններ: Արտադրված արտադրանքի սպառման հիմնական շուկան Հայաստանի Հանրապետությունն է:

Համայնքում զարգանում են առևտրի և սպասարկման փոքր և միջին ձևերը:   
 Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ և արդյունաբերությամբ:

Եղվարդ բնակավայրում գործող ակտիվ ձեռնարկություններն են՝

«Արքայահատիկ» համակցված կերերի գործարան ՓԲԸ.

«Եղվարդի գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ.

«Շահնազարյան գինու կոնյակի տուն» ՓԲԸ.

«Նաիրի ՃՇՇ» ՓԲԸ.

«Եղվարդի մարզակոշիկների ֆաբրիկա» ԲԲԸ.

«Նաիրի Շին» ԲԲԸ.

«Սեմուր Ընդ Կո» ՍՊԸ.

«Թոմ Շին Բետոն» ՍՊԸ.

«Էլիտա» ՍՊԸ.

«Երամար» ՍՊԸ.

Զովունի բնակավայրի տարածքում գործող առավել խոշոր կազմակերպություններն են.

«Մետաղամանեղեն գործարան» ԲԲԸ

«Անի Պրոդուկտ» ՍՊԸ

«Ստաֆ» ՍՊԸ

«Ունիվերսալ» ՍՊԸ

«Ույուտ» արտադրական կոոպերատիվ

«Նաիրիի բերրիություն» ՍՊԸ

«Սամսոն Սամսոնյան» ՍՊԸ

«Լիլիթ-87» ՍՊԸ

«ՍՄ և ՄՍ» ՍՊԸ

«Նորմա կաթ» ՍՊԸ

«Ագրոիմպուլս» ՍՊԸ

«Համլետ Նիկոլյան» ՍՊԸ

«Արա Հովհաննիսյան» ՍՊԸ

<<Մասիսի նավթամթերք>> ՓԲԸ

Ջեյ Էյջ Նեոն Սիթի ՍՊԸ

Համայնքի զարգացման համար անհրաժեշտ են մեծ կապիտալ ներդրումներ արդյունաբերության տարբեր ճյուղերում: Ներկայումս որոշակի տեղաշարժեր կան այդ ասպարեզում:

Զովունի գյուղում «Մետաղամանեղեն Գործարան» ԲԲԸ-ն նպատակ ունի բացել չժանգոտվող մետաղներից ամանեղենի արտադրություն: Նախատեսում է մոտ հարյուր միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամի ներդրում կատարել: Այդ ներդրումների արդյունքում նախատեսվում է ստեղծել մոտ 50 աշխատատեղ: Արդյունքում ընկերության հզորությունը կավելանա մոտ 30 %-ով, կաճեն եկամուտները:

Մեկ այլ ձեռնարկություն՝ «Ագրոիմպուլս» ՍՊԸ-ն համակցված անասնակերի արտադրությանը զուգահեռ պլանավորել է զբաղվել նաև անասնաբուծությամբ, կառուցել է անասնագոմ 20 խոզամայրերի համար, և պատրաստ է համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում գործարկել նախագիծը: Ձեռնարկության ծրագրերի օրակարգում է նաև հոսող հիդրոպոնիկայի մեթոդով բույսերի աճեցման տեխնոլոգիայի ներդրումը, որի համար նախատեսված ջերմոցային կառույցը արդեն պատրաստ է: Նշված երկու ծրագրերի համար ձեռնարկությանը անհրաժեշտ է մոտ 25 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամի ներդրում: Ծրագրերի իրագործման արդյունքում ակնկալվում է 10-12 նոր աշխատատեղի ստեղծում, եկամուտների ավելացում:

Ֆինանսական ներդրումների կարիք ունեն նաև համայնքում գործող մնացած գրեթե բոլոր ձեռնարկություննեը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ

Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի ցանկը սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: Տնտեսական անկման հետևանքով համայնքի գույքի ֆիզիկական վիճակը վատթարացել էր, սակայն գույքի 60%-ը համայնքի միջոցների, ինչպես նաև պետական և դոնոր կազմա­կերպությունների միջոցներով աստիճանաբար վերականգնվում են: Սակայն կան դեռևս չլուծված խնդիրներ՝ օրինակ խմելու ջրի ներտնտեսային համակարգը կառուցվել է 1959-1970թվականներին և ներկայումս մաշվածությունն այնքան մեծ է, որ կորուստները հասնում ենն 30-40%-ի: Կեղտաջրերի հեռացման կենտրոնական խողովակաշարը, որը միանում է Երևանի կենտրոնական կեղտաջրերի հեռացման համակարգին շուրջ 1700 գծմ շարքից դուրս է եկել և այդ հատվածում կեղտաջրերի հեռացումը կատարվում է բացօթյա:

Աղյուսակ 10. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների վիճակի գնահատում

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | ԿԱՌՈՒՅՑԸ | ՀԱՍՑԵ | ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՏԱՐԵԹԻՎԸ | ՄԱԿԵՐԵՍԸ՜ քմ | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ | ՆՈՐՈԳՄԱՆ/ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ / ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԿԱՐԻՔ | ԱՅԼ ՆՇՈՒՄՆԵՐ |
| 1. | Եղվարդի համայնքապետարանի վարչական շենք | Ք. Եղվարդ, Երևանյան 1 | 1974 թվական | 3144,2 | լավ |  |  |
| 2. | Եղվարդի մշակույթի տուն | Ք. Եղվարդ, Սաֆարյան 90 | 1951 թվական | 850,7 | լավ |  |  |
| 3. | Եղվարդի մանկապարտեզ N 1 | Ք. Եղվարդ, Գարեգին Նժդեհի 2 | 1985 թվական | 2368,6 | գերազանց |  |  |
| 4. | Եղվարդի մանկապարտեզ N 2 | Ք. Եղվարդ, Սաֆարյան փողոց | 1972թ. | 2770,0 | վատ | հիմնանորոգման կարիք ունի |  |
| 5. | Եղվարդի արվեստի դպրոց | Ք. Եղվարդ, Երևանյան խճուղի 15 | 1950 թվական | 2646,8 | բավարար | վերանորոգման կարիք ունի |  |
| 6. | Եղվարդի անասնաբուժարան | Ք. Եղվարդ, Սաֆարյան 153/1 | 1970 թվական | 73,9 | վատ | հիմնանորոգման կարիք ունի |  |
| 7. | Եղվարդի արհեստագործական ուսումնարան | Ք. Եղվարդ, Երևանյան 10 | 1997թ | 2360,7 | վատ | հիմնանորոգման կարիք ունի |  |
| 8. | Եղվարդի մարզադաշտ | Ք. Եղվարդ, Սաֆարյան 129/բ | 1972թ. | 892 | վատ | հիմնանորոգման կարիք ունի |  |
| 9. | Եղվարդի հուշահամալիր | Ք. Եղվարդ | 1980թ |  | լավ |  |  |
| 10. | Եղվարդ Պետական բնակելի ֆոնդ և պետական ոչ բնակելի տարածքներ |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Եղվարդ Ներհամայնքային նշանակության ջրահեռացման համակարգ | Ք. Եղվարդ | 1974-2014թթ | 35,4կմ | Որից 9կմ վատ | Հիմնանորոգման կարիք ունի |  |
| 12. | Եղվարդ Ներհամայնքային նշանակության ջրամատակարարման համակարգ | Ք. Եղվարդ | 1959-2012թթ | 45կմ | Որից 7,3 կմ վատ | Հիմնանորոգման կարիք ունի |  |
| 13. | Եղվարդի քաղաքային գերեզմանատուն թիվ 1 փակ | Ք. Եղվարդ |  |  | լավ |  |  |
| 14. | Եղավարդի քաղաքային գերեզմանատուն թիվ 2 բաց | Ք. Եղվարդ |  |  | լավ |  |  |
| 15. | Եղվարդի արհեստական լիճ-զբոսայգի | Ք. Եղվարդ, Երևանյան խճուղի | 1975թ. | 1հատ | վատ | Հիմնանորոգման կարիք ունի |  |
| 16. | Եղվարդի սգո սրահ | Ք. Եղվարդ, Գագարինի փողոց | 2009թ. | 252 | լավ |  |  |
| 17. | Եղվարդի ծերերի ժամանցի սրահ | Ք. Եղվարդ, Սաֆարյան 76/1 | 2011թ. | 151,2 | լավ |  |  |
| 18. | Զովունի բնակ. ֆոնդ 1) | Գ. Զովունի, 11 փողոց 87 շենք 4 բնակարան | 19 | 56 | լավ | - | - |
| 19. | Զովունի բնակ. ֆոնդ 2) | Գ. Զովունի, 9 փողոց 97 շենք 3 բնակարան | 19 | 48 | լավ | - | - |
| 20 | Զովունու կենցաղի տուն | Գ. Զովունի, 40 փողոց 40-7 | 1976 | 139.4 | լավ | - | - |
| 21 | Զովունու կենցաղի տուն հանրակացարան | Գ. Զովունի, 40 փողոց 42-8 | 1972 | 264.3 | բավարար | - | - |
| 22 | Զովունու մանկապարտեզի շենք | Գ. Զովունի, 6 փողոց 129 | 1980 | 816.1 | լավ |  |  |
| 23 | Զովունու հանրության շենք | Գ. Զովունի, 6 փողոց 129/1 | 1980 | 278.5 | լավ |  |  |
| 24 | Զովունու կուլտուրայի տուն | Գ. Զովունի, 39 փողոց 131 | 1974 | 1224.7 | լավ |  |  |
| 25 | Զովունու հուշարձան համալիր, թանգարան | Գ. Զովունի, 1 փողոց 141 | 1985 | 20000 | լավ |  |  |
| 26 | Զովունի  գրասենյակ | Գ. Զովունի, 1 փողոց 133 | 1976 | 476.3 | լավ |  |  |
| 27 | Զովունու արվեստի դպրոց | Գ. Զովունի, 7 փողոց 127 | 1974 | 317.4 | բավարար | վերանորոգման կարիք |  |
| 28 | Զովունու թունաքիմիկատ-ների պահեստ | Գ. Զովունի, 1 փողոց 215 | 1965 | 368.1 | բավարար |  |  |
| 29 | Զովունու էլ. ենթակայան | 9 փողոց 125 շենք 60/3 | 1984 | 63.7 | լավ |  |  |
| 30 | Զովունու էլ. ենթակայան | Գ. Զովունի, 41 փողոց 4 | 1985 | 24.0 | լավ |  |  |
| 31 | Զովունու էլ. ենթակայան | Գ. Զովունի, 4 փողոց 78 | 1984 | 12.0 | լավ |  |  |
| 31 | Զովունի  ինստիտուտի մասնաշենք (հանրակացարան) | Գ. Զովունի, 9 փողոց 125 | 1985 | 4555.7 |  |  |  |
| 32 | Զորավանի վարչական շենք | Գ. Զորավան, 1 փողոց 19/3 | 1978 | 381,4 | լավ | չունի | - |
| 33 | Զորավանի մշակույթի տան շենք | Գ. Զորավան, 1 փողոց 21 | 1978 | 48 | վատ | հիմնանորագման | - |
| 34 | Զորավանի հանդիսությունների սրահ | Գ. Զորավան, 1 փողոց 22/1 | 1978 | 574,7 | բավարար | նորոգման | - |
| 35 | Զորավանի բուժկետ | Գ. Զորավան, 1 փողոց 17 | 1980 | 166,9 | բավարար | նորոգման | - |
| 36 | Զորավանի մանկապարտեզի 1-ին մասնաշենք | Գ. Զորավան, 1 փողոց 11 | 1975 | 466,0 | լավ | Մասնակի նորոգման |  |
| 37 | Զորավանի մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենք | Գ. Զորավան, 1 փողոց 11/1 | 1975 | 546,8 | վատ | հիմնանորոգման |  |
| 38 | Բուժականի վարչական շենք | Գ. Բուժական, 1 փողոց N 2 | 1983 | 144 | վատ | վերանորոգման | - |
| 39 | Բուժականի բժշկական ամբուլատորիա | Գ. Բուժական, 1 փողոց N 1 | 2010 | 182 | գերազանց | չունի | - |
| 40 | Բուժականի մանկապարտեզի շենք | Գ. Բուժական, 2-րդ փողոց N 5 | 1987 | 1400 | վատ | վերանորոգման | - |
| 41 | Բուժականի մշակույթի տուն | Գ. Բուժական, 1 փողոց N 35 | 1984 | 242 | վատ | վերանորոգման | - |
| 42 | Արագյուղի վարչական շենք | Գ. Արագյուղ, 1 փողոց N 23 | 1979 |  | վատ | վերանորոգման | - |
| 43 | Արագյուղի մշակույթի տուն | Գ. Արագյուղ, 1 փողոց N 21 | 1946 |  | վթարային | վերանորոգման | - |
| 44 | Արագյուղի բաղնիքի շենք | Գ. Արագյուղ, 3-րդ փողոց N 11 | 1979 |  | վթարային | վերանորոգման | - |
| 45 | Սարալանջի վարչական շենք | Գ. Սարալանջ, 6-րդ փողոց, 2-րդ շենք | 1970 | 144 | վատ | վերանորոգման | - |
| 46 | Սարալանջի հանդիսությունների սրահ | Գ. Սարալանջ, | 1981 | 182 | վատ | վերանորոգման | - |

**ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ**

Եղվարդ բնակավայրը 2017 թվականի ընթացքում տվել է մոտ 67, Զովունին՝ 70, Զորավանը՝ 2, Բուժականը՝ 2 ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներ, առկա է Եղվարդ քաղաքի, Զովունի և Զորավան գյուղերի գլխավոր հատակագծեր, նախատեսվում է ունենալ քաղաքաշինական քարտեզ:

Եղվարդ համայնքում գործել է <<Եղվարդ բարեկարգում և բնակֆոնդ >> ՀՈԱԿ-ը ունի 56 աշխատակից: Այդ կազմակերպության միջոցով համայնքում իրականացվում են աղբահանության աշխատանքներ, մաքրվում են համայնքի փողոցները: Եղվարդ համայնքի ավագանու 2013 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 46-Ն որոշմամբ հաստատվել է ՛՛Եղվարդ համայնքում աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման,  այդ վճարի գանձման կարգը՛՛, և ըստ այդ կարգի համայնքի բնակիչների և համայնքի տարածքում գործող կազմակերպությունների հետ կնքվում է աղբահանության պայմանագիր:

Եղվարդ բնակավայրում առկա է 45 կմ խմելու ջրագիծ, 35 կմ կոյուղագիծ, գազատար 33,2 կմ, լուսավորության ցանց 22,8 կմ: Անհրաժեշտ է կառուցել 5 կմ գազատար Զորավար Անդրանիկի, Արայի և Հովհաննես Շիրազի թաղամասերում: Ոռոգման ջուրը մատակարարվում է 13,6 կմ կիսախողովակային, 24,3 կմ փակ և մոտ 20,2 կմ հողային առուների ցանցով: Վերջին տարիներին կառուցվել է 9,4 կմ ոռոգման համակարգի ցանց, որի ընդհանուր արժեքը կազմել է 535,0 մլն դրամ, որի 59,0 մլն դրամը ներդրվել է համայնքի կողմից: Չնայած այսքանով հանդերձ ոռոգման համակարգում կորուստները կազմում են 40 %: Սակայն խմելու ջրի ներհամայնքային համակարգը կառուցվել է շուրջ 60 տարի առաջ, 24 ժամյա ջրամատակարարում ապահովելու համար անհրաժեշտ է 7,3 կմ ջրագծի հիմնանորոգում: Նույն վիճակում է գտնվում նաև կեղտաջրերի հեռացման կոյուղու համակարգը, որի աշխատանքները կարգավորելու համար անհրաժեշտ 9 կմ կոյուղագծի հիմնանորոգում: Եղվարդում 80%-ով վերականգնվել է փողոցային լուսավորության համակարգը, և համայնքը ամբողջությամբ լուսավորելու համար անհրաժեշտ է մոտ 50 մլն 480 հազար դրամի ներդրում: Համայնքն ունի 2 գերեզմանատուն, յուրաքնաչյուր ընտանիքին բաժին է ընկնում միջինը 12 քմ գերեզմանահող անվճար հիմունքներով, իսկ 6 քմ վճարովի, եթե ընտանիքի շնչերի քանակը 4 և ավելի է:

Զովունի բնակավայրում առկա է 15 կմ խմելու ջրագիծ, 12 կմ կոյուղագիծ, գազատար՝ 11կմ, լուսավորության ցանց՝ 12.2 կմ: Անհրաժեշտ է կառուցել 4.7 կմ գազատար համայնքի 20,21,22,23,24,25 փողոցներում և Ամո թաղամասում: Ոռոգման ջուրը մատակարարվում է 12.5 կմ կիսախողովակային. 17 կմ փակ և մոտ 56.5 կմ հողային առուների ցանցով: Խմելու ջրի ներհամայնքային համակարգը կառուցվել է շուրջ 50 տարի առաջ, 24 ժամյա ջրամատակարարում ապահովելու համար անհրաժեշտ է 6.5 կմ ջրագծի հիմնանորոգում: Նույն վիճակում է նաև կեղտաջրերի հեռացման կոյուղու համակարգ, որի աշխատանքները կարգավորելու համար անհրաժեշտ է 5 կմ կոյուղագծի հիմնանորոգում և շուրջ 10 կմ նոր թաղամասում կոյուղագծերի կառուցում: Համայնքում 50%-ով վերականգնվել է փողոցային լուսավորության համակարգը և համայնքը ամբողջությամբ լուսավորելու համար անհրաժեշտ է մոտ 80000.0 հազար դրամի ներդրում: Գյուղն ունի թվով 2 գերեզմանատուն, յուրաքնաչյուր ընտանիքին բաժին է ընկնում միջինը 32 քմ գերեզմանահող:

Զորավան բնակավայրում առկա է 9,47313կմ խմելու ջրագիծ, 6,8 կմ կոյուղագիծ, գազատար՝ 6,9 կմ, լուսավորության ցանց՝ 7.2 կմ: Անհրաժեշտ է կառուցել 6 կմ գազատար համայնքի 10 փողոցներում: Ոռոգման ջուրը մատակարարվում է 12,8 կմ փակ առուների ցանցով: Խմելու ջրի ներհամայնքային համակարգը կառուցվել է շուրջ 40 տարի առաջ, 24 ժամյա ջրամատակարարում ապահովելու համար անհրաժեշտ է 6 կմ ջրագծի կառուցում: Նույն վիճակում է նաև կեղտաջրերի հեռացման կոյուղու համակարգ, որի աշխատանքները կարգավորելու համար անհրաժեշտ է 6 կմ կոյուղագծի կառուցում : Համայնքում 90%-ով վերականգնվել է փողոցային լուսավորության համակարգը և համայնքը ամբողջությամբ լուսավորելու համար անհրաժեշտ է մոտ10000.0 հազար դրամի ներդրում: Գյուղն ունի թվով 2 գերեզմանատուն, յուրաքնաչյուր ընտանիքին բաժին է ընկնում միջինը 6,5 քմ գերեզմանահող անվճար հիմունքներով , իսկ 12 քմ վճարովի, եթե ընտանիքի շնչերի քանակը 4 և ավելի է:

Բուժական բնակավայրում առկա է 13 կմ խմելու ջրագիծ, 3,75 կմ կոյուղագիծ, լուսավորության ցանց՝ 3.2 կմ: Անհրաժեշտ է կառուցել 10 կմ գազատար համայնքի 23 փողոցներում: Ոռոգման ջուրը մատակարարվում է 9 կմ կիսախողովակային, 6 կմ փակ և մոտ 21 կմ հողային առուների ցանցով: Ոռոգման համակարգում կորուստները կազմում են մոտ 40%: Խմելու ջրի ներհամայնքային համակարգը կառուցվել է շուրջ 30 տարի առաջ, 24 ժամյա ջրամատակարարում ապահովելու համար անհրաժեշտ է 6,5 կմ ջրագծի կառուցում: Նույն վիճակում է նաև կեղտաջրերի հեռացման կոյուղու համակարգ, որի աշխատանքները կարգավորելու համար անհրաժեշտ է 3,7 կմ կոյուղագծի կառուցում: Համայնքում 30%-ով վերականգնվել է փողոցային լուսավորության համակարգը և համայնքը ամբողջությամբ լուսավորելու համար անհրաժեշտ է մոտ 30 մլն դրամի ներդրում: Գյուղն ունի թվով 2 գերեզմանատուն, յուրաքնաչյուր ընտանիքին բաժին է ընկնում միջինը 12 քմ գերեզմանահող անվճար հիմունքներով, իսկ 6 քմ վճարովի, եթե ընտանիքի շնչերի քանակը 4 և ավելի է:

**ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ**

Եղվարդ բնակավայրում կա 6 հատ 4, 17 հատ 5 հարկանի, 28 հատ 1 հարկանի բազմաբնակարան շենքեր և 1037 բնակարաններ:

Զովունի բնակավայրում կա թվով 116 հատ երկհարկանի և 1 հատ 6 հարկանի շենքեր, 516 բնակարաններ, 938 բնակելի տներ:

Զորավան բնակավայրում կան երկհարկանի բազմաբնակարան շենքեր, 82 բնակարաններ, 38 բնակելի տներ:

Բուժական բնակավայրում կա մեկ հատ երկհարկանի շենք, 4 բնակարաններ, 392 բնակելի տներ:

Արագյուղ և Սարալանջ բնակավայրերում կան մեկ 385 և 83 բնակելի տներ:

Աղյուսակ 11. Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի և բնակելի առանձնատների թիվը Եղվարդ և Զովունի բնակավայրերում

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Բազմաբնակարան շենքեր ԵՂՎԱՐԴ | Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի | Բնակելի առանձնատների |
| բնակարանների թիվը | ընդհանուր մակերեսը |
|  | Մեկ սենյականոց | 237 | 6300 |
|  | Երկու սենյականոց | 290 | 15400 |
|  | Երեք սենյականոց | 360 | 29476 |
|  | Չորս սենյականոց | 147 | 15789 |
|  | Հինգ սենյականոց | 3 | 396 |
|  | Վեց և ավելի սենյականոց | - | - |
|  | Բազմաբնակարան շենքերի բնակարաններ, ընդամենը | 1037 | 67361 |
|  | Բնակելի տներ (առանձնատներ) | 2119 | 358370 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Բազմաբնակարան շենքեր ԶՈՎՈՒՆԻ | Բազմաբնակարն բնակելի շենքեր | Բնակելի առաձնատների |
| Բնակարանների թիվը | Ընդհանուր մակերեսը |
| 1 | Մեկ սենյականոց |  |  |
| 2 | Երկու սենյականոց | 50 |  |
| 3 | Երեք սենյականոց | 434 |  |
| 4 | Չորս սենյականոց | 32 |  |
| 5 | Հինգ սենյականոց |  |  |
| 6 | Վեց և ավելի սենյականոց |  |  |
| 7 | Բազմաբնակարն շենքերի բնակարաններ, ընդամենը | 516 |  |
| 8 | Բնակելի տներ (առանձնատներ) |  | 92200 |

**ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ**

Համայնքի հողային տարածքը կազմում է 20597,06 հա, որից

* Եղվարդ՝ 705,71 հա.
* Զովունի՝ 264,17 հա.
* Բուժական՝ 234,17 հա.
* Զորավան՝ 194,79.
* Արագյուղ՝ 192,42.
* Սարալանջ՝148,29.

Վարելահող – 76,48 հա

Խոտհարք – 915,14 հա

Արոտավայրեր- 5376,26 հա

Բազմամյա տնկարկներ – 533,77 հա

Բնակավայրերի հողեր – 1225,94 հա

Ջրային ֆոնդի հողեր – 59,61 հա

Այլ հողեր – 2247,6 հա

Արդյունաբերական հողեր – 121,46 հա

Գյուղ արտադրական հողեր – 144,61 հա

Էներգետիկայի, կապի տրանսպ. կոմունալ ենթ. հողեր- 88,41 հա

**ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ**

Եղվարդ համայնքում գյուղացիական տնտեսությունները հիմնականում զբաղված են դաշտավարությամբ, այգեգործությամբ և անասնապահությամբ: Համայնքի գյուղացիական տնտեսությունները հիմնականում զբաղված են ցորենի, գարու, բազմամյա խոտաբույսերի, խաղողի, ինչպես նաև բանջարաբոստանային մշակաբույսերի արտադրությամբ, որը խիստ զգայուն է շրջակա միջավայրի նկատմամբ և մեծապես կախված է բնության քմահաճույքից: Ընդահուր առմամբ համայնքում արտադրվում է խնձոր, տանձ, ծիրան, կեռաս, բալ, ընկյուզ, միս, կաթ, բուրդ, ձու, մեղր և բանջարաբոստանային մշակաբույսեր: Առկա են ջրովի և անջրդի հողատարածություններ: Ոռոգման ջուր մատակարարվում է Եղվարդի ՋՕԸ-ն կողմից: Համայնքում արոտավայրերը մեծամասամբ գտնվում են դարավանդների վրա:

# ԱՂՅՈՒՍԱԿ 12.

# ԵՂՎԱՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ ԱՆԱՍՆԱԳԼԽԱՔԱՆԱԿԸ

01.01.2018թ. դրությամբ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ցուցանիշները | Եղվարդ | Զովունի | Զորավան | Բուժական | Արագյուղ | Սարալանջ |
| 1. | Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը, որից` | 2144 | 2708 | 798 | 1937 | 540 | 409 |
|  | Կովեր | 1002 | 1213 | 337 | 801 | 170 | 151 |
| 2. | Խոզերի գլխաքանակը | 460 | 128 | 325 | 335 | 47 | 82 |
| 3. | Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը | 2013 | 3455 | 321 | 339 | 37 | 192 |
| 4. | Ավանակների և ջորիների գլխաքանակը | 8 | 5 | - | - | - | - |
| 5. | Ձիերի գլխաքանակը | 60 | 22 | - | 12 | 1 | 1 |
| 6. | Հավերի և այլ թռչունների գլխաքանակը | 13733 | 1037 | 2360 | 3403 | 1678 | 1185 |
| 7. | Նապաստակներ և ճագարներ | 210 | 20 | 66 | - | 21 | - |
| 8. | Մեղվաընտանիքների /փեթակներով/ քանակը | 2088 | 290 | 261 | 684 | 115 | 65 |

**ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

Համայնքում աղբահանության գործընթացն իրականացվում է ամեն օր համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով: Համայնքում ոռոգման ջուրը մատակարարվում է Եղվարդ և Նաիրի ՋՕԸ-երի կողմից: Վերջին տարիներին Եղվարդ բնակավայրում համայնքի միջոցներով և Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ կառուցվել են փակ խողովակաշարով երկու նոր ջրագծեր՝ ընդհանուր նոր է 9,4 կմ ոռոգման փակ համակարգի ցանցը, որի ընդհանուր արժեքը կազմել է 535,0 մլն դրամ, որի 59,0 մլն դրամը ներդրվել է համայնքի կողմից: Բավարար վիճակում է գտնվում համայքնի խմելու ջրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներհամայնքային ցանցը:

Համայնքում բնության և շրջակա բնական միջավայրի պահպանության բնագավառում դեռևս պետք է կատարել հետևյալ միջոցառումները՝

Կառուցել զբոսայգիներ և խաղահրապարակներ.

համայնքում իրականացնել ծառատունկ, ավելացնել համայնքի կանաչապատ և ծաղկապատ տարածքները

ներգրավել համայնքի բնակչությանը բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում՝ հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ պարբերաբար անցկացվող սեմինարների, դասընթացների, տեսագովազդների, ցուցանակների և հանրային իրազեկման այլ միջոցներով:

**ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ**

Եղվարդ բնակավայրն ունի 78,4 կմ երկարությամբ ներբնակավայրային ճանապարհներ, և փողոցներ, 23 կմ երկարությամբ հանդամասեր տանող հիմնական դաշտամիջյան ճանապարհներ: 2007-2015թթ. թվականին կատարվել են մոտ 762517,2 հազար դրամի ներհամայնքային ճանապարհների և բակերի ասֆալտապատման աշխատանքներ: Ներհամայնքային ճանապարհները ասֆալտապատ լինելով մշտապես պահանջում են վերանորոգում: Համայնքում աշխատում է 269 համարի երթուղայինը, սակայն բնակ­չության սպա­­սարկման համար այն բավարար չէ: Ուսանողների սպասարկման համար ան­հ­րա­­ժեշտ է գոնե ևս մեկ երթուղային, որը կուղևորվի դեպի մայրաքաղաքի կենտ­րո­նա­կան մաս:

Զովունի բնակավայրն ունի 26.4 կմ երկարությամբ ներբնակարանային ճանապարհներ և փողոցներ, որից 12,6 կմ-ը ասֆալտապատ, 12 կմ գրունտային, 36 կմ երկարությամբ հանդամասեր տանող հիմնական դաշտամիջյան ճանապարհներ: 2007-2017թթ. կատարվել են մոտ 117410.0 հազար դրամի ներհամայնքային ճանապարհների և բակերի ասֆալտապատման աշխատանքներ: Ներհամայնքային ճանապարհները ասֆալտապատ լինելով մշտապես պահանջում են վերանորոգում: Բնակավայրում աշխատում է N12 և N74 համարի երթուղայինները, սակայն բնակչության սպասարկման համար այն բավարար չէ: Ուսանողների սպասարկման համար թվով 2 հատ երթուղային առավոտյան ժամերին անվճար, համայնքի միջոցներով 8 ամիս, ամսական 88.0 հազ. դրամ գումարով ուսանողներին տեղափոխում են մինչև ԵՊՀ:

Զորավան բնակավայրն ունի 11,8 կմ երկարությամբ ներբնակարանային ճանապարհներ և փողոցներ, 56 կմ երկարությամբ հանդամասեր տանող հիմնական դաշտամիջյան ճանապարհներ: 2007-2017թթ. կատարվել են մոտ 70000,0 հազար դրամի ներհամայնքային ճանապարհների և բակերի ասֆալտապատման աշխատանքներ: Ներհամայնքային ճանապարհները ասֆալտապատ լինելով մշտապես պահանջում են վերանորոգում: Զորավանում չի գործում երթուղային:

Բուժական բնակավայրում ունի 23 կմ երկարությամբ ներբնակարանային ճանապարհներ և փողոցներ, 37 կմ երկարությամբ հանդամասեր տանող հիմնական դաշտամիջյան ճանապարհներ: 2007-2017թթ. կատարվել են մոտ 120000,0 հազար դրամի ներհամայնքային ճանապարհների և բակերի ասֆալտապատման աշխատանքներ: Ներհամայնքային ճանապարհները ասֆալտապատ լինելով մշտապես պահանջում են վերանորոգում: Բուժականում գործում է N 254 երթուղայինը:

Արագյուղ բնակավայրն ունի 50 կմ երկարությամբ ներբնակարանային ճանապարհներ և փողոցներ, 70 կմ երկարությամբ հանդամասեր տանող հիմնական դաշտամիջյան ճանապարհներ:

Սարալանջ բնակավայրն ունի 2,5 կմ երկարությամբ ներբնակարանային ճանապարհներ և փողոցներ, 25 կմ երկարությամբ հանդամասեր տանող հիմնական դաշտամիջյան ճանապարհներ: Սարալանջում գործում է N 62 երթուղայինը:

**ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

Եղվարդ համայնքում առևտուրն իրականացվում է անհատ ձեռնարկատերերի և մասնավոր կազմակերպությունների կողմից: Համայնքում գործում են հանրային սննդի խանութներ, հացի փռեր, հանրային սննդի սպասարկման օբյեկտներ:

**ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ**

Եղվարդ բնակավայրում գործում են միջնակարգ կրթության երեք հաստատություն՝ 2 հիմնական և 1 ավագ դպրոց՝

#### «եՂՎԱՐԴԻ n 1 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ.

#### «Եղվարդի N 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ.

#### «Եղվարդի N3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ.

Դպրոցները հիմնանորոգված են, ապահովված են ջեռուցման համակարգով:

Քաղաքում գործում են նախադպրոցական կրթության երկու հաստատություն՝ մանկապարտեզ և քոլեջ՝

<<Եղվարդի N 1 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ,

Եղվարդի N 2 հիմնական դպրոցի նախակրթարան:

Մանկապարտեզը վերանորոգված է, ապահովված է անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով , ջեռուցման համակարգով:

Մանկապարտեզն աշխատում է 8 ժամյա աշխատանքային ռեժիմով, տրվում է երեք անգամյա սնունդ՝ նախաճաշ, ճաշ, ետճաշիկ:

Նախակրթարանը գործում է հիմնական դպրոցի տարածքում, այն բացվել է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և համայնքապետարանի միջոցներով:

Քաղաքում գործում են արտադպրոցական կրթության երեք հաստատություններ՝

«Եղվարդի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ,

«Եղվարդի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ,

<<ԱՐՍ ՄԱԺՈՐ>> արվեստի դպրոց

«Եղվարդի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքը գտնվում է վերանորոգման մեջ: Դպրոցում չեն գործում ջեռուցման համակարգը, համերգային դահլիճը ինչպես նաև վերանորոգման բացակայության պատճառով չեն շահագործվում 10 դասասենյակ: Ջեռուցումը կատարվում է էլեկտրական վառարանների միջոցով:

Քաղաքում գործում է նախնական մասնագիտական կրթության մեկ հաստատություն՝ «Եղվարդի արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ: Ուսումնարանի շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում, ջեռուցման համակարգ չկա. Դասասենյակները տաքացվում են գազի վառարաններով: Շենքը ենթակա է կապիտալ վերանորոգման: ՈՒսումնարանում դասավանդում են հետևյալ մասնագիտությունները՝ տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում, վարսավիրական արեստ և զարդային դիմահարդարում, խոհարարական գործ, գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում:

Եղվարդում գործում են ՛՛Մշակույթի տուն՛՛,՛՛ Արվեստի դպրոց՛՛ ՀՈԱԿ-ները, որտեղ կենտրոնացված են մշակույթի, արվեստի բոլոր բնագավառները: Մշակույթի կենտրոնում գործում են ձեռարվեստի, կարատեի, ժողովրդական պարի և երգի, մարմնամարզության, օտար լեզուների, ասմունքի, դերասանական և այլ խմբակներ, իսկ արվեստի դպրոցը աչքի է ընկնում դաշնամուրի, ժողովրդական գործքիների բնագավառում: Այստեղ սովորում են շուրջ 383 երեխա, որոնց սպասարկում են 47 աշխատակիցներ: Այստեղ տարվա ընթացքում կազմակերպվում են միջոցառումներ նվիրված միջազգային, հանրապետական և համայնքային բոլոր տոներին: Համայնքապետարանի շենքում է գործում է <<Եղվարդի կենտրոնացված գրադարանային համակարգ>> ՀՈԱԿ-ը, որտեղ կա շուրջ 49000 կտոր գրականություն և տարեկան սպասարկում է 3200 ընթերցող:

Զովունի բնակավայրում գործում է միջնակարգ կրթության մեկ հաստատություն՝ «Զովունու Ռ. Բաղդասարյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, որն ունի 3 մասնաշենք, որոնցից մեկը հիմնանորոգված է, իսկ մյուսը երկուսը՝ սպորտային դահլիճը և փոքր մասնաշենքը հիմնանաորգման կարիք ունեն: Դպրոցն ապահովված է ջեռուցման համակարգով: Դպրոցում գործում են «Հայ-ասպետ», «Հայ-ասմունք», նկարչության և այլ խմբակներ: Դպրոցի ամբողջական հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ է մոտավորապես 60 միլիոն ՀՀ դրամի ներդրում, ինչի արդյունքում ակնկալվում է, որ աշակերտների թիվը կավելանա շուրջ 280-ով միայն 2017 թվականին:Կավելանա նաև մանկավարժների և սպասարկող անձնակազմի քանակը՝ կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր:

Զովունիում գործում է նախադպրոցական կրթության մեկ հաստատություն՝ «Զովունու մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ը: Մանկապարտեզը վերանորոգված է, ապահովված է անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով , ջեռուցման համակարգով, աշխատում է 8 ժամյա աշխատանքային ռեժիմով, տրվում է երեք անգամյա սնունդ՝ նախաճաշ, ճաշ, ետճաշիկ: Նախատեսվում է մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքում բացել նախակրթարան համայնքապետարանի միջոցներով:

Զովունիում գործում է արտադպրոցական կրթության մեկ հաստատություն:

«Երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքը գտնվում է վատթար վիճակում: Դպրոցն ապահովված չէ ջեռուցման համակարգով: Ջեռուցումը կատարվում է էլեկտրական վառարանների միջոցով:

Դպրոցի հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ կլինի մոտ 10 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ: Իսկ արդյունքում՝ դպրոց հաճախող երեխաների թիվը 60-ից կհասնի 100 և ավել:

Զովունիում գործում է առողջության առաջնային պահպանության մեկ կազմակերպություն՝ «Զովունու առողջության առաջնային պահպանության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը: Կենտրոնի շենքը գտնվում է բարվոք վիճակում, ապահովված է ջեռուցման համակարգով, սակայն ունի արդիական բժշկական սարքերով համալրման կարիք:

Զովունիում գործում է նաև «Մշակույթային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ը, որտեղ գործում են ինչպես մշակույթային, այնպես էլ մարզական խմբակներ:Համայնքապետարանի կողմից միջոցներ են ձեռնարկվում շենքի ջեռուցման համակարգի կառուցումը ավարտելու համար, ինչի արդյունքում կավելանա մշակույթի տուն հաճախողների քանակը:

Զորավան բնակավայրի տարածքում գործում է մեկ բուժ ամբուլատորիա, մեկ հանրակրթական դպրոց 198 աշակերտով, մեկ մանկապարտեզ 55-60 երեխայով, մեկ կապի հանգույց: Զորավանը ունի մեկ նախադպրոցական հաստատություն, որի հզորությունը նախատեսված է 140 երեխաների համար, սակայն ներկա դրությամբ մանկապարտեզ են հաճախում շուր 60 երեխա՝ 2 խումբ, որոնց սպասարկում են 17 աշխատողներ: Մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքը ենթակա է կապիտալ վերանորոգման, քանի որ առաջինը ենթարկվել է մասնակի վերանորոգման և գտնվում է լավ վիճակում: 2015 թվականին Զորավան համայնքի միջոցներով իրականացվել է մանկապարտեզի խաղահրապարակի կառուցման և կահավորման աշխատանքներ: Գյուղը ունի մեկ միջնակարգ դպրոց, որտեղ սովորում են 198 երեխա, աշխատում են 27 ուսուցիչներ և 7 սպասարկող անձնակազմ: Համայնքի դպրոցը գտնվում է գերազանց վիճակում, որը վերանորոգվել է 2013-2014 թվականներին պետական բյուջեի միջոցներով: Համայնքում գործում է մեկ Բուժակ-մանկաբարձական կետ, որտեղ աշխատում են 1 բժիշկ և 2 բուժքույրեր, շենքը ամբողջովին վերանորոգվել է Սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի միջոցներով, համայնքն իր միջոցներով նախատեսում է կատարել շենքի գազաֆիկացում:

Զորավանն ունի մշակույթի տուն, որն ունի շենքային վատ պայմաններ, այստեղ էր գտնվում համայնքի գրադարանը, որը 2016 թվականին տեղափոխվել է համայնքապետարանին կից շինություն: Ներկայումս Զորավանն ունի հիմնանորոգված գրադարան, որտեղ կա շուրջ 5838 կտոր գրականություն և տարեկան սպասարկում է 314 ընթերցողի:

Բուժական բնակավայրում գործում է միջնակարգ կրթության մեկ հաստատություն՝ հիմնական դպրոց, որն ունի 2 մասնաշենք, երկուսն էլ հիմնանորոգված են: Դպրոցը ապահովված է էլեկտրական ջեռուցմամբ: Հիմնական դպրոցում գործում է շախմատի խմբակ:

Բուժականում գործում է նախադպրոցական կրթության մեկ հաստատություն՝ նախակրթարան, որը վերանորոգված է, ապահովված անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով, ջեռուցման համակարգով: Նախակրթարանը աշխատում է կանոնակարգված ռեժիմով,: Բուժականի Մարզադաշտը ևս գտնվում է շատ անմխիթար վիճակում:

Արագյուղում գործում է միջնակարգ կրթության մեկ հաստատություն՝ հիմնական դպրոց՝ Արագյուղի <<Տիգրանակերտի կրթարան>> ՊՈԱԿ:

Դպրոցն ունի 1 մասնաշենք, որը հիմնանաորգման կարիք ունի: Դպրոցը ապահովված չի ջեռուցման համակարգով: Դպրոցին կից կա նախակրթարան: Նախակրթարանը գործում է ավագ դպրոցի տարածքում, այն բացվել է Համաշխարհային բանկի «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային ծրագրի և համայնքապետարանի միջոցներով:

Սարալանջում գործում է մեկ հիմնական դպրոց՝ <<Սարալանջի հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը: Դպրոցում գործում թ նաև նախակրթարան, որը բացվել է Համաշխարհային բանկի «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային ծրագրի և համայնքապետարանի միջոցներով: Հիմնական դպրոցն ունի 1 մասնաշենք, որը ունի հիմնանաորգման կարիք: Հիմնական դպրոցում գործում է պարի և կառատեի խմբակներ:

Աղյուսակ 13. Եղվարդ համայնքի հանրակրթական դպրոցների, նախադպրոցական և արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների, նախնական մասնագիտական կրթական հաստատության վերաբերյալ ցուցանիշներ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Հաստատության անվանումը | Աշխատողների թիվը | Սովորողների թիվը |
| 1. | «Եղվարդի N 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ | 53 | 199 |
| 2. | «Եղվարդի N 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 69 | 708 |
| 3. | «Եղվարդի N 3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 69 | 814 |
| 4. | <<Եղվարդի N 1 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ | 62 | 380 |
| 5. | Եղվարդի N 2 հիմնական դպրոցի նախակրթարան | 2 | 46 |
| 6. | «Եղվարդի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ | 47 | 436 |
| 7. | <<ԱՐՍ ՄԱԺՈՐ>> արվեստի դպրոց | 2 | 30 |
| 8. | «Եղվարդի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ | 25 | 350 |
| 9. | «Եղվարդի արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ | 59 | 265 |
| 10 | <<Եղվարդի մշակույթի տուն>> ՀՈԱԿ | 8 | 175 |
| 11 | «Զովունու Ռ,Բաղդասարյանի անվան միջնակարգ դպրոց » ՊՈԱԿ | 74 | 616 |
| 12 | «Զովունու մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | 26 | 117 |
| 13. | «Զովունու երաժշտական դպրոց » ՀՈԱԿ | 11 | 53 |
| 14. | «Զովունի գյուղի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ | 8 | 170 |
| 15. | <<Զորավանի հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ | 37 | 240 |
| 16. | <<Զորավանի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ | 17 | 52 |
| 17. | <<Բուժականի Գ.Ղարիբյանի անվան դպրոց>> ՊՈԱԿ | 36 | 192 |
| 18. | նախակրթարան | 1 | 23 |
| 19. | Արագյուղի «Տիգրանակերտի կրթարան» դպրոց ՊՈԱԿ | 31 | 127 |
| 20. | « Սարալանջի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 22 | 50 |
| 21. | Նախակրթարան | 1 | 19 |

Համայնքն ունի [www.yeghvard..am](http://www.yeghvard..am) ինտերնետային վեբ կայքը, որտեղ տեղ է գտնում համայնքային նորությունները, համայնքում իրականացվող բոլոր միջոցառումները, համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու կողմից կայացված բոլոր որոշումները, կարգադրությունները, համայնքի բյուջեի ծախսային և եկամտային մասերը և դրանց տնօրինումն ըստ կատարման ժամկետների, ինչպես նաև հայտարարություններ: Եղվարդ համայնքում ձևավորվել է նաև ՛՛Նոր հայկական տիպօրինակ՛՛ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը, որի կազմում ընդգրկված երիտասարդների թիվը կազմում է մոտ 100 հոգի:

Եղվարդ համայնքում կան պատմամշակութային հուշարձաններ:

Եղվարդ բնակավայրի միջնադարյան ճարտարապետական հուշարձաններից արժեքավոր է Եղվարդի 5-րդ դարի դահլիճ-եկեղեցին, որի ստորին մասը մասամբ պահպանվել է:

Եղվարդից հյուսիս-արևելք` Արայի լեռան լանջին, 7-րդ դարում կառուցվել է Զորավոր եկեղեցին:

Եղվարդի կենտրոնական մասում կանգուն է Սուրբ Աստվածածին երկհարկ եկեղեցի-դամբարանը՝ կառուցված [1301](https://hy.wikipedia.org/wiki/1301) թվականին, որի յուրաքանչյուր ճակատի կենտրոնում սյուժետային [պատկերաքանդակներ](https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%AF&action=edit&redlink=1) են:

Քաղաքի հյուսիս-արևմտյան մասում վեր է խոյանում [1941](https://hy.wikipedia.org/wiki/1941)-[1945](https://hy.wikipedia.org/wiki/1945) թվականների Հայրենական մեծ պատերազմում զոհված եղվարդցիների հիշատակին նվիրված հուշարձան-կոթողը։ Քիչ հեռու արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հուշաքարերն են։

Եղվարդ քաղաքի հյուսիս-արևմտյան հատվածում, գոյություն ունեցող Սուրբ Սարգիս մատուռի հարակից տարածքում 2017 թվականի հուլիսին շահագործման է հանձնվել Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, որը կառուցվել է մասնավոր ներդրումների հաշվին: Քաղաքը այժմ ունի 0,7425 հա կառուցապատման ընդհանուր տարածքով, սև տուֆից կառուցված եկեղեցական համալիր՝ ժամանակակից լուծումներով և միջնադարյան ոգով:

Եղվարդ քաղաքի մանկապատանեկան մարզապրոցը շահագործման է հանձնվել 2015 թվականին թվականին, ապահովված է անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով, ջեռուցման համակարգով:

Եղվարդ hամայնքում գործում է առողջության պահպանության մեկ կազմակերպություն՝ «Նաիրիի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ, որտեղ աշխատողների թիվը կազմում է 197: Բժշկական կենտրոնի շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում, չի գործում ջեռուցման համակարգը, ունի արդիական բժշկական սարքավորումներով համալրվելու կարիք:

Զովունի բնակավայրի տարածքում է գտնվում «Կարմիր Բերդ» կոչվող պատմամշակութային շինությունը, որը չնայած գտնվում է կիսաքանդ վիճակում, կարող է ծառայել զբոսաշրջիկության համար, նրան հարող տարածքով (Հրազդանի կիրճում) հոսում է Հրազդան գետը, իր կանաչապատ և ծառապատ ափերով, գեղեցիկ տեսարաններով մեծ հետաքրքրություն կարող է առաջացնել զբոսաշրջիկների համար:

Զովունիում գործում է առողջության առաջնային պահպանության մեկ կազմակերպություն՝ «Զովունու առողջության առաջնային պահպանության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը: Կենտրոնի շենքը գտնվում է բարվոք վիճակում, ապահովված է ջեռուցման համակարգով, սակայն ունի արդիական բժշկական սարքերով համալրման կարիք:

Զորավան բնակավայրից 300 մ հարավ-արևելք Դովրի կոչված վայրում է գտնում «Դովրի» ամրոցը (Ք.ա.4-րդ հազ.վերջ - 1-ին հազ.), որի մերձակայքում է Ք.ա. 2 - 1 հազ. Թվագրվող դամբարանադաշտը: Գյուղատեղիի հարավային մասում է գտվում 7-րդ դարի բազմախորան Զորավար եկեղեցին (Սբ.Թեոդորոս, «Ղարղավանք»/, որի կառուցումը սկսվել է անմիջապես Զվարթնոցի տաճարի կառուցման ավարտից հետո (641-661 թթ.), այդ իսկ պատճառով էլ հուշարձանի հարդարանքը՝ (Զորավար եկեղեցին) կրում է Զվարթնոցի ազդեցությունը:

Եկեղեցին կառուցել է Գրիգոր Մամիկոնյան իշխանը 661–685 թվականներին:

Զորավարը պարագծով բազմաստիճան պատվանդանի վրա բարձրացող ութ աբսիդ հորինվածքով, դարչնագույն սրբատաշ տուֆից կառույց է: Աբսիդների հատման հանգույցներում արտաքուստ արված են եռանկյունաձև (հայկական) խորշեր՝ խոյակներով պսակված երեք քարորդ որմնասյուներով: Առագաստային փոխանցումով գմբեթի թմբուկը ներսից շրջանաձև է, արտաքուստ՝ բազմանիստ, ներսում պահպանվել են որմնանկարների հատվածներ: Զորավար եկեղեցու մուտքը հյուսիս-արևմուտքից է: Զորավարի հորինվածքն ունի նաև Իրինդի եկեղեցին:

Զորավար եկեղեցուց 200մ հյուսիսում է գտվում 13-րդ դարի եկեղեցին իր ստորգետնյա դամբարանով և եկեղեցու շրջակայքի ավերված գերեզմանոցով: Գյուղի հյուսիսային եզրին, Արագյուղ տանող ճանապարհի ձախ կողմում է գտվում 19-րդ դարի Սբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին, որի պատերին ագուցված են 10-16դդ խաչքարեր:

Հուշարձանների պահպանությանը, վերականգնմանը և վերակառուցմանն ուղղված միջոցառումների իրականցամն համար առաջարկվում է, համապատասխան մասնագետների ներգրավմամբ, իրականացնել մի շարք միջոցառումներ, որոնք կնպաստեն համայնքում առկա արժեքների պահպանմանը և դրանց ծառայեցմանը բնակիչների և հյուրերի մշակութային կարիքներին: Կարևոր և առաջնահերթ են հետևյալ միջոցառումները.

Զորավանի կենտրոնում կանգնեցված է խաչքար- հուշարձան նվիրված Հայրենական մեծ պատերազմի և Արցախի գոյամարտի զոհվածների հիշատակին: Ամեն տարի մայիսի 9-ին համայնքի ղեկավարի գլխավորությամբ համայնքի բնակիչները իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցում զոհված նահատակների հիշատակին: Հուշարձանին տրվում են ծաղիկներ, ծաղկեպսակներ: Խաչքար-հուշարձանը ունի մոտ 20 տարվա պատմություն և 2014 թվականին վերանորոգվել է համայնքի միջոցներով:

Զորավանում գործում է մեկ Բուժակ-մանկաբարձական կետ, որտեղ աշխատում են 1 բժիշկ և 2 բուժքույրեր, շենքը ամբողջովին վերանորոգվել է Սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի միջոցներով, համայնքն իր միջոցներով նախատեսում է կատարել շենքի գազաֆիկացում:

Զորավանն ունի մշակույթի տուն, որն ունի շենքային վատ պայմաններ, այստեղ էր գտնվում համայնքի գրադարանը, որը 2016 թվականին տեղափոխվել է համայնքապետարանին կից շինություն: Ներկայումս համայնքն ունի հիմնանորոգված գրադարան որտեղ կա շուրջ 5838 կտոր գրականություն և տարեկան սպասարկում է 314 ընթերցողի:

**ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻՆԵՐ, ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐ, ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ**

Եղվարդ բնակավայրն ունի 5 հա տարածքով զբոսայգի, որտեղ կառուցված է Հայրենական մեծ պատերազմի զոհվածների հուշարձան-կոթողը: Տարածքը ամբողջովին ծառապատված է, տեղակայված են նստարաններ և աղբամաններ: Քաղաքի շենքերի բակային տարածքները ամբողջությամբ ասֆալտապատ են և յուրաքանչուր շենքի մուտքերում նույնպես տեղադրված են նստարաններ, երեխաների համար նախատեսված կառուսելներ: Քաղաքի տարեցների համար կառուցվել է ժամանցի սրահ, որտեղ իրենց ժամանակն են անցկացնում համայնքի տարեց բնակիչները: Քաղաքն ունի նաև սգո սրահ, որտեղ անցկացվում են հոգեհանգստի արարողություններ:

**ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ**

Համայնքապետարանը ստեղծել է իր պաշտոնական վեբ կայքը՝ [www.yeghvard.am](http://www.kasakh.am), որի նպատակը բնակչությանը համայնքի կառավարման վերաբերյալ իրազեկումն է, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրված հրապարակայնության և թափանցիկության ապահովումը, տեղական իշխանություն-բնակչություն կապի ամրապն­դու­մը և բնակչության շրջանում տեղական իշխանության նկատմամբ վստահության բարձ­րացումը: 2016 թվականի նոյեմբեր ասմսից համայնքի ավագանու նիստերը առցանց ռեժիմով հեռարձակվում են [www.youtube.com](http://www.youtube.com) վիդեոպորտալում: Համայնքապետարանում և բնակավայրերի ինչպես կենտրոնական, այնպես էլ ծայրամասային հատվածներում տեղադրված են տեղեկատվական ցուցատախտակներ, որոնց միջոցով ապահովվում է համայնքի ղեկավարի եւ ավագանու կայացրած որոշումների հրապարակայնությունը:

Համայնքի ավագանին.

14.04.2016թ. N 18-Ն որոշմամբ հաստատել է «Համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը»

14.04.2016թ. N 19-Ն որոշմամբ հաստատել է «Համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը»

14.04.2016թ. N 17-Ն որոշմամբ հաստատել է «Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը»:

Ավագանին 12.12.2017թ. N 57 որոշմամբ հաստատել է Եղվարդ համայնքի ղեկավարին կից համայնքի զարգացման ծրագրի և բյուջեի կառա­վար­ման խորհրդակցական մարմնի կազմը՝

խորհրդակցական մարմնի նախագահ`  Նորայր Սարգսյան -  համայնքի ղեկավար.

խորհրդակցական մարմնի  քարտուղար` Վարդան Մուրադխանյան - համայնքապետարանի աշ­խա­տա­­կազմի քարտուղար.

խորհրդակցական մարմնի  անդամներ՝

Ռաֆիկ Զոհրաբյան – համայնքի ավագանու անդամ.

Հարություն Հովհաննիսյան – համայնքի ավագանու անդամ.

Արամ Սարգսյան – համայնքի ավագանու անդամ.

Թելուշ Հովհաննիսյան - համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի

պետ.

Կարինե Սարոյան - համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետի տեղակալ.

Սամվել Մկրտչյան - համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-ճարտարապետ.

Լիպարիտ Մանյան - <<Եղվարդի արվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն.

Վարազդատ Վարդանյան – <<Եղվարդի բարեկարգում և բնակֆոնդ>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն.

Տիրուհի Ավետիսյան - <<Եղվարդի N 1 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն.

Թամարա Գևորգյան - <<Եղվարդի կենտրոնացված գրադարանային համակարգ>>

ՀՈԱԿ-ի տնօրեն.

Ավագ Սիմոնյան - <<Նոր հայկական տիպօրինակ>> ԵՀԿ նախագահ.

Հայկանուշ Հովհաննիսյան – համայնքի բնակիչ.

Համլետ Վարդանյան – համայնքի բնակիչ.

Մնացական Հովհաննիսյան – համայնքի բնակիչ.

Սարգիս Հարությունյան – համայնքի բնակիչ.

**ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ**

Արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքում քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպումը, կառավարումը հանդիսանում է համայնքային իշխանության կողմից պարտադիր կատարվող գործառույթ: Համայնքային իշխանության ենթակառուցվածքների ներգրավմանը զուգահեռ, քաղպաշտպանության շտաբի մեջ ներառված ծառայությունները ներկայացնում են համայնքային այլ պատկանելիության, մասնավոր հատվածի մի շարք կազմակերպություններ (կապի, տրանսպորտի, բժշկական, սանիտարա-հիգիենիկ ծառայությունների և այլ ոլորտներից), առանց որոնց անհնար է քաղպաշտպանության շտաբի ֆունկցիոնալ գործունեության արդյունավետ ապահովումը:

Եղվարդ համայնքի քաղպաշտպանության շտաբի պետն ի պաշտոնե համարվում է համայնքապետը, որի անմիջական հանձնարարությամբ գործում են քաղպաշտպանության շտաբի առանձին ծառայությունները` ծառայությունների պետերի համակարգմամբ:

Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների իրականացան գործում բնակչության էվակուացման համար մշակված է պլան, համապատասխան որի, բնակելի, հասարակական շենքերի, մյուս շենքերի ու շինությունների համարնախատեսված է հարմարավետ մոտեցումներով աշխատանքների կատարման կոմունիկացիոն սխեմաներ: Բնակավայրերում եղած թաքստոցները հաշվառված են համայնքապետարանի կողմից: Անհրաժեշտություն կա թաքստոցները ավելացնել բնակչության թվին համապատասխան:

Համայնքում աղետների ռիսկերի կառավարման համար, Եղվարդ համայնքի ղեկավարի 2013 թվականի օգոստոսի 29-ի N 329 որոշմամբ ստեղծվել է ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդ համայնքի բնակչության տարահանման-տեղաբաշխման հանձնաժողով, ինչպես նաև հաստատվել է հանձնաժողովի կանոնադրությունը և գործուներության կարգը:

# 2.3.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

Համայնքի բյուջեի մուտքերը ձևավորվում են վարչական բյուջեի միջոցների, հողի և այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքերի հաշվին: Վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են սահմանափակ թվով եկամտատեսակների՝ հարկերի, պետական, տեղական տուրքերի և գույքի վարձակալությունից եկամուտների հաշվին: Համայնքի վարչական բյուջեի կանխատեսվող եկամուտների կեսից ավելին (2017թ.՝ 55,9%, 2018թ.՝ 54%, 2019թ.՝ 53,3%, 2020թ.՝ 52,6%, 2021թ.՝ 51,8%, 2022թ.՝ 50,9%) ձևավորվում են պետական բյուջեից համայնքներին տրամադրվող ֆինանական համահարթեցման դոտացիաների հաշվին (աղյուսակ 14):

Աղյուսակ 14. Համայնքի 2017թ. բյուջեի մուտքերի, 2018 թ. հաստատված ցուցանիշները և 2019-2022թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը

հազար դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Մուտքերի անվանումը | 2017թ. | 2018թ. | 2019թ. | 2020թ. | 2021թ. | 2022թ. |
| փաստացի | Հաստ.. | կանխ. | կանխ. | կանխ. | կանխ. |
|  | ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)\* | 884334,8 | 995650,0 | 1053620,0 | 1038380,0 | 1049860,0 | 1022600,0 |
| I. | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\* | 607834,2 | 629000,0 | 636620,0 | 646080,0 | 656860,0 | 667600,0 |
| 1 | ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ | 158688,6 | 166158,5 | 172900,0 | 181000,0 | 190500,0 | 199480,0 |
| 1.1 | Գույքային հարկեր անշարժ գույքից | 77544,6 | 91311,0 | 94400,0 | 97600,0 | 101500,0 | 105500,0 |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար | 27495,1 | 38326,5 | 39800,0 | 41500,0 | 43200,0 | 45000,0 |
|  | Հողի հարկ | 50049,6 | 52984,5 | 54600,0 | 56100,0 | 58300,0 | 60500,0 |
| 1.2 | Գույքային հարկեր այլ գույքից | 64889,7 | 60069,5 | 63100,0 | 67500,0 | 72750,0 | 77180,0 |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 64889,7 | 60069,5 | 63100,0 | 67500,0 | 72750,0 | 77180,0 |
| 1.3 | Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ | 9031,4 | 8568,0 | 9000,0 | 9300,0 | 9500,0 | 9800,0 |
|  | Տեղական տուրքեր | 9031,4 | 8568,0 | 9000,0 | 9300,0 | 9500,0 | 9800,0 |
| 1.4 | Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ | 7222,8 | 6210,0 | 6400,0 | 6600,0 | 6750,0 | 7000,0 |
|  | Պետական տուրքեր | 7222,8 | 6210,0 | 6400,0 | 6600,0 | 6750,0 | 7000,0 |
| 1.5 | Այլ հարկային եկամուտներ |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումներ |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր և տուգանքներ, որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 341980,4 | 342239,0 | 342500,0 | 343000,0 | 343200,0 | 343200,0 |
| 2.1 | Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | 341980,4 | 342239,0 | 342500,0 | 343000,0 | 343200,0 | 343200,0 |
| ա) | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 339579,8 | 339438,5 | 339500,0 | 340000,0 | 340000,0 | 340000,0 |
| բ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ |  |  |  |  |  |  |
| գ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 2400,6 | 2800,5 | 3000,0 | 3000,0 | 3200,0 | 3200,0 |
| դ) | ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |
| ա) | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) |  |  |  |  |  |  |
| բ) | ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ\* | 107165,2 | 120602,5 | 121220,0 | 122080,0 | 123160,0 | 124920,0 |
| 3.1 | Տոկոսներ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Շահաբաժիններ |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ | 24270,3 | 28555,5 | 28610,0 | 29000,0 | 28760,0 | 29200,0 |
|  | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 19269,8 | 21503,5 | 21510,0 | 21600,0 | 21600,0 | 21700,0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 2738,0 | - |  |  |  |  |
|  |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր | 2262,5 | 7052,0 | 7100,0 | 7160,0 | 7220,0 | 7500,0 |
| 3.4 | Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից, այդ թվում | 5357,1 | 5357,0 | 5360,0 | 5380,0 | 5400,0 | 5420,0 |
|  | Պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ | 5357,1 | 5357,0 | 5357,0 | 5360,0 | 5362,0 | 5365,0 |
| 3.5 | Վարչական գանձումներ | 71824,3 | 83010,0 | 83250,0 | 83500,0 | 84500,0 | 85300,0 |
|  | Տեղական վճարներ | 62558,7 | 82210,0 | 82250,0 | 82300,0 | 83000,0 | 83500,0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ | 3119,5 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1500,0 | 1800,0 |
|  | Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ | 6146,0 | - |  |  |  |  |
| 3.6 | Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ-երի կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ |  |  |  |  |  |  |
|  | Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Այլ եկամուտներ\* | 5713,6 | 3680,0 | 4000,0 | 4200,0 | 4500,0 | 5000,0 |
|  | Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ | 5713,6 | 3680,0 | 4000,0 | 4200,0 | 4500,0 | 5000,0 |
| II. | ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4) | 239140,7 | 260206,0 | 295000,0 | 303000,0 | 320000,0 | 32000,0 |
| 1 | Հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր | 6811,3 | 12000,0 | 15000,0 | 18000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
|  | Անշարժ գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | Շարժական գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր | 6811,3 | 12000,0 | 15000,0 | 18000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| 2 | Պաշարների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Բարձրարժեք ակտիվների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր | 232329,4 | 248206,0 | 280000,0 | 285000,0 | 300000,0 | 3000000,0 |
|  | Հողի իրացումից մուտքեր | 232329,4 | 248206,0 | 280000,0 | 285000,0 | 300000,0 | 3000000,0 |
|  | Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |
| III. | ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ) | 37359,9 | 106444,4 | 122000,0 | 89300,0 | 73000,0 | 35000,0 |
| Ա. | ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2) | 37359,9 | 106444,0 | 122000,0 | 89300,0 | 73000,0 | 35000,0 |
| 1 | ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Արժեթղթեր |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Վարկեր |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Փոխատվություններ |  |  |  |  |  |  |
|  | -բյուջետային փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ | 37359,9 | 106444,0 | 122000,0 | 89300,0 | 73000,0 | 35000,0 |
| 2.1 | Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |
|  | -համայնքային սեփականության բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի մասնակցության իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | -իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության, պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի (բացառությամբ հողերի), այդ թվում` անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից առաջացած միջոցներից համայնքի բյուջե մասհանումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | -բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Փոխատվություններ |  |  |  |  |  |  |
|  | -նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների տրամադրում |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը | 37359,9 | 106444,0 | 122000,0 | 89300,0 | 73000,0 | 35000,0 |
| 2.4 | Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում |  |  |  |  |  |  |
|  | որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը |  |  |  |  |  |  |
| Բ. | ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Արժեթղթեր |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Վարկեր |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Փոխատվություններ |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |

**\*)** Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում բյուջետային ընդհանուր եկամուտների մեջ

Աղյուսակ 15. Համայնքի 2018-2022թթ. բյուջեն  
 ( եկամտների և ծախսերիկանխատեսումը)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Եկամտի և ծախսի տեսակը | 2017թ. տարեկան փաստ. | 2018թ. պլան | 2015թ  փաստ.նկատ % | 2019թ. կանխ. | 2015թ  փաստ.նկատ % | 2020թ. կանխ. | 2015թ  փաստ.նկատ % | 2021թ. կանխ. | 2015թ  փաստ.նկատ % | 2022թ. կանխ. | 2015թ  փաստ.նկատ % |
| Ընդամենը եկամուտներ ընթ. | 607834,2 | 629000,0 | 103,5 | 636620,0 | 104,7 | 646080,0 | 106,2 | 656860,0 | 108,0 | 667600,0 | 109,8 |
| Հարկային եկամուտներ, որից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հողի հարկ | 50049,6 | 52984,5 | 105,8 | 54600,0 | 109,0 | 56100,0 | 112,0 | 58300,0 | 116,5 | 60500,0 | 120,8 |
| Գույքահարկ | 92384,8 | 98396,0 | 106,5 | 102900,0 | 111,4 | 109000,0 | 118,0 | 115950,0 | 125,5 | 122180,0 | 132,2 |
| Տեղական տուրքեր | 9031,4 | 8568,0 | 94,8 | 9000,0 | 99,6 | 9300,0 | 103,0 | 9500,0 | 105,2 | 9800,0 | 108,5 |
| Պետական տուրք | 7222,8 | 6210,0 | 86,0 | 6400,0 | 88,6 | 6600,0 | 91,4 | 6750,0 | 93,5 | 7000,0 | 96,9 |
| Պաշտոնական ընթացիկ դրամաշն. | 341980,4 | 342239,9 | 100,0 | 342500,0 | 100,2 | 343000,0 | 100,3 | 343200,0 | 100,4 | 343200,0 | 100,4 |
| Այլ եկամուտներ | 107165,2 | 120602,5 | 112,5 | 121220,0 | 113,1 | 122080,0 | 114,0 | 123160,0 | 115,0 | 124920,0 | 117,0 |
| Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր | 239140,7 | 260206,0 | 108,8 | 29500,0 | 123,3 | 303000,0 | 126,7 | 320000,0 | 134,0 | 320000,0 | 134,0 |
| Տարեսկզբի ազատ մնացորդ | 37359,9 | 106444,0 | 285,0 | 122000,0 | 326,5 | 89300,0 | 239,0 | 73000,0 | 195,3 | 35000,0 | 93,7 |
| Ընդամենը եկամուտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը ծախսեր | 777891,0 | 995650,0 | 128,0 | 1053620,0 | 136,0 | 1038380,0 | 133,5 | 1049860,0 | 135,0 | 1022600,0 | 131,4 |
| Ընթացիկ ծախսեր, այդ թվում | 556709,1 | 629000,0 | 113,0 | 636620,0 | 114,3 | 646080,0 | 116,0 | 656860,0 | 118,0 | 667600,0 | 120,0 |
| Տեղ. ինքնակառ. մարմնի, դրանց ենթ-հիմն. աշխատ. աշխատավարձ | 178459,6 | 106787,0 | 60,0 | 126800,0 | 71,0 | 147480,0 | 82,6 | 153350,0 | 85,9 | 169500,0 | 95,0 |
| Ապրանքն. գնման և ծառ. վճ. ծախս | 72538,4 | 52079,0 | 71,8 | 58000,0 | 80,0 | 64000,0 | 88,2 | 65800,0 | 89,3 | 65500,0 | 90,3 |
| Սուբսիդիաներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Դրամա-շնորհներ | 261086,0 | 329598,0 | 126,2 | 338600,0 | 129,7 | 350400,0 | 134,2 | 356700,0 | 136,6 | 360000,0 | 137,9 |
| Սոցիալական նպաստներ | 41549,0 | 22600,0 | 54,4 | 26000,0 | 62,6 | 28000,0 | 67,4 | 30000,0 | 72,2 | 30000,0 | 72,2 |
| Այլ ծախսեր | 3056,1 | 107936,0 | 3532,0 | 87220,0 | 2854,0 | 56200,0 | 1839,0 | 52010,0 | 1702,2 | 42600,0 | 1394,0 |
| Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր, այդ թվում | 221181,9 | 366650,0 | 165,7 | 417000,0 | 188,5 | 392300,0 | 177,4 | 393000,0 | 177,4 | 355000,0 | 160,5 |
| Հիմնական միջոցներ | 8046,0 | 27650,0 | 343,0 | 17000,0 | 211,3 | 18000,0 | 223,7 | 19500,0 | 242,3 | 20000,0 | 248,6 |

\* Աշխատավարձի բարձրացում կկատարվի նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման ժամանակ այլ դոտացիայով հատկացված գումարի հաշվին.

\*2018-2022 թթ. այլ ծախսերում ընդգրկված են նաև պահուստային ֆոնդերը:

## 2.4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Համայնքի զարգացման առկա դժվարությունները ըստ ուղղությունների ներկայացված են ստորև.

Արտագաղթի ծավալներ, աշխատատեղերի սակավություն, ժամանցի վայրերի բացակայություն, երիտասարդության զբաղվածության խնդիր, ներդրումների պակաս:

Նշված հիմնահարցերի լուծման դժվարությունները պայմանավորված են հիմնականում համայնքի ունեցած եկամուտների ծավալներով, որոնց ոչ բավարար լինելը համայնքին զրկում է առաջ քաշված հիմնախնդիրների վրա էական ազդեցություն ունենալու հնարավորությունից:

**2.5 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ (ՈՒԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ**

Համայնքի ուժեղ կողմերն են բավարար մասնագիտական ներուժը, մոտիկությունը մայրաքաղաքին, առկա են զարգացման համար անհրաժեծտ հիմնական ենթակառուցվածքները: Եղվարդ համայնքը Հանրապետությունում առաջին համայնքներից է, որտեղ ամբողջությամբ կայացած կարելի է համարել տեղական ինքնակառավարումը, և առաջիններից է եղել, որտեղ համայնքի բոլոր գործառույթները իրականացնում են էլեկտրոնային համակարգով: 2009 թվականից համայնքի զարգացման պլանավորման և իրականացման գործում մեծ դեր է խաղացել նաև համայնքի կառավարման միասնական տեղեկատվական համակարգի ներդնումը և օգտագործումը: Համայնքում կա շուրջօրյա ջրամատակարարում: Համայնքը գրեթե ամբողջությամբ գազաֆիկացված է, համայնքի կենտրոնական փողոցները լուսավորված են, իրականացվում է շուրջօրյա աղբահանություն: Համայնքում գործում է վերանորոգված մշակույթի տուն, մանկապարտեզ: Որպես զարգացած և բարեկեցիկ համայնք՝ Եղվարդ համայնքը միշտ գտնվում է հանրապետության գործադիր մարմնի ուշադրության կենտրոնում:Համայնքի գրեթե բոլոր ընտանիքները ունեն համակարգիչներ և կարողանում են օգտվել նաև համացանցի ծառայություններից: Հեռախոսային կապի և համացանցի կայուն աշխատանք ապահովելու նպատակով, հանրապետության 3 բջջային օպերատորների ՝ Արմենտել, Վիվասել և Յուքոմի, կողմից տեղադրվել են բջջային ալեհա­վաք­ներ:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ**

Համայնքի թույլ կողմերն են՝ հիմնական միջպետական և ներպետական ճանապարհներից հեռու գտնվելը, կլիմայական ոչ այնքան բարենպաստ դիրքում գտնվելը, աշխատանքային միգրացիայի բարձր մակարդակը /դեպի Երևան/, համայնքի բնակելի գոտու սփռվածությունը համեմատաբար մեծ տարածքի վրա: Համայնքը ունի բազմաթիվ ծրագրեր, սակայն ֆինանսական միջոցների անբավարարության պատճառով չի կարողանում իրագործել դրանք:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝

Աշխատուժի առկայությունը.

Արտադրական տարածքների առկայությունը.

Գյուղատնտեսական մեծ պոտենցիալի առկայությունը

Զարգացած ենթակառուցվածքները

Եղվարդի ջրամբարի կառուցման պարագայում նաև զբոսաշրջության զարգացում և հանգստի գոտու ստեղծում

**ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ**

Համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգներն են՝

Կադրերի արտահոսքը.

Գործազրկության մակարդակի աճը.

Բնական տարերային աղետների հնարավոր պատճառած վնասները (ցրտահարություն, հեղեղումներ, կարկտահարություն, երկրաշարժ )

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ**

Եղվարդ համայնքի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել համայնքի բնակչության հեռանկարային աճը, որը բխում է համայնքի հեռանկարային տարածքային զարգացման հնարավորություններից, ընդ որում աճի տեմպերի համար ժամկետներ չեն կանխատեսվում, քանի որ այն կախված է հանրապետության ընդհանուր տնտեսական զարգացման տեմպից, քաղաքական իրավիճակից, բնակչությանը աշխատատեղերով ապահովելու մակարդակից:

Եղվարդ համայնքում աշխատատեղերի մեծ քանակ կարելի է ակնկալել, արտադրական, սպասարկման ոլորտի, գյուղատնտեսության հնարավորությունները ռացիոնալ օգտագործելով: Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների համատեղ գործունեությունը, ինչպես նաև համագործակցությունը պետության և դոնոր կազմակերպությունների հետ:

**3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՀԶԾ-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ**

**Համայնքի տեսլականն է՝**

Եղվարդ համայնքը բարեկարգ ու մաքուր, բնակչության համար բավարար կեն­սա­պայ­ման­ներ ունեցող, էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքների արտա­դու­թյամբ, փոքր և միջին ձեռնարկա­տիրու­թյա­մբ, ինչպես նաև բնակչության զբաղվածու­թյունն ապահո­վող համայնք է, որտեղ մատուցվում են բնակ­չու­թյան համար անհրաժեշտ հանրա­յին բոլոր ծառայությունները՝ նախադպրոցական և արտադպրո­ցա­կան կրություն և դաս­տիա­­րա­կություն, մշակութային, սպորտային ծառայություններ և այլն:

Նշված տեսլականին հասնելու համար համայնքը որդեգրել է հետևյալ **ռազմավարությունը**՝

Ապահովել համայնքի բնակավայրերի համամասնական զարգացումը

Տարեցտարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ

Նպաստել ձեռներեցության խթանմանը` այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական զարգացման հետ

Պահպանել համայնքի ճարտարապետության արդի ոճը, բացառել ինքնակամ շինարարությունը և ապօրինի հողազավթումները

Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել բարեփոխումներ`նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը

Սերտորեն համագործակցել համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների հետ

Նպաստել համայնքում աշխատատեղերի ընդյալնմանը՝ ռացիոնալ օգտագործելով բնական ռեսուրսները, զարգացնելով առևտրի և սպասարկման ոլորտն ու գյուղատնտեսությունը

Բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակը՝ ընդլայնելով մատուցվող հանրային ծառայությունների որակն ու շրջանակը

Համայնքի զարգացման 2018-2022թթ. ծրագրի հիմնական **նպատակններն** են (ըստ բնակավայրերի)՝

Եղվարդ բնակավայր

Բազմաբնակարան շենքային ֆոնդի բարելավում, վերանորոգում,

Փողոցների և բակային տարածքների բարեկարգում,

Փողոցների արտաքին լուսավորվածության ապահովում,

Մարզական հաստատությունների շահագործում, պահպանություն,

Հանգստյան գոտիների ստեղծում,

Համայնքի ՆՈՒՀ-երի շահագործում, պահպանություն, նորոգում

Ջրահեռացման համակարգի նորոգում, ընդլայնում.

Փողոցների կոյուղագծերի կառուցում.

Դեռևս չգազաֆիկացված թաղամասերի գազաֆիկացման ապահովում,

ՀՄՊԶ հուշահամալիր-թանգարանի կառուցում,

Համայնքի բնակիչների համար շահույթ չհետապնդող սգո ծառայություններից օգտվելու հնարավորության ստեղծում.

Զովունի բնակավայր

Ինքնահոս ջրամատակարարման խողովակաշարի կառուցում.

Երաժշտական դպրոցի կապիտալ վերանորոգում.

Փողոցների բարեկարգում և ասխալտապատում,

Ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում ու վերակառուցում.

Ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցում.

Հուշարձանի վերանորոգում

Եկեղեցու կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտ.

Դեռևս չգազաֆիկացված թաղամասերի գազաֆիկացում.

Լուսավորության ցանցի վերանորոգում.

Լուսավորության ցանցի ընդլայնում.

Շախմատի դպրոցի գույքի ապահովում.

Զորավան բնակավայր

Փողոցների բարեկարգում և ասֆալտապատում.

Մշակույթի տան մասնակի վերանորոգում և գույքով ապահովում.

Մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքի հիմնանորոգում.

Գազաֆիկացում.

Ոռոգման փակ խողովակաշարի անցկացման ծրագրի ներդրում.

Խմելու ջրագծի կառուցում.

Բուժական բնակավայր

Բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում.

Վարչական շենքի վերանորոգում.

Մարզադաշտի վերանորոգում և գույքով ապահովում.

Հանդիսությունների սրահի գույքի ապահովում.

Մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում.

Փողոցների բարեկարգում.

Փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում.

Հակակարկտային կայանի կառուցում.

Գազաֆիկացում.

Խմելու ջրագծի հիմնանորոգում.

Կոյուղագծի հիմնանորոգում.

Արագյուղ բնակավայր

Մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում.

Փողոցների ասֆալտապատում

Փողոցային լուսավորության անցկացում

Վարչական շենքի վերակառուցում հանդիսությունների սրահի և մանկապարտեզի.

Խմելու ջրագծի ներտնտեսային ցանցի կառուցում.

Գազաֆիկացում.

Ոռոգման ցանցի կառուցում.

Սարալանջ բնակավայր

Կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատում.

Ճանապարհների խճապատում.

Ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում ու վերակառուցում.

Գազաֆիկացում.

Ակուբի մասնաշենքի վերանորոգում.

Լուսավորության ցանցի կառուցում.

Վարչական շենքի վերանորոգում.

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ) ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ, ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ**

Եղվարդ համայնքում գալիք 2018-2022թթ. ընթացքում նախատեսվում է սերտորեն համագործակցել պետության, միջազգային կազմակերպությունների, մասնավոր սեկտորի և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ:

Համայնքում նպաստել գյուղատնտեսության զարգացմանը, ինչը ենթադրում է, օրինակ պարարտանյութերի, սերմացուների տրամադրում, գյուղմթերքների իրացման, գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման հնարավորությունների ստեղծում, խորհրդատվության տրամադրում և այլ միջոցառումների կազմակերպում

Պետական պատվերի շրջանակներում կրթության, առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցում:

Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում համայնքի բնակչության լայն իրազեկում, համայնքի գործողությունների պլանի կազմում և իրականացում, կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում, պատսպարանների և թաքստոցների կառուցում:

Պլանավորվող հինգ տարիների ընթացքում նախատեսվում է շարունակել համագործակցությունը համայնքի և ՀՀ Կոտայքի մարզում գործունեություն ծավալող՝ միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարա­կու­թյան և մասնավոր հատվածի սուբյեկտների, այլ կազմակերպությունների և անհատների հետ:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈՒՄ, ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՅԹԱՅԹՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ**

Ելնելով համայնքի իրավիճակի վերլուծության և գնահատման արդյունքներից, համայնքում ներկայումս արձանագրված հիմնախնդիրներից, համայնքի զարգացման՝ ՏԻՄ-ի կողմից ընտրված ռազմավարությունից և առաջիկա հինգ տարիների համար սահմանված հիմնական նպատակներից, ՀՀԶԾ-ի կառավարման ԿԱԽ-երի և ԽՄ-ի կողմից քննարկվել և որոշվել է առաջարկվող ծրագրերի ցանկը (աղյուսակ15)՝ ընդգրկելու համայնքի 2018-2022թթ. ՀՀԶԾ-ում: Այդ ծրագրերի մի մասի իրականացումը համարվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորություն, իսկ մյուս մասը դուրս է վերջիններիս լիազորությունների շրջանակից, սակայն դրանց իրականացումը խիստ կարևոր նշանակություն ունի բնակչության բարեկեցությունը և համայնքի համալիր ու առաջանցիկ զարգացումն ապահովելու համար: Օրինակ, համայնքի աշխատակազմի պահպանման ծրագիրը (համապատասխան ծախսերը պլանավորելիս պետք հաշվի է առնվել նվազագույն աշխատավարձի նախատեսվող փոփոխությունները և գնաճը) և նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցումը նույն քանակի երեխաների և նույն գույքի պայմաններում: Այնուհետ ձևակերպվել են մնացած ծրագրերը (ծառայությունները), որոնց համար պետք է որոշվեն առաջնահերթությունները:

Աղյուսակ 15. ՀՀԶԾ-ում ընդգրկելու համար առաջարկվող ծրագրերի ցանկ

ՀՀԶԾ-ում ընդգրկելու համար առաջարկվող ծրագրերի ցանկ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) |
| 1. | Եղվարդ համայնքի աշ­խա­­տա­կազմի պահ­պա­նում | 840685,0 |
| 2. | Համայնքային ենթակառուցվածքների պահպանման ծախսեր/ՔԿԱԳ/ | 26971,0 |
| 3. | Քաղաքացիական,փրկարար ծառայության մա­տո­ւցման ծախսեր | 10000.0 |
| 4. | Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայության մատուցման ծախսեր | 525467,0 |
| 5. | Մշակութային կրթության ծառայության մատուցման ծախսեր | 142910,0 |
| 6. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 740021,0 |
| 7. | Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 326900,0 |
| 8. | Հանրային, մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | 254070,0 |
| 9. | Սոցիալական պաշտպանություն | 128600,0 |
| 10. | Պահուստային ֆոնդ | 300550,0 |
| 11. | Աշխատակազմի գույքով ապահովում | 15850,0 |
| 12. | Մանկապարտեզի գույքով ապահովում | 42000,0 |
| 13. | Մշակույթի տան գույքով ապահովում | 18100,0 |
| 14. | Արվեստի դպրոցի գույքի ապահովում | 19700,0 |
| 13. | Կենտրոնացված գրադարանային համակարգի գույքի և գրքի ապահովում | 6500,0 |
| 14. | Եղվարդ քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում | 231380,9 |
| 15. | Եղվարդ բնակավայրի փողոցների բարեկարգում և ասֆալտապատում | 337996,0 |
| 16. | Եղվարդ բնակավայրի փողոցների արտաքին լուսավորություն | 50479,9 |
| 17. | Եղվարդ բնակավայրի ֆուտբոլի մարզադաշտի վերանորոգում | 350000.0 |
| 18. | Եղվարդ բնակավայրի հանգստի գոտու կառուցում | 228165,1 |
| 19. | Եղվարդ բնակավայրի ոռոգման ցանցի վերանորոգման ծրագրի ներդրում | 3300,0 |
| 20. | Եղվարդ բնակավայրի N 2 մանկապարտեզի հիմնանորոգում | 352640.0 |
| 21. | Եղվարդ բնակավայրի հոգեհանգստի շենքի կառուցում | 55460,0 |
| 22. | Եղվարդ բնակավայրի ՀՄՊԶ հուշահամալիր-թանգարանի կառուցում | 24601,1 |
| 23 | Եղվարդ բնակավայրի փողոցների կոյուղագծերի կառուցում | 35000,0 |
| 24 | Եղվարդ բնակավայրի թաղամասերի գազաֆիկացում | 28163,3 |
| 25 | Զովունի բնակավայրի ինքնահոս ջրամատակարարման խողովակաշարի կառուցում | 110000,0 |
| 26 | Զովունի բնակավայրի երաժշտական դպրոցի կապիտալ վերանորոգում | 20300,0 |
| 27 | Զովունի բնակավայրի փողոցների բարեկարգում և ասֆալտապատում | 244000.0 |
| 28 | Զովունի բնակավայրի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում և վերակառուցում | 3500,0 |
| 29 | Զովունի բնակավայրի ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցում | 140000,0 |
| 30 | Զովունի բնակավայրի հուշարձանի վերանորոգում | 2000,0 |
| 31 | Զովունի բնակավայրի եկեղեցու նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտ | 8000,0 |
| 32 | Զովունի բնակավայրի գազաֆիկացում | 142000,0 |
| 33 | Զովունի բնակավայրի լուսավորության ցանցի վերանորոգում | 2000.0 |
| 34 | Զովունի բնակավայրի լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 56000,0 |
| 35 | Զովունի բնակավայրի շախմատի դպրոցի գույքի ապահովում | 1000,0 |
| 36 | Զորավան բնակավայրի փողոցների բարեկարգում և ասֆալտապատում | 45000,0 |
| 37 | Զորավան բնակավայրի մշակույթի տան մասնակի վերանորոգում և գույքով ապահովում | 13000,0 |
| 38 | Զորավան բնակավայրի մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքի հիմնանորոգում | 24000,0 |
| 39 | Զորավան բնակավայրի գազաֆիկացում | 6000,0 |
| 40 | Զորավան բնակավայրի ոռոգման փակ խողովակաշարի անցկացման ծրագրի ներդրում | 10200,0 |
| 41 | Զորավան բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում | 20000,0 |
| 42 | Բուժական բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում | 12000,0 |
| 43 | Բուժական բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում | 1000,0 |
| 44 | Բուժական բնակավայրի մարզադաշտի վերանորոգում | 1500,0 |
| 45 | Բուժական բնակավայրի մարզադաշտի գույքի ապահովում | 1000,0 |
| 46 | Բուժական բնակավայրի հանդիսության սրահի գույքի ապահովում | 8000,0 |
| 47 | Բուժական բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում | 8000,0 |
| 48 | Բուժական բնակավայրի փողոցների բարեկարգում | 80000,0 |
| 49 | Բուժական բնակավայրի փողոցային լուսավորության անցկացում | 30000,0 |
| 50 | Բուժական բնակավայրի հակակարկտային կայանի կառուցում | 5000,0 |
| 51 | Բուժական բնակավայրի գազաֆիկացում | 100000,0 |
| 52 | Բուժական բնակավայրի խմելու ջրագծի հիմնանորոգում | 28000,0 |
| 53 | Բուժական բնակավայրի կոյուղագծի հիմնանորոգում | 15000,0 |
| 54 | Արագյուղ բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում | 30000,0 |
| 55 | Արագյուղ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում | 20000,0 |
| 56 | Արագյուղ բնակավայրի փողոցային լուսավորության անցկացում | 7000,0 |
| 57 | Արագյուղ բնակավայրի վարչական շենքի վերակառուցում հանդիսությունների սրահի և մանկապարտեզի | 25000,0 |
| 58 | Արագյուղ բնակավայրի խմելու ջրագծի ներտնտեսային ցանցի վերանորոգում | 15000.0 |
| 59 | Արագյուղ բնակավայրի գազաֆիկացում | 15000.0 |
| 60 | Արագյուղ բնակավայրի ոռոգման ցանցի կառուցում | 20000.0 |
| 61 | Սարալանջ բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատում | 14000.0 |
| 62 | Սարալանջ բնակավայրի ճանապարհների խճապատում | 10000.0 |
| 63 | Սարալանջ բնակավայրի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում և վերակառուցում | 15000.0 |
| 64 | Սարալանջ բնակավայրի գազաֆիկացում | 35000.0 |
| 65 | Սարալանջ բնակավայրի ակումբի մասնաշենքի վերանորոգում | 4000.0 |
| 66 | Սարալանջ բնակավայրի լուսավորության ցանցի կառուցում | 5000,0 |
| 67 | Սարալանջ բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում | 500,0 |

Այնուհետ բոլոր ծրագրերն ընդգրկվում են առաջնահերթությունների որոշման աղյուսակում (աղյուսակ 15), ընդ որում աղյուսակի սկզբում տեղադրված են առաջնահերթություններ չպահանջող ծրագրերը (օրինակ, աշխատակազմի պահպանման ծրագիրը և նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցումը), այնուհետ առաջնահերթություններ պահանջող ծրագրերը, որոնց համար էլ սահմանվում են առաջնահերթությունները՝ օգտագործելով գնահատման չափանիշները: Աղյուսակ 16-ի <Ծրագրի առաջնահերթությունը> սյունակը լրացվում է՝ սկսելով 1-ից, ընդ որում, սկզբից համարակալվում են առաջնահերթությունների որոշում չպահանջող ծրագրերը (օրինակ, 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանման ծրագիրը):

Ծրագրերի գնահատման առաջնահերթության համար հիմք հանդիսացող չափորոշիչներն են.

* Շահառուների թիվ
* Ծառայություննեի մատչելիության (հասանելիության) ապահովում
* Ծառայությունների մատուցման արդյունավետության բարձրացում
* Աշխատատեղերի ստեղծում
* Հիմնական միջոցների (ենթակառուցվածքների) պահպանում
* Համայնքի նպատակներին համապատասխանություն

Ըստ սահմանված չափորոշիչների ծրագրերը գնահատվել են առավելագույնը 10 բալանոց սանդղակով: Գնահատականները ներկայացված են աղյուսակ 16-ում:

Աղյուսակ 16. Ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը  (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) | | | | | | | Ծրագրի առաջնահերթու-թյունը |
| Շահառուների թիվը | Ծառայություննեի մատչելիության (հասանելիության) ապահովում | Ծառայությունների մատուցման արդյունավետության բարձրացում | Աշխատատեղերի ստեղծում | Հիմնական միջոցների (ենթակառուցվածքների) պահպանում | Համայնքի նպատակներին համապատասխանություն | Ընդամենը (բալ) |
| 1. | Եղվարդ համայնքի աշ­խա­­տա­կազմի պահ­պա­նում | 840685,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Համայնքային ենթակառուցվածքների պահպանման ծախսեր/ՔԿԱԳ/ | 26971,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Քաղաքացիական,փրկարար ծառայության մա­տո­ւցման ծախսեր | 10000,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. | Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայության մատուցման ծախսեր | 525467,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. | Մշակութային կրթության ծառայության մատուցման ծախսեր | 142910,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 740021,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7. | Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 326900,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8. | Հանրային, մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | 254070,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9. | Սոցիալական պաշտպանություն | 128600,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10. | Պահուստային ֆոնդ | 300550,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11. | Աշխատակազմի գույքով ապահովում | 15850,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12. | Մանկապարտեզի գույքով ապահովում | 42000,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13. | Մշակույթի տան գույքով ապահովում | 18100,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14. | Արվեստի դպրոցի գույքի ապահովում | 19700,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15. | Կենտրոնացված գրադարանային համակարգի գույքի և գրքի ապահովում | 6500,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 16. | Եղվարդ քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում | 231380,9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 10 | **37** | **6** |
| 17. | Եղվարդ բնակավայրի փողոցների բարեկարգում և ասֆալտապատում | 337996,0 | 7 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | **48** | **2** |
| 18. | Եղվարդ բնակավայրի փողոցների արտաքին լուսավորություն | 50479,9 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | **35** | **4** |
| 19. | Եղվարդ բնակավայրի ֆուտբոլի մարզադաշտի վերանորոգում | 350000.0 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | **36** | **8** |
| 20. | Եղվարդ բնակավայրի հանգստի գոտու կառուցում | 228165,1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | **34** | **10** |
| 21. | Եղվարդ բնակավայրի ոռոգման ցանցի վերանորոգման ծրագրի ներդրում | 3300,0 | 4 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | **48** | **3** |
| 22. | Եղվարդ բնակավայրի N 2 մանկապարտեզի հիմնանորոգում | 352640.0 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | **52** | **1** |
| 23. | Եղվարդ բնակավայրի հոգեհանգստի շենքի կառուցում | 55460,0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | **37** | **7** |
| 24. | Եղվարդ բնակավայրի ՀՄՊԶ հուշահամալիր-թանգարանի կառուցում | 24601,1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 8 | 8 | **37** | **5** |
| 25. | Եղվարդ բնակավայրի փողոցների կոյուղագծերի կառուցում | 35000,0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | **35** | **9** |
| 26. | Եղվարդ բնակավայրի թաղամասերի գազաֆիկացում | 28163,3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | **35** | **6** |
| 27. | Զովունի բնակավայրի ինքնահոս ջրամատակարարման խողովակաշարի կառուցում | 110000,0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | **36** | **4** |
| 28. | Զովունի բնակավայրի երաժշտական դպրոցի կապիտալ վերանորոգում | 20300,0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | **24** | **3** |
| 29. | Զովունի բնակավայրի փողոցների բարեկարգում և ասֆալտապատում | 244000.0 | 7 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | **48** | **2** |
| 30 | Զովունի բնակավայրի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում և վերակառուցում | 3500,0 | 4 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | **48** | **3** |
| 31 | Զովունի բնակավայրի ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցում | 140000,0 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | **36** | **8** |
| 32 | Զովունի բնակավայրի հուշարձանի վերանորոգում | 2000,0 | 2 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | **38** | **6** |
| 33 | Զովունի բնակավայրի եկեղեցու նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտ | 8000,0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | **31** | **3** |
| 34 | Զովունի բնակավայրի գազաֆիկացում | 142000,0 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | **36** | **4** |
| 35 | Զովունի բնակավայրի լուսավորության ցանցի վերանորոգում | 2000.0 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | **35** | **4** |
| 36 | Զովունի բնակավայրի լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 56000,0 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | **34** | **5** |
| 37 | Զովունի բնակավայրի շախմատի դպրոցի գույքի ապահովում | 1000,0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | **26** | **4** |
| 38 | Զորավան բնակավայրի փողոցների բարեկարգում և ասֆալտապատում | 45000,0 | 7 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | **48** | **2** |
| 39 | Զորավան բնակավայրի մշակույթի տան մասնակի վերանորոգում և գույքով ապահովում | 13000,0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | **35** | **6** |
| 40 | Զորավան բնակավայրի մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքի հիմնանորոգում | 24000,0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | **35** | **4** |
| 41 | Զորավան բնակավայրի գազաֆիկացում | 6000,0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | **34** | **6** |
| 42 | Զորավան բնակավայրի ոռոգման փակ խողովակաշարի անցկացման ծրագրի ներդրում | 10200,0 | 4 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | **48** | **3** |
| 43 | Զորավան բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում | 20000,0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | **34** | **4** |
| 44 | Բուժական բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում | 12000,0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | **32** | **4** |
| 45 | Բուժական բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում | 1000,0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | **28** | **3** |
| 46 | Բուժական բնակավայրի մարզադաշտի վերանորոգում | 1500,0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | **25** | **4** |
| 47 | Բուժական բնակավայրի մարզադաշտի գույքի ապահովում | 1000,0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | **29** | **5** |
| 48 | Բուժական բնակավայրի հանդիսության սրահի գույքի ապահովում | 8000,0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | **34** | **6** |
| 49 | Բուժական բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում | 8000,0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | **33** | **4** |
| 50 | Բուժական բնակավայրի փողոցների բարեկարգում | 80000,0 | 7 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | **48** | **2** |
| 51 | Բուժական բնակավայրի փողոցային լուսավորության անցկացում | 30000,0 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | **35** | **4** |
| 52 | Բուժական բնակավայրի հակակարկտային կայանի կառուցում | 5000,0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | **27** | **3** |
| 53 | Բուժական բնակավայրի գազաֆիկացում | 100000,0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | **29** | **4** |
| 54 | Բուժական բնակավայրի խմելու ջրագծի հիմնանորոգում | 28000,0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | **37** | **6** |
| 55 | Բուժական բնակավայրի կոյուղագծի հիմնանորոգում | 15000,0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | **37** | **4** |
| 56 | Արագյուղ բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում | 30000,0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | **31** | **3** |
| 57 | Արագյուղ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում | 20000,0 | 7 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | **48** | **2** |
| 58 | Արագյուղ բնակավայրի փողոցային լուսավորության անցկացում | 7000,0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | **34** | **4** |
| 59 | Արագյուղ բնակավայրի վարչական շենքի վերակառուցում հանդիսությունների սրահի և մանկապարտեզի | 25000,0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | **30** | **3** |
| 60 | Արագյուղ բնակավայրի խմելու ջրագծի ներտնտեսային ցանցի վերանորոգում | 15000.0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | **34** | **4** |
| 61 | Արագյուղ բնակավայրի գազաֆիկացում | 15000.0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | **34** | **4** |
| 62 | Արագյուղ բնակավայրի ոռոգման ցանցի կառուցում | 20000.0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | **31** | **3** |
| 63 | Սարալանջ բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատում | 14000.0 | 4 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | **48** | **3** |
| 64 | Սարալանջ բնակավայրի ճանապարհների խճապատում | 10000.0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | **34** | **3** |
| 65 | Սարալանջ բնակավայրի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում և վերակառուցում | 15000.0 | 4 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | **48** | **3** |
| 66 | Սարալանջ բնակավայրի գազաֆիկացում | 35000.0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | **33** | **4** |
| 67 | Սարալանջ բնակավայրի ակումբի մասնաշենքի վերանորոգում | 4000.0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | **27** | **3** |
| 68 | Սարալանջ բնակավայրի լուսավորության ցանցի կառուցում | 5000,0 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | **35** | **4** |
| 69 | Սարալանջ բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում | 500,0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | **27** | **2** |

Ծրագրերի առաջնահերթությունները որոշելուց հետո առանձնացված են այն ծրագրերը, որոնք առկա և կանխատեսվող ֆինանսական միջոցների պայմաններում հնարավոր են իրականացնել առաջիկա հինգ տարիներին: Ստորև ներկայացնենք ՀՀԶԾ-ում ներառվող ոլորտային բոլոր ծրագրերի առանձին ձևակերպումները:

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 1**

«Եղվարդ բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրի բնակարանային ֆոնդի շահագործում, պահպանում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Բարեկարգ բազմաբնակարանային ֆոնդ |  | | | | | | | |
| Բարեկարգ տանիքով շենքեր | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 4 շենք | 2 շենք | 2 շենք | 2 շենք | 2 շենք | 2 շենք |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| ՔՄ բարեկարգ տանիք | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 3848 քմ | 1924 քմ | 1924քմ | 1924քմ | 1924քմ | 1924քմ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Թվով 10 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում, վերակառուցում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 231 380.9 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 231 380.9 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսավորման անբավարարություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել թվով 10 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում, վերակառուցում, որի արդյունքում բնակավայրում բարեկարգ տանիքով բազմաբնակարան շենքերի թիվը 4-ից կհասնի 14-ի, քմ-ով արտահայտված՝ 3848 քմ-ից կհասնի 13468 քմ-ի | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 2**

«Եղվարդ բնակավայրի փողոցների և բակային տարածքների բարեկարգում և ասֆալտապատում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բարեկարգ փողոցներով և բակային տարածքներով, կանաչապատ համայնքային ընդհանուր օգտագործման հասարակական տարածքների պահպանում, ստեղծում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Փողոցների և բակային տարածքների կառուցապատումը, բարեկարգումը |  | | | | | | | |
|  | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| ԿՄ ասֆալտա-պատ ճանապարհ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 78.4 կմ | 1,16 կմ | 1,16 կմ | 1,16 կմ | 1,16 կմ | 1,16 կմ |
|  | | | | | | | |
| ՔՄ բարեկարգ բակային տարածք | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2500քմ | 100քմ | 100քմ | 100քմ | 100քմ | 100քմ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1.Ճանապարհների ասֆալտապատում  2.Բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ ՝ 337996.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 337996.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է բարելավել բնակավայրի փողոցները, բակային տարածքները, որի արդյունքում բարեկարգված և ասֆալտապատ փողոցները կավելանա 5,8 կմ-ով, բակային տարածքները՝ 500քմ-ով: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 3**

«Եղվարդ բնակավայրի փողոցների արտաքին լուսավորվածություն»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրի արտաքին լուսավորության ցանցի շահագործում, պահպանում, ընդլայնում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ ապահովվել բնակավայրի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի պատշաճ աշխատանքը և ընդլայնումը |  | | | | | | | |
| ԿՄ լուսավորության ցանց | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 22,8 կմ | 1,9 կմ | - | 8 կմ | 1,9 կմ | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԵՐ  /ՀԱՏ/ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1026 | 65 | - | 65 | 65 | - |
|  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Արտաքին լուսավորության ցանցի շահագործում, անհրաժեշտության դեպքում նորոգում, վերականգնում  Արտաքին լուսավորության ցանցի ընդլայնում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ ՝ 50479,9 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 50479,9 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի ավարտի արդյունքում նախատեսվում է Եղվարդի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցը ընդլայնել և ընդհանուր 22,8 կմ-ից դարձնել 28,5 կմ։ | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 4**

«Եղվարդ բնակավայրի ֆուտբոլի մարզադաշտի վերանրոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրի սպորտային, առողջ ապրելակերպի խթանում, մարզական կյանքի ակտիվացում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ մարզադաշտի շահագործմամբ  ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպում՝ երիտասարդության ներգրավմամբ |  | | | | | | | |
| 892 քմ  Ֆուտբոլի մարզադաշտ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ֆուտբոլի մարզադաշտը անմխիթար վիճակում է, պիտանի չէ շահագործման |  |  |  |  | Ֆուտբոլի մարզադաշտը վերանորոգված է և հանձնված է շահագործման |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. | | | | | | | |
| Ֆուտբոլային մարզադաշտի նստատեղեր | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 |  |  |  |  | 600 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Մրցույթի հայտարարում, կապալառու կազմակերպության ընտրություն  Մարզադաշտի կառուցում  Կատարված աշխատանքների ընդունում  Մարզադաշտի շահագործման հանձնում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ ՝ 350000,0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 350000,0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ծրագրի իրականացման հիմնական ռիսկը ֆինանսական միջոցների բացակայությունն է | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ, | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Եղվարդում առկա է ֆուտբոլի մարզադաշտ, որը տարիներ ի վեր չի վերանորոգվել, ինչի արդյունքում ներկայումս անմխիթար վիճակում է և պիտանի չէ շահագործման։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում բնակավայրը կունենա բարեկարգ, հիմնանորոգված 892 քմ մակերեսով ֆուտբոլի մարզադաշտ, որը կծառայի ոչ մի այն ֆուտբոլի զարգացմանը, այլև համայնքային տարատեսակ միջոցառումների անցկացմանը։ | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 5**

«Եղվարդ բնակավայրի հանգստի գոտու կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրում բնակիչների հանգստի կազմակերպման համար անհրաժեշտ միջավայրի ստեղծում, ակտիվ մշակութային կյանքի կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Ունենալ բնակիչների հանգստի կազմակերպման համար բարեկարգ հանգստի գոտի |  | | | | | | | |
| Հանգստյան գոտի | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հանգստյան գոտի առկա չէ |  |  |  |  | Հանգստյան գոտին պատրաստ է և հանձնված է շահագործման |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| ՔՄ Տարածքի բարեկարգում | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | - | - | - | - | 10000 քմ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Նախագծանախահաշվային աշխատանքների իրականացում  Մրցույթի հայտարարում, կապալառու կազմակերպության ընտրություն  Հանգստյան գոտու կառուցում  Կատարված աշխատանքների ընդունում  Հանգստյան գոտու շահագործման հանձնում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ ՝ 228 165,1 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 228 165,1 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | -- | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ծրագրի իրականացման հիմնական ռիսկը ֆինանսական միջոցների բացակայությունն է | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բնակավայրում բացակայում են հանգստի վայրերը։ Ծրագրով նախատեսվում է բնակավայրի ամենանպատակահարմար մասում կառուցել մեծ հանգստի գոտի | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 6**

«Եղվարդ բնակավայրի ոռոգման ցանցի վերանորոգման ցանցի ներդրում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրի կոմունալ տնտեսության ենթակառուցվածքների շահագործում, պահպանում, վերանորոգում, ընդլայնում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Ապահովվել բնակավայրի ոռոգման ցանցի ծրագրի ներդրում |  | | | | | | | |
| Ծրագրի շահառու  Մարդ/հոգի | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 3300,0 | 3300,0 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
|  | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 3300,0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 3300,0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացման արդյունքում բնակավայրը կունենա վերանորոգված ոռոգման ցանց | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 7**

«Եղվարդ բնակավայրի N 2 մանկապարտեզի հիմնանորոգում »

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ապահովել բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայության պատշաճ մակարդակով մատուցումը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ ապահովել պատշաճ շենքային պայմաններ՝ ապահովելու նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցումը |  | | | | | | | |
| Թիվ 2 մանկապարտեզ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Շենքը անբարեկարգ է,  պիտանի չէ շահագործման համար |  |  |  |  | Շենքը ամբողջությամբ բարեկարգված է, և հանձնվել է շահագործման |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների թիվ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 |  |  |  |  | 360 |
|  | | | | | | | |
| Աշխատատեղեր | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 |  |  |  |  | 64 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Մրցույթի հայտարարում, կապալառու կազմակերպության ընտրություն  Մանկապարտեզի հիմնանորոգում  Կատարված աշխատանքների ընդունում  Մանկապարտեզի՝ շահագործման հանձնում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ ՝ 352640,0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 352640,0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ծրագրի իրականացման հիմնական ռիսկը ֆինանսական միջոցների բացակայությունն է | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Եղվարդում ներկայումս գործում է 1 ՆՈՒՀ, որի աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը և շենքային պայմանները թույլ չեն տալիս ամբողջությամբ ապահովել բնակավայրի երեխաների նախադպրոցական կրթության իրականացումը։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում կհիմնանորոգվի թիվ 2 մանկապարտեզը և հնարավորություն կստեղծի ևս 360 երեխաների մատուցել նախադպրոցական կրթության ծառայություն։ | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 8**

«Եղվարդ բնակավայրի հոգեհանգստի շենքի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքային ենթակայության հոգեհանգստի արարողությունների անցկացման շենքային պայմանների ստեղծում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Կառուցել սգո ծառայությունների սրահ, որի հասանելի կլինի համայնքի բնակիչներին հոգեհանգստի արարողությունների իրականացնելու համար |  | | | | | | | |
| Հոգեհանգստի սրահ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Համայնքում հոգեհանգստի սրահ առկա չէ | - | - | - | - | Համայնքում հոգեհանգստի սրահը կառուցված է |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Հոգեհանգստի սրահի կառուցում՝ ՔՄ  480 | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | 240քմ | 240 քմ | - | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Նախագծանախահաշվային աշխատանքների իրականացում  Մրցույթի հայտարարում, կապալառու կազմակերպության ընտրություն  Հոգեհանգստի սրահի կառուցում  Կատարված աշխատանքների ընդունում  Հոգեհանգստի սրահի շահագործման հանձնում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 55 460,0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 55 460,0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Եղվարդում նախատեսվում է կառուցել հոգեհանգստի սրահ, որի հիմնական նպատակն է լինելու համայնքի բոլոր բնակիչներին հասանելի դարձնել նմանատիպ ծառայությունը | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 9**

«Եղվարդ բնակավայրի ՀՄՊԶ հուշահամալիր-թանգարանի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրի մշակութային կյանքի կազմակերպում, ակտիվացում, խթանում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Մշակութային կյանքի զարգացման համար ստեղծել նոր ենթակառույցներ |  | | | | | | | |
| Հուշահամալիր-թանգարան | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Առկա չէ |  |  |  |  | Առկա է |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Տարածքի բարեկարգում՝ ՔՄ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | - | -- | - | 90 քմ | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Մրցույթի հայտարարում, կապալառու կազմակերպության ընտրություն  Հուշահամալիր-թանգարանի կառուցում  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 24 601,1 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 24 601,1 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է ունենալ Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակից զոհերին նվիրված հուշահամալիր-թանգարան, որը մեծապես կխթանի համայնքային մշակութային կյանքը։ | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 10**

«Եղվարդ բնակավայրի փողոցների կոյուղագծերի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրի կոմունալ տնտեսության ենթակառուցվածքների շահագործում, պահպանում, վերանորոգում, ընդլայնում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Ապահովվել բնակավայրի ջրահեռացման ծառայությունների պատշաճ կերպով իրականացումը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի շահառու  Մարդ/հոգի | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 112000 | 112 | 330 | - | - | 250 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| ԳԾՄ՝ նոր կոյուղատար համակարգի կառուցում | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 35 կմ | 150 գծմ | 700գծմ | - | - | 550 գծմ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Եղանակային բարենպաստ պայմանների դեպքում ասֆալտ բետոնյա ծածկի քանդում և նոր կոյուղագծի անցկացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 35000,0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 35000,0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքի ներքին կոյուղատար համակարգի երկարությունը 35 կմ-ից կդառնա 36,4 կմ, ապահովելով առավել մեծ թվով բնակիչներին համապատասխան ծառայությունների մատուցումը | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 11**

«Եղվարդ բնակավայրի թաղամասերի գազաֆիկացում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրի կոմունալ տնտեսության ենթակառուցվածքների շահագործում, պահպանում, վերանորոգում, ընդլայնում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ ապահովվել բնակավայրի գազիֆիկացման համակարգի ընդլայնում |  | | | | | | | |
| Ծրագր շահառու  Մարդ/հոգի | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 11200 | - | - | 1200 | - | 1400 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| ԳԾՄ՝ նոր գազիֆիկացման համակարգի կառուցում | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 33,2 կմ | - | - | 900գծմ | - | 1000գծմ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Գազիֆիկացման համակարգի ընդլայնում  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 28 163,3 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 28 163,3 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացման արդյունքում Եղվարդի գազիֆիկացման համակարգի ընդհանուր երկարությունը 82 կմ-ից կդառնա 9.9 կմ | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 12**

«Զովունի բնակավայրի ինքնահոս ջրամատակարարման խողովակաշարի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջնորդների հայթհայթում կառուցապատման նպատակով առաջիկա երեք տարիների ընթացքում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Շուրջորյա ջրամատակարարման ապահովում, էլեկտրաէներգիայի խնայողություն** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 110000.0 | - | - | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Էներգիախնայողություն տարեկան հաշվարկով՝ յուրաքանչյուր տարի |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  էներգիախնայողություն | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | - | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |
|
|
|
|
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները  Համայնքի բնակչության 24 ժամյա ջրամատակարարումով ապահովել | 1. Համայնքային միջոցների ներդրում 2. Երևան-ջուր ընկերության մասնակցություն 3. Դոնոր կազմակերպությունների փնտրում 4. Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 110000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 111000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Գեոդեզիական և նախագծային աշխատանքներ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսների անբավարարություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի /6200-8000/բնակչությանը | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քանաքեռավան համայնքի բարձրադիր հատվածից շուրջ 4000 մետր հեռավորությունից ինքնահոս եղանակով նոր ջրագծի անցկացում: Կատարված են համապատասխան նախագծային և գեոդեզիական աշխատանքներ: Համայնքի հիմնական և կարևոր խնդիրներից առաջնայինը այո ծրագրի կատարումն է: Հաշվարկներով երևում է, որ պոմպակայանի էներգիածախսը տարեկան կազմում է 22300.0 հազար դրամ : Այսինքն ինքնահոս եղանակով ջուր բերելու դեպքում 4.5 տարում այդ ներդրումը լրիվ ծածկում է, որը լիովին արդարացված է: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 13**

<< Զովունի բնակավայրի երաժշտական դպրոցի կապիտալ վերանորոգում>>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ֆինանսական Ներդրումներ, ներդրումներ գույքի ձեռք բերման | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Հաճախումներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Ստեղծել ավելացնել աշխատատեղեր | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|
|
|
|
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Պատվիրված է նախագծային աշխատանքներ 2. Կատարվելու է համայնքի բյուջեի միջոցներով 3. Դոնոր կազմակերպությունների փնտրում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0,0  Կապիտալ ծախսեր՝ 20300.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 20300.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Նախագծա –նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ֆինանսներ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի դպրոցահասակ երեխաներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ունիվերսալ բարեկիրթ՝ երաժշտական ունակություններով բազմակողմանի զարգացած և խելացի երեխաներ:  Համապատասխան փառատոններում ունենք առաջին և գլխավոր մրցանակների արժանացած երաժշտական դպրոցից սաներ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 14**

« Զովունի բնակավայրի փողոցների բարեկարգում և ասֆալտապատում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ֆինանսների ապահովում՝ դոնոր կազմակերպությունների կողմից և համայնքի համաֆինանսավորմամբ ճանապարհների կառուցապատում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **սանիտարիայի ապահովում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Ասֆալտապատում և բարեկարգում /քմ/ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Ասֆալտապատում %-ով | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Նորոգում %-ով | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Բարեկարգման և ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում 2. Կատարված աշխատանքների ընդլայնում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0  Կապիտալ ծախսեր՝ կապիտալ ծախսեր 244000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 244000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Զովունի գյուղն ունի 13կմ ներհամայնքային ասֆալտապատ փողոցներ, նոր թաղամասերում կառուցապատված ասֆալտբետոնյա 4կմ երկարությամբ նոր ճանապարհներ, որոնք բոլորն էլ ունեն հիմնանորոգման անհրաժեշտութուն:  Բնակավայրի նոր կառուցապատվող թաղամասերում գրեթե բոլոր ճանապարհները գրունտային են և բոլորն էլ ունեն ասֆալտապատման կարիք: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 15**

« Զովունի բնակավայրի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում և վերակառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքային միջոցների և ներդրումների հաշվին ոռոգման փակ խողովակաշարի կառուցապատում, ինչպես նաև համայնքային միջոցների գույքի ավելացում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ոռոգման ջրի կորուստների վերացում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Ոռոգվող տարածքների ավելացում / հա/ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Գյուղ մթերքների ավելավում % | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Ջրի կորուստների կրճատում % | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Դոնոր կազմակերպությունների փնտրում 2. Համայնքի ներդրում 3. Պայմանագրերի կնքում 4. Աշխատանքների իրականացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝աներդրումներ 3500,0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 3500,0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Բնության տարերային աղետներ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղացիական տնտեսություններ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բնակավայրում ոռոգման ջուրը մատակարարում է հիմնականում կիսախողովակներով, որը կարիք ունի հիմնանորոգման, իսկ բնակավայրի տարածքը տնամերձ խողովակաշարերը, որոնք ոռոգում են շուրջ 100հա տնամերձ հողատարածքներ՝ 45-50 տարեկան են, նույնպես խիստ վերանորոգման կարիք ունեն: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 16**

«Զովունի բնակավայրի ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միւոցների հայթայթում՝ պետական միջամտությամբ, համայնքի մասնակցությամբ և դոնոր կազմակերպությունների կողմից ներդրումով | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ /մարդ/  Պատանիների սպորտային զբաղմունք | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Համայնքում սպորտի զարգացման և հատկապես ֆուտբոլի ակումբի բացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Նոր աշխատողներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
|  | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Պետական միջամտություն 2. Դոնոր կազմակերպությունների ներդրում 3. Համայնքի ներդրում 4. Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 140000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 140000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի երիտասարդություն- բնակչություն | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բնակավայրի կենտրոնում է գտնվում սպորտ հրապարակի համար նախատեսված մարզադաշտը որտեղ ոչ մի աշխատանք չի կատարվել մինչ օրս, մանկապատանեկան, որոնք 2016 թ. Բազմաթիվ մրցումների արդյունքում հաղթանակով են վերադարձել: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 17**

«Զովունի բնակավայրի հուշարձանի վերանորոնգնում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Փողոցներով և հանգստի գոտիներով գեղեցիկ և հաճելի բնակավայրունենալ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Վերականգնվող տարածքներ /հա/ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Վերանորոգել և բարեկարգել բոլոր հանգստի տարածքները: Կատարել ծառատնկման աշխատանքներ: |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Բարեկարգվող տարածքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում 2. Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0  Կապիտալ ծախսեր՝ -2000,0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 2000,0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Համայնքի միջոցներով, աշխատակազմով | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Հուշարձանը բարեկարգել կառուցապատել, վերանորոգել և պահպանել սանիտարական պատշաճ վիճակում: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 18**

« Զովունի բնակավայրի եկեղեցու կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Հանրապետության համապատասխան կառույցների օժանդակությամբ փաստաթղթերի կազմման և աշխատանքների սկսման | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **ակտիվ մշակութային և հոգևոր կյանքի կազմակերպումը՝ բնակչության ներգրավմամբ** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Բնակչության ներգրավվածություն % | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ կառուցապատման տեղի ընտրության և փաստաթղթերի կազմման |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Բնակչության մասնակցություն % | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները  Կառուցապատման սկզբնական աշխատանքներ | 1. Տեղի ընտրություն և հողահատկացում 2. Պայմանագրերի կնքում 3. Նախագծահաշվարկային փաստաթղթերի կազմում 4. Աշխատանքների սկիզբ | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 8000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 8000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Համայնք | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակչություն | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Զովունու հոգևոր կյանքի, կուլտուրայի և մշակույթի խնդիրները խիստ արդիական են հատկապես այսօր, քանի որ բազմաթիվ աղանդավորական շարժումներ և խմբավորումներ խեղաթյուրում են աշխարհում առաջին քրիստոնեական երկրի պատմությունը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 19**

«Զովունի բնակավայրի գազաֆիկացում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Դոնոր կազմակերպությունների, «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի և համայնքային միջոցների համաֆինանսավորմամբ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Բնակարանների գազաֆիկացում** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Նոր թաղամասերի բնակարանների/ընտանիքների/ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Նոր թաղամասերի գազաֆիկացում, նոր կառուցվող բնակելի տների բարեկեցիկ պայմանների ապահովում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Շահառուների քանակը ՝մարդ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողություններ | 1. Նախագծահաշվարկային փաստաթղթերի պատրասպում 2. Համագործակցում և պայմանագրերի կնքում 3. Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  Հազար դրամ | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 56000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 56000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի նոր թաղամասերի և Ամո թաղամասի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գազի օգտագործման հնարավորություններից և դրա կարիքը խիստ զգացվում է նորակառույց թաղամասերում որտեղ անհրաժեշտ է ապահովել գրեթե բոլոր կոմունիկացիաները և հատկապես գազաֆիկացումը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 20**

«Զովունի բնակավայրի լուսավորության ցանցի վերանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքային միջոցների և դոնոր կազմակերպությունների համաֆինանսավորմամբ համայնքային գույքի ավելացում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ **փողոցների գիշերային լուսավորուն** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Կառուցվող նոր փողոցների քանակը /հատ/ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Բնակավայրի նոր թաղամասերում փողոցները գիշերային լուսավորությամբ ապահովել տեղադրելով նոր արդիական համակարգեր |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Կառուցվող նոր փողոցների ծավալը | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Նախագծերի կազմում 2. Համայնքի ներդրում և դոնոր կազմակերպությունների ընդգրկում 3. Պայմանագրերի կնքում 4. Աշխատանքների սկսում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 2000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 2000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի նոր թաղամասերի և ԱՄՈ թաղամասի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բնակավայրի կենտրոնացված հատվածում թվով 6 փողոցներ ապահովված են լուսավորության համակարգով, բայց ունեն արդիականացման խնդիրներ իսկ նոր թաղամասերում և Ամո թաղամասում 30 փողոցներից ավելի դեռ ունեն լուսավորության անցկացման կարիք, որոնց մի մասը կկառուցապատվի առաջիկա տարիներին: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 21**

«Զովունի բնակավայրի լուսավորության ցանցի ընդլայնում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքային միջոցների և դոնոր կազմակերպությունների համաֆինանսավորմամբ համայնքային գույքի ավելացում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ **փողոցների գիշերային լուսավորուն** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Կառուցվող նոր փողոցների քանակը /հատ/ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Բնակավայրի նոր թաղամասերում փողոցները գիշերային լուսավորությամբ ապահովել տեղադրելով նոր արդիական համակարգեր |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Կառուցվող նոր փողոցների ծավալը | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
|  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Նախագծերի կազմում 2. Համայնքի ներդրում և դոնոր կազմակերպությունների ընդգրկում 3. Պայմանագրերի կնքում 4. Աշխատանքների սկսում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 56000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 56000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի նոր թաղամասերի և ԱՄՈ թաղամասի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բնակավայրի կենտրոնացված հատվածում թվով 6 փողոցներ ապահովված են լուսավորության համակարգով, բայց ունեն արդիականացման խնդիրներ, իսկ նոր թաղամասերում և Ամո թաղամասում 30 փողոցներից ավելի դեռ ունեն լուսավորության անցկացման կարիք, որոնց մի մասը կկառուցապատվի առաջիկա տարիներին: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 22**

«Զովունի բնակավայրի շախմատի դպրոցի գույքի ապահովում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի միջոցներով գույքի ձեռքբերում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  հաճախումներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Շախմատի դպրոցը ապահովել գույքով |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Ստեղծել նոր աշխատատեղեր | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Գույքի ձեռք բերում և հանձնում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 1000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 1000.0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | - | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Դպրոցահասակ երեխաներ /200 աշակերտ/ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բնակավայրում դպրոցահասակ աշակերտների թվում կան շատ շնորհալի երեխաներ, որոնցից մի քանիսը հաճախում են Երևանի մասնագիտացված առանձին դպրոցներ և հատկապես շախմատի դպրոց կամ խմբակներ, որոնցից թվով 8-ը ունեն կարգային աստիճան: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 23**

«Զորավան բնակավայրի փողոցների բարեկարգում և ասֆալտապատում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Միջոցներ հատկացնել գյուղի փողոցների և ճանապարհների բարեկարգման և ասֆալտապատման աշխատանքների իրա­կանացման համար: | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Ունենալ բարեկարգ, անվտանգ և մաքուր փողոցներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  Ապահովել բնակչությանը անվտանգ, բարեկարգ փողոցներով, որից կօգտվի համայնքի բնակչությունը: | 1. ***փողոցներից և ճանապարհներից օգտվող բնակչության թիվը*** | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1715 | 1745 | 1780 | 1800 | 1830 | 1860 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Համայնքի դրամական միջոցների հավաքագրում 2. Մրցույթի հայտարարություն 3. Պայմանագրի կնքում 4. Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 45000,0 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 45000,0 դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դոնոր կազմակերպություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բնակավայրի ճանապարհների բարեկարգումը կնպատի բնակչության բարեկեցությանը, բնակիչների ավտոմեքենաների անվտանգ երթևեկությանը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 24**

«Զորավան բնակավայրի մշակույթի տան մասնակի վերանորոգում և գույքով ապահովում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | միջոցներ հավաքագրել մշակույթի տան մասնակի վերանորոգման և գույքով ապահովման աշխատանքների իրականացման համար: | | | | | | |
| **Ծրագրի անմիջական նպատակ**  *Մշակութային կյանքի աշխուժացում, երեխաների կրթական մակարդակի բարձ­րա­ցում* |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 5000,0 | 5000,0 | 3000,0 |  |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ**  Երեխաներին մասնագիտական կողմնորոշման հա­մար առավել իրատեսական պայմանների ստե­ղ­ծում | 1. Մշակույթի տանը տարբեր խմբակների բացում և աշխատատեղերի ստեղծում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. Երեխաների ներգրավում խմբակներում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 86 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1.Համայնքի ներդրում  2.Մրցույթի հայտարարություն  3.Պայմանագրի կնքում  4.Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 13000,0 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 13000,0 դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դոնոր կազմակերություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Զորավան գյուղի մշակույթի տունը վերանորոգումից հետո մշակույթի տանը կգործեն տարբեր խմբակներ` պար, նկարչություն, երաժշտություն: Ծրագիրը կնպաստի բնակչության մշակութային կյանքի աշխուժացմանը, կբարձրանա երեխաների մասնագիտական կրթական մա­կար­դակը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 25**

«Զորավան բնակավայրի մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքի հիմնանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ապահովել բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայության պատշաճ մակարդակով մատուցումը | | | | | | |
| **Ծրագրի անմիջական նպատակ՝** ապահովել պատշաճ շենքային պայմաններ՝ ապահովելու նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցումը **,**  Մանկապարտեզում ունենալ կահավորված և հիմնանորոգված սպորտային դահլիճ, բնակավայրի երեխաների մարզական առօրյան հարստացնելու համար: |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 10000,0 | 14000,0 |  |  |  |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ**  Համայնքի երեխաների հաճախում գեղեցիկ, հա­­րա­մարվետ մանկապարտեզ | 1. Նոր աշխատատեղերի ստեղծում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1. Երեխաների հաճախում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 55 | 60 | 60 | 60 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքի հիմնանորոգում  Կատարված աշխատանքների ընդունում  Մանկապարտեզի՝ շահագործման հանձնում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 24000,0 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 24000,0 դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղում գործում է մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքը, որի աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը և շենքային պայմանները թույլ չեն տալիս ամբողջությամբ ապահովել երեխաների նախադպրոցական կրթության իրականացումը։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում կհիմնանորոգվի մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքը և հնարավորություն կստեղծի երեխաներին մատուցել նախադպրոցական կրթության ծառայություն: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 26**

«Զորավան բնակավայրի գազաֆիկացում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Կոմունալ տնտեսության ենթակառուցվածքների շահագործում, պահպանում, վերանորոգում, ընդլայնում | | | | | | | |
| **Ծրագրի անմիջական նպատակը՝**  Համայնի նորաստեղծ թաղամասի գազաֆիկացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 6000,0 |  |  |  |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ**  Ապահովել բնակավայրի բնակչության հա­մար առավել բարեկեցիկ պայմանների ստե­ղ­ծում | 1. Նոր աշխատատեղերի ստեղծում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1. Օգտվող բնակիչների թիվը | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 500 | 550 | 600 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Համայնքի ներդրում 2. Մրցույթի հայտարարություն 3. Պայմանագրի կնքում 4. Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 6000,0 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 6000,0 դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացումը կնպաստի բնակչության բարեկեցության, կթեթևաացնի բնակիչների առօրյան, որից կօգտվի նորաստեղծ թաղամասի բնակիչները: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 27**

«Զորավան բնակավայրի ոռոգման փակ խողովակաշարի անցկացման ծրագրի ներդրում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Կոմունալ տնտեսության ենթակառուցվածքների շահագործում, պահպանում, վերանորոգում, ընդլայնում | | | | | | | | | | | |  |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Գյուղում գյուղատնտեսության կարևորա­գու­յն խնդիրներից մեկի լուծում և գյուղա­տնտե­սու­թյան զարգացում |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2017 | | 2018 | | | 2019 | | 2020 | 2021 | | 2022 | |
|  | | 10200,0 | | |  | |  |  | |  | |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ**  Գյուղատնտեսության զարգացում | 1. ***Ոռոգվող հողատարածությունները*** | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| 50 | 60 | | | 150 | | 180 | | 190 | | 200 | |
| 1. ***Նոր կառուցվող ջրագծից օգտվող շահառուների թիվը*** | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | |
| 50 | | | 60 | | 150 | | 180 | | 190 | 200 | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Համայնքի ներդրում 2. Մրցույթի հայտարարություն 3. Պայմանագրի կնքում 4. Աշխատանքների կատարում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 10200,0 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 10200,0 մլն դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դոնոր կազմակերպություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչները | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նորաստեղծ թաղամասում չկա ոռոգման ջրի ցանց: Ունենալով ոռոգման ջրի ցանց, գյուղում կավելանան գյուղատնտեսությունը, այգեգործությունը: | | | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 28**

«Զորավան բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Կոմունալ տնտեսության ենթակառուցվածքների շահագործում, պահպանում, վերանորոգում, ընդլայնում, համայնքային սե­փա­կանության գույքային արժեքի ավելացում: | | | | | | | | | | | |  | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Բնակավայրում կենցաղային կարևորա­գու­յն խնդիրներից մեկի լուծում |  | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | | | 2019 | | 2020 | 2021 | | 2022 | | |
| 0 |  | | |  | |  | 20000,0 | |  | | |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ**  Բարեկեցիկ բնակավայր ունենալ | 1. ***Ոռոգվող հողատարածությունները*** | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2017 | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | 2022 | |
| 50 | | 60 | 150 | | 180 | | 190 | | | 200 | |
| 1. ***Նոր կառուցվող ջրագծից օգտվող շահառուների թիվը*** | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| 50 | | 60 | | 150 | | 180 | | 190 | | 200 | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Համայնքի ներդրում 2. Մրցույթի հայտարարություն 3. Պայմանագրի կնքում 4. Աշխատանքների կատարում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 20000,0 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 2000,0 դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դոնոր կազմակերպություն | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչները | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նորաստեղծ թաղամասում չկա խմելու ջրի ցանց: Ունենալով նորաստեղծ թաղամասում խմելու ջրի ցանց, բնակավայրում, ինչպես նաև թաղամասում կավելանան բնակչության թիվը: | | | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 29**

<<Բուժական բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում>>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  |  | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ** |  | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | | 12000,0 | |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2017 | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 |
|  |  | |  |  | |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները՝  Մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում | 1.Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում.  2.Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 12000,0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 12000,0 հազար դրամ | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դոնորների ներգրավվում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսների առկայություն | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018 -2022թթ. | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի արդյունքում բնակավայրի բնակչության ակտիվ հանգստի և ժամանցի կազմակերպման ,որակի բարելավման,տարբեր տեսակի մշակութային միջոցառումների կազմակերպման հնարավորության ստեղծում: | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 30**

<<Բուժական բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում>>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքային գույքի վերանորոգում, շահագործում, պահպանում, | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Ունենալ բարեկարգ վարչական շենք |  | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1000,0 | |  | |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2017 | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 |
|  |  | |  |  | |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները՝  Մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում | 1. Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում 2. Կատարված աշխատանքների ընդլունում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 1000,0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 1000,0 հազար դրամ | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դոնորների ներգրավվում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսների առկայություն | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018 -2022թթ. | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բուժականի վարչական շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում: Ծրագրի արդյունքում գյուղը կունենա վերանորոգված և բարեկարգ վարչական շենք: | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 31**

<<Բուժական բնակավայրի մարզադաշտի վերանորոգում>>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրում սպորտային, առողջ ապրելակերպի խթանում, մարզական կյանքի ակտիվացում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  մարզադաշտի շահագործմամբ  ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպում՝ երիտասարդության ներգրավմամբ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 1500,0 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Մրցույթի հայտարարում, կապալառու կազմակերպության ընտրություն  Մարզադաշտի կառուցում  Կատարված աշխատանքների ընդունում  Մարզադաշտի շահագործման հանձնում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 1500,0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 1500,0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների առկայություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակչություն | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղում առկա է ֆուտբոլի մարզադաշտ, որը տարիներ ի վեր չի վերանորոգվել, ինչի արդյունքում ներկայումս անմխիթար վիճակում է և պիտանի չէ շահագործման։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքը կունենա բարեկարգ, հիմնանորոգված ֆուտբոլի մարզադաշտ, որը կծառայի ոչ մի այն ֆուտբոլի զարգացմանը, այլև համայնքային տարատեսակ միջոցառումների անցկացմանը։ | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 32**

<<Բուժական բնակավայրի մարզադաշտի գույքի ապահովում>>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրում սպորտային, առողջ ապրելակերպի խթանում, մարզական կյանքի ակտիվացում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 1000,0 |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Մարզադաշտի գույքի ձեռքբերում  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 1000,0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 1000,0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների առկայություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակչություն | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Երիտասարդության և սպորտի դերի բարձրացում,երիտասարդությանը սպորտով զբաղվելու հնարավորության բարձրացում: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 33**

<<Բուժական բնակավայրի հանդիսության սրահի գույքի ապահովում>>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրում մշակութայնին, առողջ ապրելակերպի խթանում, մշակութային կյանքի աշխուժացում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 8000,0 |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Գույքի ձեռքբերում  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 8000,0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 8000,0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների առկայություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակչություն | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մշակութային կյանքի բարելավում և աշխուժացում: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 34**

«Բուժական բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ապահովել բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայության պատշաճ մակարդակով մատուցումը | | | | | | |
| **Ծրագրի անմիջական նպատակ**  ապահովել պատշաճ շենքային պայմաններ՝ ապահովելու նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցումը |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 8000,0 |  |  |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ**  Բնակավայրի երեխաների հաճախում գեղեցիկ, հա­­րա­մարվետ մանկապարտեզ | 1. Նոր աշխատատեղերի ստեղծում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 2 | 4 | 6 |
| 1. Երեխաների հաճախում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 60 | 60 | 60 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1.Համայնքի դրամական միջոցների հավաքագրում  2.Մրցույթի հայտարարություն  3.Պայմանագրի կնքում  4.Աշխատանքների կատարում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 8000,0 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 8000,0 դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացման արդյունքում կհիմնանորոգվի մանկապարտեզի շենքը և հնարավորություն կստեղծի երեխաներին մատուցել նախադպրոցական կրթության ծառայություն: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 35**

«Բուժական բնակավայրի փողոցների բարեկարգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բարեկարգ փողոցներով և բակային տարածքներով, կանաչապատ համայնքային ընդհանուր օգտագործման հասարակական տարածքների պահպանում, ստեղծում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Փողոցների կառուցապատումը, բարեկարգումը |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Ասֆալտապատում և բարեկարգում /քմ/ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 15000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 25000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Ասֆալտապատում %-ով | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 40 | 50 | 60 | 70 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ  Նորոգում %-ով | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1. Բարեկարգման աշխատանքների իրականացում 2. Աշխատանքների հանձնում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ կապիտալ ծախսեր 80000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 80000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք բարեկարգ, կառուցապատված փողոցներով բնակավայր: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 36**

<< Բուժական բնակավայրի փողոցային լուսավորության անցկացում>>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրի արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացում, շահագործում, պահպանում, ընդլայնում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ ՝ ապահովվել բնակավայրի փողոցների արտաքին լուսավորություն, ցանցի պատշաճ աշխատանքը և ընդլայնումը |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1.Արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացում  2.Ցանցի շահագործում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 12000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 12000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական ապահովվածություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակչություն | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018- 2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է գյուղի փողոցների արտաքին լուսավորության անցկացում, բնակչության համար բարեկեցիկ պայմանների ստեղծում, անվտանգության ապահովվում: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 37**

<< Բուժական բնակավայրի հակակարկտային կայանի կառուցում>>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Հակակարկտային կայանի կառուցում և շահագործում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 5000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Մրցույթի հայտարարում, կապալառու կազմակերպության ընտրություն  Հակակարկտային կայանի կառուցում  Կատարված աշխատանքների ընդունում  Կայանի շահագործման հանձնում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 25000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 25000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական ապահովվածություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչություն | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018- 2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է կառուցել հակակարկտային կայան, որը գյուղում կնպաստի այգեգործության, հողագործության զարգացմանը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 38**

<< Բուժական բնակավայրի գազաֆիկացում>>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Կոմունալ տնտեսության ենթակառուցվածքների շահագործում, պահպանում, ընդլայնում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ ապահովվել բնակավայրի գազիֆիկացման համակարգի կառուցում և շահագործում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Գազիֆիկացման համակարգի անցկացում  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 100000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 100000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դորոն կազմակերպություններ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական առկայություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակչություն | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը կնպաստի գյուղում բնակչության բարեկեցությանը, տուրիզմի, բիզնեսի , արտադրության զարգացմանը, ջերմատների կառուցմանը, գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակմանը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 39**

<<Բուժական բնակավայրի խմելու ջրագծի հիմնանորոգում>>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Կոմունալ տնտեսության ենթակառուցվածքների շահագործում, պահպանում, ընդլայնում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ապահովել բնակավայրի խմելու ջրագծի հիմնանորոգման և շախագործման աշխատանքները** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 10000,0 | 10000,0 | 8000,0 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Հիմնանորոգման աշխատանքներ  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 28000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 28000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դորոն կազմակերպություններ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական առկայություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակչություն | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը կնպաստի գյուղում բնակչության բարեկեցությանը, տուրիզմի, բիզնեսի , արտադրության զարգացմանը, ջերմատների կառուցմանը, գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակմանը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 40**

<<Բուժական բնակավայրի կոյուղագծի հիմնանորոգում>>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Կոմունալ տնտեսության ենթակառուցվածքների շահագործում, պահպանում, ընդլայնում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ապահովել բնակավայրի կոյուղագծի հիմնանորոգման և շահագործաման աշխատանքներ** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 8000,0 | 7000,0 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Հիմնանորոգման աշխատանքներ  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 15000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 15000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դորոն կազմակերպություններ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական առկայություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակչություն | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը կնպաստի գյուղում բնակչության բարեկեցությանը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 41**

«Արագյուղ բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Մշակությանին միջոցառումների իրականացման ընթացքում ապահովել գյուղումում ծառայության պատշաճ մակարդակով մատուցումը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ունենալ կապիտալ վերանորոգված մշակույթի կենտրոն |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ հզորություն | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ Մշակույթի տան լիարժեք աշխատանք ,որն էլ կնպաստի համայնքի մշակույթային կյանքի աշխուժացման |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ երեխաներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Հիմնանորոգման աշխատանքներ  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝30000.0հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝30000.0հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղատներ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | 1940 -ական թվականներից մինչ օրս բնակավայրի մշակույթի տունը կապիտալ չի նորոգվել: Ծրագրի արդյունքում գյուղը կունենա կապիտալ վերանորոգված մշակույթի կենտրոն, որն էլ կնպաստի համայնքի մշակույթային կյանքի աշխուժացմանը | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 42**

« Արագյուղ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բարեկարգ և ասֆալտապատ փողոցներով, կանաչապատ համայնքային ընդհանուր օգտագործման հասարակական տարածքների պահպանում, ստեղծում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  **Ունենալ ասֆալտապատ և անվտանգ փողոցներ** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 10000,0 | 10000,0 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ ապահովվել բնակչության համար մաքուր և անվտանգ փողոցներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝20000.0հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝20000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետներ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի արդյունքում կունենանք բարեկարգ, ասֆալտապատ փողոցներով բնակավայր, որն էլ կնպաստի բնակչության բարեկեցությանը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 43**

<<Արագյուղ բնակավայրի փողոցային լուսավորության անցկացում>>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Գյուղի արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացում, շահագործում, պահպանում, ընդլայնում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ ապահովվել բնակավայրի փողոցների արտաքին լուսավորություն, ցանցի պատշաճ աշխատանքը և ընդլայնումը |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 7000,0 |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Փողոցային լուսավորության անցկացման աշխատանքներ  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 7000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 7000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական ապահովվածություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակչություն | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018- 2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է գյուղի փողոցների արտաքին լուսավորության անցկացում, բնակչության համար բարեկեցիկ պայմանների ստեղծում, անվտանգության ապահովվում: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 44**

«Արագյուղ բնակավայրի վարչական շենքի վերակառուցում

հանդիսությունների սրահի և մանկապարտեզի»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Գյուղում հնարավորություն ստեղծել երեխաներին մատուցելու նախադպրոցական կրթության ծառայություն, ապահովել մշակութային կյանքի աշխուժացում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ունենալ կապիտալ վերանորոգված շինություն, որը , հնարավորություն կտա գյուղի երեխաներին մատուցել նախադպրոցական կրթության ծառայություն, կազմակերպել մշակութային միջոցառումներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ հզորություն | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 5000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ երեխաներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Վերակառուցման աշխատանքներ իրականացում  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝0.0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝25000.0հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝2000.0հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղատներ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Արագյուղ գյուղում չկա մանկապարտեզ և հանդիսությունների սրահ:: Ծրագրի արդյունքում գյուղը կունենա մի շինություն, որը կնպաստի համայնքի մշակույթային կյանքի աշխուժացմանը, հնարավորություն կտա գյուղի երեխաների մատուցել նախադպրոցական կրթության ծառայություն: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 45**

<<Արագյուղ բնակավայրի խմելու ջրագծի ներտնտեսային ցանցի վերանորոգում>>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Կոմունալ տնտեսության ենթակառուցվածքների շահագործում, պահպանում, ընդլայնում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Ունենալ հիմնանորոգված ներտնտեսային խմելու ջրագիծ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 15000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 15000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դորոն կազմակերպություններ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական առկայություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակչություն | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը կնպաստի գյուղում բնակչության բարեկեցությանը, արտադրության զարգացմանը, ջերմատների կառուցմանը, գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակմանը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 46**

<< Արագյուղ բնակավայրի գազաֆիկացում>>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Կոմունալ տնտեսության ենթակառուցվածքների շահագործում, պահպանում, ընդլայնում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ ապահովվել բնակավայրի գազիֆիկացման համակարգի կառուցում և շահագործում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1500,0 | 3000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Գազիֆիկացման համակարգի անցկացում  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 15000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 15000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դորոն կազմակերպություններ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական առկայություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակչություն | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը կնպաստի գյուղում բնակչության բարեկեցությանը, արտադրության զարգացմանը, ջերմատների կառուցմանը, գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակմանը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 47**

«Արագյուղ բնակավայրի ոռոգման ցանցի կառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Կոմունալ տնտեսության ենթակառուցվածքների շահագործում, պահպանում, ընդլայնում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝գյուղում գյուղատնտեսության կարևորագույն խնդիրներից մեկի լուծում և զարգացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ հա | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 16000,0 |  | 4000,0 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Գյուղատնտեսության զարգացում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝45000.0հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝45000.0հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերայի աղետներ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղում ոռոգման ցանցը գտնվում է բավարար վիճակում և ջրվում է հողերի մոտ 1/3 մասը: Ծրագիրը կնպաստի այգեգործության, հողագործության զարգացմանը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 48**

«Սարալանջ բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Կոմունալ տնտեսության ենթակառուցվածքների շահագործում, պահպանում, ընդլայնում | | | | | | |
| **Ծրագրի անմիջական նպատակ՝**  Ունենալ առավել բարեկեցիկ բնակավայր |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 6000,0 | 4000,0 | 4000,0 |  |  |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ**  Ունենալ առավել բարեկեցիկ բանկավայր | 1. Ներբնակավայրային փողոցների վերանորոգում(%, ոչ աճողական) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ծրագրի հիմնական գործողությունները** | Ասֆալտապատման աշխատանքներ  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| **Ծրագրի բյուջեն** | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 14000,0 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 14000,0 դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետներ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացման արդյունքում գյուղը կունենա բարեկարգ, ասխալտապատ փողոցներ, որն էլ կնպաստի բնակաչության բարեկեցությանը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 49**

«Սարալանջ բնակավայրի ճանապարհների խճապատում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Կոմունալ տնտեսության ենթակառուցվածքների շահագործում, պահպանում, ընդլայնում | | | | | | |
| **Ծրագրի անմիջական նպատակ՝**  Ունենալ առավել բարեկեցիկ բնակավայր |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ**  Ունենալ առավել բարեկեցիկ բնակավայր | 1. Ներբնակավայրային փողոցների վերանորոգում(%, ոչ աճողական) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ծրագրի հիմնական գործողությունները** | Խճապատման աշխատանքներ  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| **Ծրագրի բյուջեն** | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 10000,0 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 10000,0 դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տարերային աղետներ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացման արդյունքում գյուղը կունենա բարեկարգ, փողոցներ, որն էլ կնպաստի բնակաչության բարեկեցությանը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 50**

«Սարալանջ բնակավայրի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում ու վերակառուցում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Կոմունալ տնտեսության ենթակառուցվածքների շահագործում, պահպանում, ընդլայնում | | | | | | |
| **Ծրագրի անմիջական նպատակ՝**  Ունենալ առավել բարեկեցիկ բնակավայր |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 15000,0 |  |  |  |  |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ**  Ունենալ առավել բարեկեցիկ բնակավայր | 1. Ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում և վերակառուցում(%, ոչ աճողական) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ծրագրի հիմնական գործողությունները** | Հիմնանորոգման և վերակառուցման աշխատանքներ  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 15000,0 դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 15000,0 դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ոռոգման ջրի կորուստ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղի ոռոգման ներքին ցանցը, որի երկարությունտ 45 կմ է, վերակառուցման կարիք ունի: Ծրագրի իրականացումը գյուղում կնպաստի հողագործության զարգացմանը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 51**

«Սարալանջ բնակավայրի գազաֆիկացում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Կոմունալ տնտեսության ենթակառուցվածքների շահագործում, պահպանում, ընդլայնում | | | | | | |
| **Ծրագրի անմիջական նպատակ**՝ ապահովվել բնակավայրի գազիֆիկացման համակարգի կառուցում և շահագործում,  Ունենալ առավել բարեկեցիկ բնակավայր |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ**  Ունենալ առավել բարեկեցիկ բնակավայր | 1. Գյուղի գազաֆիկացում(%, ոչ աճողական) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ծրագրի հիմնական գործողությունները** | Գազաֆիկացման աշխատանքներ  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| **Ծրագրի բյուջեն** | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 35000,0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 35000,0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակչություն | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղի գազաֆիկացնելու համար անհրաժեշտ է 3.5 կմ երկարությամբ գազատար: Ծրագիրը կնպաստի գյուղում բնակչության բարեկեցությանը, գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակմանը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 52**

«Սարալանջ բնակավայրի ակումբի մասնաշենքի վերանորոգում »

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Մշակութային կյանքի աշխուժացում, մշակությանին միջոցառումների իրականացման ընթացքում ապահովել գյուղումում ծառայությունների պատշաճ մակարդակով մատուցումը | | | | | | |
| **Ծրագրի անմիջական նպատակ՝**  **ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ** |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| **Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ**  ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը | 1. Գյուղի ակումբի մասնաշենքի վերանորոգում(%, ոչ աճողական) | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Վերանորոգման աշխատանքներ  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 4000,0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 4000,0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղի ակումբի մասնաշենքը անմխիթար վճակում է և վերանորոգման կարք ունի: Ծրագրի արդյունքում գյուղը կունենա կապիտալ վերանորոգված մշակույթի կենտրոն, որն էլ կնպաստի համայնքի մշակույթային կյանքի աշխուժացմանը | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 53**

<<Սարալանջ բնակավայրի լուսավորության ցանցի կառուցում>>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Գյուղի արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացում, շահագործում, պահպանում, ընդլայնում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Ապրելակերպի որակի բարելավվում, բարեկեցության որակի բարձրացում, ունենալ բարեկեցիկ բնակավայր |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 5000,0 |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 5000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 5000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական ապահովվածություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակչություն | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018- 2022թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է գյուղի փողոցների արտաքին լուսավորության անցկացում, բնակչության համար բարեկեցիկ պայմանների ստեղծում, անվտանգության ապահովվում: | | | | | | | |

**Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 54**

<<Սարալանջ բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում>>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի վերանորոգում, շահագործում, պահպանում, | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ ունենալ վերանորոգված, բարեկարգ վարչական շենք |  | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 500,0 | |  | |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2017 | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 |
|  |  | |  |  | |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները՝  Մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում | վերանորոգման աշխատանքներ  Կատարված աշխատանքների ընդունում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 1000,0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 1000,0 հազար դրամ | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դոնորների ներգրավվում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսների առկայություն | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018 -2022թթ. | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղի վարչական շենքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում: Ծրագրի արդյունքում գյուղը կունենա վերանորոգված և բարեկարգ վարչական շենք: | | | | | | | | | |

4. **ՀՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ**

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀՀԶԾ-ում համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և ծախսեր: Գործնականում, ՀՀԶԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների կատարմանը։

Եղվարդ համայնքի ՀՀԶԾ-Ի ֆինանսավորումն ամփոփված է Աղյուսակ 17-ում:

Աղյուսակ 17. Համայնքի ոլորտային ծրագրերի ֆինանսավորման ամփոփաթերթ հազար դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Ծրագրի անվանումը | Չափի միավորը | Ծրագրի քանակական  ծավալը | Ծրագրի արժեքը  (հազ. դրամ) | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների | | | | | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները | | |
| 2018թ | 2019թ | 2020թ | 2021թ | 2022թ | Համայնքի բյուջե | Դոնոր կազմա-ներ | Պետ. բյուջեով. |
| 1. | Եղվարդ քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում | քմ | 9620 | 231380,9 | 46277,0 | 46277,0 | 46277,0 | 46277,0 | 46272,9 |  |  | 231380,9 |
| 2. | Եղվարդ բնակավայրի փողոցների բարեկարգում և ասֆալտապատում | քմ | 6000 | 337996,0 | 85000,0 | 62651,0 | 64355,0 | 62067,0 | 63923.0 |  |  |  |
| 3. | Եղվարդ բնակավայրի փողոցների արտաքին լուսավորություն | կմ | 5,7 | 50479,9 | 20000,0 | - | 14745,1 | - | 15734,8 |  |  |  |
| 4. | Եղվարդ բնակավայրի ֆուտբոլի մարզադաշտի վերանորոգում | քմ | 6000 | 350000.0 |  | 87500.0 | 87500.0 | 87500.0 | 87500.0 |  |  |  |
| 5. | Եղվարդ բնակավայրի հանգստի գոտու կառուցում | քմ | 10000 | 228165,1 | 45633,0 | 45633,0 | 45633,0 | 45633,0 | 45633,1 |  |  | 228165.1 |
| 6. | Եղվարդ բնակավայրի ոռոգման ցանցի վերանորոգման ծրագրի ներդրում |  |  | 3300,0 | 3300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Եղվարդ բնակավայրի N 2 մանկապարտեզի հիմնանորոգում | քմ | 976,8 | 352640.0 | 70528.0 | 70528.0 | 70528.0 | 70528.0 | 70528.0 |  |  | 352640.0 |
| 8. | Եղվարդ բնակավայրի հոգեհանգստի շենքի կառուցում | քմ | 480 | 55460,0 | 25000,0 | 30460,0 | - | - | - |  |  |  |
| 9. | Եղվարդ բնակավայրի ՀՄՊԶ հուշահամալիր-թանգարանի կառուցում | քմ | 90 | 24601,1 | - | - | - | 24601,1 | - |  |  |  |
| 10. | Եղվարդ բնակավայրի փողոցների կոյուղագծերի կառուցում | գծմ | 1400 | 35000,0 |  | 6000,0 | 17232,0 | 5274,0 | 6494,0 |  |  |  |
| 11. | Եղվարդ բնակավայրի թաղամասերի գազաֆիկացում | գծմ | 1900 | 28163,3 | - | - | 14000,0 | - | 14163,3 |  |  |  |
| 12. | Զովունի բնակավայրի ինքնահոս ջրամատակարարման խողովակաշարի կառուցում | գծմ | 4000 | 110000,0 | 12000,0 | 50000.0 | 48000.0 |  |  |  |  | 98000,0 |
| 13. | Զովունի բնակավայրի երաժշտական դպրոցի կապիտալ վերանորոգում |  |  | 20300,0 | 20300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Զովունի բնակավայրի փողոցների բարեկարգում և ասֆալտապատում | կմ |  | 244000.0 | 40000,0 | 48000,0 | 48000,0 | 46000,0 | 62000,0 |  |  |  |
| 15. | Զովունի բնակավայրի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում և վերակառուցում |  |  | 3500,0 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Զովունի բնակավայրի ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցում |  |  | 140000,0 |  | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 |  |  | 140000.0 |
| 17. | Զովունի բնակավայրի հուշարձանի վերանորոգում |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Զովունի բնակավայրի եկեղեցու նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտ |  |  | 8000,0 |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Զովունի բնակավայրի գազաֆիկացում |  |  | 142000,0 | 65000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 17000,0 |  |  |  |
| 20. | Զովունի բնակավայրի լուսավորության ցանցի վերանորոգում |  |  | 2000.0 | 2000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Զովունի բնակավայրի լուսավորության ցանցի ընդլայնում |  |  | 56000,0 | 10000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 13000,0 |  |  |  |
| 22. | Զովունի բնակավայրի շախմատի դպրոցի գույքի ապահովում |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Զորավան բնակավայրի փողոցների բարեկարգում և ասֆալտապատում |  |  | 45000,0 |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 15000,0 |  |  |  |
| 24. | Զորավան բնակավայրի մշակույթի տան մասնակի վերանորոգում և գույքով ապահովում | Մ2 | 1607,2 | 13000,0 |  | 5000,0 | 5000,0 | 3000.0 |  |  |  |  |
| 25. | Զորավան բնակավայրի մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքի հիմնանորոգում | Մ2 | 546,8 | 24000,0 | 10000,0 | 14000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Զորավան բնակավայրի գազաֆիկացում | Կմ | 6.0 | 6000,0 |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Զորավան բնակավայրի ոռոգման փակ խողովակաշարի անցկացման ծրագրի ներդրում |  |  | 10200,0 | 10200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Զորավան բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում | կմ | 6 | 20000,0 |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |  |
| 29. | Բուժական բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում | Քմ | 242 | 12000,0 |  | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Բուժական բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում | Քմ | 144 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Բուժական բնակավայրի մարզադաշտի վերանորոգում |  |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Բուժական բնակավայրի մարզադաշտի գույքի ապահովում |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Բուժական բնակավայրի հանդիսության սրահի գույքի ապահովում |  |  | 8000,0 | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Բուժական բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում | Քմ | 1400 | 8000,0 |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |
| 35. | Բուժական բնակավայրի փողոցների բարեկարգում | Կմ | 2.3 | 80000,0 |  | 15000,0 | 20000.0 | 20000.0 | 25000.0 |  |  | 65000,0 |
| 36. | Բուժական բնակավայրի փողոցային լուսավորության անցկացում |  |  | 30000,0 |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |
| 37. | Բուժական բնակավայրի հակակարկտային կայանի կառուցում |  |  | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Բուժական բնակավայրի գազաֆիկացում | Կմ | 10.0 | 100000,0 |  | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 25000.0 |  |  | 100000,0 |
| 39. | Բուժական բնակավայրի խմելու ջրագծի հիմնանորոգում | Կմ | 3.0 | 28000,0 |  | 10000,0 | 10000,0 | 8000,0 |  |  |  |  |
| 40. | Բուժական բնակավայրի կոյուղագծի հիմնանորոգում | Կմ | 1.0 | 15000,0 |  | 8000,0 | 7000.0 |  |  |  |  |  |
| 41. | Արագյուղ բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում |  |  | 30000,0 |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |
| 42. | Արագյուղ բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում | Կմ | 0.5 | 20000,0 |  | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |
| 43. | Արագյուղ բնակավայրի փողոցային լուսավորության անցկացում |  |  | 7000,0 | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Արագյուղ բնակավայրի վարչական շենքի վերակառուցում հանդիսությունների սրահի և մանկապարտեզի |  |  | 25000,0 |  | 5000.0 | 10000.0 | 10000.0 |  |  |  |  |
| 45. | Արագյուղ բնակավայրի խմելու ջրագծի ներտնտեսային ցանցի վերանորոգում | Կմ | 5.0 | 15000.0 |  |  | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 |  |  |  |
| 46. | Արագյուղ բնակավայրի գազաֆիկացում | Կմ | 6.0 | 15000.0 | 1500.0 | 3000.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 |  |  |  |
| 47. | Արագյուղ բնակավայրի ոռոգման ցանցի կառուցում |  |  | 20000.0 | 16000.0 |  | 4000.0 |  |  |  |  |  |
| 48. | Սարալանջ բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատում | Քմ | 2000 | 14000.0 | 6000.0 | 4000.0 | 4000.0 |  |  |  |  |  |
| 49. | Սարալանջ բնակավայրի ճանապարհների խճապատում |  |  | 10000.0 |  | 5000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |  |
| 50. | Սարալանջ բնակավայրի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում և վերակառուցում |  |  | 15000.0 | 15000.0 |  |  |  |  |  |  | 15000.0 |
| 51. | Սարալանջ բնակավայրի գազաֆիկացում | Կմ | 3.5 | 35000.0 |  | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 5000.0 |  |  |  |
| 52. | Սարալանջ բնակավայրի ակումբի մասնաշենքի վերանորոգում |  |  | 4000.0 | 1000,0 | 1000.0 | 2000.0 |  |  |  |  |  |
| 53. | Սարալանջ բնակավայրի լուսավորության ցանցի կառուցում |  |  | 5000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
| 54. | Սարալանջ բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգում |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ (ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼՆ) ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ (ՕՏԱՐՄԱՆ,ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ) ԾՐԱԳԻՐԸ

Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (այդ թվում՝ հողերի) ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 2018-2022 թթ. ընթացքում համայնքը չունի օտարման ենթակա որևէ շենք կամ շինություն: Առկա են միայն օտարման ենթակա հողամասեր, այն էլ՝ քիչ քանակությամբ (աղյուսակ 18):

**Աղյուսակ 18. Համայնքի սեփականություն համարվող շենքերի, շինությունների և հողամասերի օտարման հնգամյա ծրագիր**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Շենքի,**  **շինության,**  **հողամասի**  **անվանումը** | **Հասցեն** | **Տարածքը/**  **Մակերեսը**  **/հա/** | **Վիճակի**  **գնահատականը** | **Այլ**  **բնութագրիչներ** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1, | Բնակելի | Եղվարդ | 15 |  |  | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 2. | Հասարակական | Եղվարդ | 2 |  |  | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 3. | Արտադրական | Եղվարդ | 10 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Գյուղատնտեսական | Եղվարդ | 500 |  |  | 120 | 80 | 85 | 120 | 95 |
| 5. | Շենք, շինություն | Գյուղ Զովունի | 0.13 |  |  | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 6. | Բնակելի՝հողատեսք | Գյուղ Զովունի | 2.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 7. | Հասարակական | Գյուղ Զովունի | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 8. | Արտադրական | Գյուղ Զովունի | 1.0 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 9. | Գյուղատնտեսական | Գյուղ Զովունի | 75.0 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10. | Բնակելի | Գյուղ Զորավան | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Գյուղատնտեսական | Գյուղ Զորավան | 40 |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 12. | Բնակելի | գյուղ Բուժական | 15 |  |  | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 13. | Հասարակական | գյուղ Բուժական | 2 |  |  | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 14. | Արտադրական | գյուղ Բուժական | 10 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15. | Գյուղատնտեսական | գյուղ Բուժական | 500 |  |  | 120 | 80 | 85 | 120 | 95 |

# 

# 5.ՀՀԶԾ-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ (ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ) ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ

ՀՀԶԾ-ի իրականացումը

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶԾ-ում համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և ծախսեր: Գործնականում, ՀԶԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների կատարմանը։

ՀԶԾ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային կամ բնակավայրային ծրագրի ղեկավարն անձնական պատասխանատվություն է կրում ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համակարգման, համապատասխան ծախսերի կատարման, արդյունքների ստացման, հաշվետվությունների պատրաստման և համայնքի ղեկավարին ներկայացման համար:

ՀՀԶԾ-ի մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը)

ՀՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶԾ-իև տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի և ԿԱԽ-երի կողմից կիսամյակը մեկ անգամ։

ՀՀԶԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:

Ստորև ներկայացված է ՀՀԶԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։

Աղյուսակ 19. **Մ Ո Ն Ի Թ Ո Ր Ի Ն Գ Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

ԵՂՎԱՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔ

( 2018-2022 թվականներ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2076) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2018) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2087) | Ցուցանիշի կատարողական (2018) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2019) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2019) | Ցուցանիշի կատարողական (2019) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2020) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2020) | Ցուցանիշի կատարողական (2020) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2021) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021) | Ցուցանիշի կատարողական (2021) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2022) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2022) | Ցուցանիշի կատարողական (2022) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականությունը | | Ցուցանիշի ստացման աղբյուր | Ցուցանիշի ստացման մեթոդ |
| Կիսամյակա յին | Տարեկան |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Մարզպետա-րաններ | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն/հարցազրույց |
| 2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | ՀՀ Ոստիկանութ-յուն | Հարցում |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Եղվարդի ՀՄՊԶ հուշահամալիր-թանգարանի կառուցում, բնակավայրերում մշակութային հաստատությունների վերանորոգում և գույքով ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 2. Համայնքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատան պահպանումը և գործունեության ապահովումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Համայնքի բնակավայրերի փողոցների և բակային տարածքների բարեկարգում և ասֆալտապատում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 2.2. Համայնքի բնակավայրերի փողոցների արտաքին լուսավորվածություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 2.3.Համայնքի բնակավայրերի փողոցների կոյուղագծերի կառուցում և հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 2.4.Համայնքի բնակավայրերի թաղամասերի գազաֆիկացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 2.5..Համայքնի բնակավայրերում ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում, վերակառուցում կառուցում, ինքնահոս ջրամատակարարման խողովակաշարի, խմելու ջրագծերի կառուցում և հիմնանորոգում,  Հակակարկտային կայանի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 3.Համայնքի կոմունալ տնտեսության աշխատանքների կազմակերպում, համայնքի սեփականություն համարվող բնակելի տների և ոչ բնակելի տարածքների, հանրակացարանների, վարչական շենքերի և այլ շինությունների պահպանումը, շահագործումը, կազմակերպում է դրանց նորոգումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում, բնակավայրերի վարչական շենքների վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 4.Համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը նպաստում, սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացում, հանգստի գոտիների ստեղծումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Համայնքի բնակավայրերում ֆուտբոլի մարզադաշտերի հիմնանորոգում, գույքով ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 4..2.Համայնքի հանգստի գոտու կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 5. Համայնքի բնակիչների համար շահույթ չհետապնդող սգո ծառայություններից օգտվելու հնարավորության ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Համայնքի հոգեհանգստի շենքի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 6.Նախադպրորոցական և արտադպրոցական դաստիարակություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Համայնքի բնակավայրերում մանկապարտեզների, երաժշտական դպրոցի վերանորոգում և հիմնանորոգում, գույքով ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |

ՀՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգի արդյունքները փաստաթղթի տեսքով ՀՀԶԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն կներկայացնի համայնքի ղեկավարին,վերջինս էլ օրենքով սահմանված կարգով այն կներկայացնի համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

ՀՀԶԾ-ի վերահսկումը

ՀԶԾ-ի վերահսկողությունը ապահովում է ՀԶԾ-ում ներառված ծրագրերի ամբողջական իրականացումը, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն առաջադրված խնդիրները կատարելու, ակնկալվող արդյունքները ձեռք բերելու և սահմանված նպատակներին հասնելու համար, ծրագրերի պաշտպանվածությունը սխալներից ու ձախողումներից, ժամանակին ու ճշգրիտ տեղեկատվության ստացումը ՏԻՄ-երի ավելի հիմնավորված որոշումների կայացման համար: ՀԶԾ-ի վերահսկողությունը ենթադրում է՝

ՀՀԶԾ-ի մշակման, քննարկման և իրականացման ընթացակարգերի հստակ պահպանում,

ոլորտային ծրագրերով առաջադրված խնդիրների կատարման արդյունքների ստուգում,

ոլորտային ծրագրերի պահանջներից շեղումների պարզաբանում և պատճառների բացահայտում,

ՀՀԶԾ-ի ծրագրերի իրականացումից ստացված արդյունքների ամփոփում և համադրում ծրագրերի նպատակների, խնդիրների և նախատեսված արդյունքների հետ:

ՀՀԶԾ-ի վերահսկողության արդյունքները ներկայացվում են համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

ՀՀԶԾ-ի տարեկան և հնգամյա գնահատումը

ՀՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան կամ հնգամյա գնահատումը կատարում են համատեղ ՀԶԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն և ԲԱԽ-երը՝ հիմնվելով ՀՀԶԾ-ի կիսամյակային մոնիթորինգների արդյունքների վրա:

ՀՀԶԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և նախատեսված աշխատանքների կատարման ցուցանիշների գնահատման ձևանմուշը ներկայացված է աղյուսակ 24-ում:

Համայնքի ղեկավարը կազմակերպում և անցկացնում է ՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության աշխատանքային քննարկումներ, այնուհետև՝ համայնքի կազմում ընդգրկված բոլոր բնակավայրերում կազմակերպում և անցկացնում է ՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագծի հանրային բաց լսումներ և (կամ) քննարկումներ՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով տվյալ բնակավայրին վերաբերող ծրագրերիու միջոցառումների իրականացման հարցերին:

Անցկացված հանրային քննարկումների արդյունքներով, ՀԶԾ-իև տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն լրամշակում է ՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագիծը, պատրաստում է դրանց վերաբերյալ ավագանուն տրամադրվող տեղեկատվությունը (ամփոփաթերթըևտեղեկանքը) և ներկայացնում համայնքի ղեկավարին: Համայնքի ղեկավարը ՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության լրամշակված նախագիծը և դրան կից փաստաթղթերը ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և որոշման կայացմանը:

ՀՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության նախագծի կազմման, քննարկման և որոշման կայացման վերաբերյալ ընթացակարգերը նույնությամբ վերաբերում են նաև ՀՀԶԾ-ի իրականացման հնգամյա հաշվետվության նախագծի կազմմանը, քննարկմանը և որոշման կայացմանը:

ՀՀԶԾ-ի վերանայումը

Հիմնվելով ՀՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի ավագանու կայացրած որոշման վրա, ՀՀԶԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը ՀՀԶԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և (կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը:

Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀՀԶԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:

ՀՀԶԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո, հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

**Եզրափակում**

Եղվարդ համայնքի ՀԶԾ-ը նպատակաուղղված է համայնքի ռազմավարական նպատակների իրականացմանը և համայնքի բարեկեցոււթյան ապահովմանը:

ՀՀ յուրաքանչյուր համայնք իր ՀՀԶԾ-ի մշակումը իրականացվել է ելնելով Եղվարդ համայնքի չափից և այլ առանձնահատկություններից: Համայնքին բնորոշող բազմաթիվ գործոնները` աշխարհագրական դիրքը, բնակչության թիվը, վարչական տարածքի չափը, ռելիեֆը, բնակլիմայական պայմանները, համայնքի սեփականություն համարվող ենթակառուցվածքների առկայությունն ու վիճակը և այլն, իրենց ուղղակի ազդեցությունն են թողնում համայնքի ֆինանսական կարողությունների վրա: Այդ պատճառով, համայնքի բյուջետային եկամուտների /ծախսերի ծավալից է մեծապես կախված ՀՀԶԾ-ում ներառվող ծրագրերի քանակը և արժեքները, համայնքապետարանի կողմից համայնքի բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների ծավալը, մատչելիությունը և որակը:

Եղվարդ համայնքի ՀԶԾ-ն մի կողմից դիտարկվում է որպես համայնքի ռազմավարական պլանավորման բաղկացուցիչ մաս: Մյուս կողմից ՀՀԶԾ-ն դիտարկվում է որպես համայնքի մասնակցային կառավարման միջոց, որը ենթադրում է համայնքի բնակիչների լայն զանգվածների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի սուբյեկտների, շահագրգիռ բոլոր կողմերի ներգրավումը համայնքի նպատակային զարգացման ու արդյունավետ կառավարման գործընթացներում: Ակնկալվում է, որ սա բերելու է Եղվարդ համայնքի բնակիչների և տեղական իշխանությունների միջև նոր տիպի (կոլեկտիվ շահերի վրա հիմնված) ու մակարդակի փոխհարաբերությունների ձևավորման, որտեղ քաղաքականություններ և որոշումներ ընդունողները պետք է դրանք կայացնեն խորհրդակցելով բոլոր նրանց հետ, ովքեր անմիջականորեն կրելու են դրանց ազդեցությունը:

Միևնույն ժամանակ, Եղվարդ համայնքի ՀԶԾ-ը լայն հնարավորություններ են բացում համայնքի քաղաքացիական հասարակության սուբյեկտների, համայնքի բնակիչների խմբերի ու շարժումների համար՝ դրսևորելու ակտիվություն, տեղական իշխանությունների առջև խնդիրներ բարձրացնելու և դրանց դրական լուծումներին հասնելու հարցում: Նախատեսվում է, որ համայնքի բնակչությունն ակտիվ մասնակցություն կարող է ունենալ ոչ միայն ՀՀԶԾ-ի մշակման և քննարկման գործընթացներում, այլև դրա իրականացման մշտադիտարկման, վերահսկման և գնահատման աշխատանքներում:

**ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ**

***Ռազմավարական ծրագիր.*** Դահամայնքի ապագայի մասին երկարաժամկետ պատկերացումների ամբողջությունն է և պարունակում է այն արդյունքները, որին ձգտում է համայնքը:

***Տեսլական.*** Ինչպիսի՞ն կլինի համայնքը հեռավոր ապագայում, երբ հաջողությամբ իրականացնի իր ռազմավարությունը և հասնի նախատեսված նպատակներին ու արդյունքներին:

***Առաքելություն.*** Համայնքի գոյության հիմնավորումն է: Այն ցույց է տալիս, թե ի՞նչ գործունեություն է ծավալում համայնքը, ինչու՞ և ու՞մ համար:

***Ռազմավարություն.*** Համայնքի քաղաքականությունների, նպատակների և ծրագրերի ամբողջություն, որոնք ցույց են տալիս, թե ի՞նչ պետք է անել համայնքի ցանկալի ապագային հասնելու համար:

***Նպատակ.*** Համայնքի կարգավիճակով և առաքելությամբ պայմանավորված վերջնական արդյունք, որին ձգտում է հասնել համայնքը կամ որով պետք է ավարտվի ծրագիրը: Այն պետք է լինի անժամկետ և ոչ չափելի:

***Խնդիր.*** Արտահայտում է որոշակի ժամանակահատվածում սպասվելիք չափելի արդյունքներ, որոնք կհասցնեն առաջադրված նպատակի ձեռքբերմանը:

***Հիմնախնդիր.*** Առաջադրված նպատակի իրականացմանը խոչընդոտող, իրականում առկա կամ ենթադրվող այն խնդիրը, որի լուծումը այդ նպատակին հասնելու անհրաժեշտ պայման է:

***Ծրագիր.*** Ժամանակի և տարածության մեջ նախատեսվող միջոցառումների համալիր, որը բնութագրվում է հիմնավորվածությամբ, հստակ ձևակերպված նպատակներով և խնդիրներով, սպասվող վերջնական արդյունքներով, համադրելի է որոշված ռեսուրսների հետ: