|  |
| --- |
| **Հավելված N 3**  **ՀՀ կառավարության 2006 թվականի**  **նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման** |

**Ձև**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | *Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի մի շարք բնակավայրերի փողոցների արտաքին լուսավորության և Եղվարդ համայնքի Սարալանջ բնակավայրի 3-րդ և 5-րդ փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցում* |
| **Մարզ** | *Կոտայք* |
| **Համայնքը /համայնքները** | *Նաիրի համայնք*  *Քաղաք Եղվարդ*  *Գյուղ Զովունի*  *Գյուղ Բուժական*  *Գյուղ Արագյուղ*  *Գյուղ Սարալանջ*  *Գյուղ Քասախ*  *Գյուղ Պռոշյան*  *Գյուղ Զորավան* |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | *Եղվարդ Մայրաքաղաքից 12 կմ,*  *Մարզկենտրոնից 45կմ*  *Զովունի Մայրաքաղաքից 3 կմ,*  *Մարզկենտրոնից 60 կմ*  *Բուժական Մայրաքաղաքից 42 կմ,*  *Մարզկենտրոնից 75 կմ*  *Արագյուղ Մայրաքաղաքից 30 կմ,*  *Մարզկենտրոնից 65 կմ*  *Սարալանջ Մայրաքաղաքից 31 կմ,*  *Մարզկենտրոնից 70 կմ*  *Քասախ Մայրաքաղաքից 3 կմ,*  *Մարզկենտրոնից 60 կմ*  *Պռոշյան Մայրաքաղաքից 6 կմ,*  *Մարզկենտրոնից 65 կմ*  *Զորավան Մայրաքաղաքից 20 կմ*  *Մարզկենտրոնից 35 կմ* |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | *Համայնքի՝ 39187 մարդ, ծրագիրն իրականացնող բնակավայրի/բնակավայրերի՝ 39187մարդ* |
| **Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր** | *Համայնքը չի հանդիսանում սահմանամերձ բնակավայր* |
| **Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | *Համայնքը չի հանդիսանում բարձր լեռնային համայնք* |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | *Եղվարդ այո- 09.08.2007թ.*  *Զովունի այո- 26.10.2016 թ.*  *Բուժական ոչ*  *Արագյուղ ոչ*  *Սարալանջ ոչ*  *Քասախ այո -15.02.2017թ.*  *Պռոշյան այո -22.11.2016*  *Զորավան այո-11.11.2014թ.* |
| **Համայնքի և ծրագիր իրականացվող բնակավայրի/բնակավայրերի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝**հստակ նշելով՝**  **- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,**  **- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,**  **- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,**  **- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | *Նաիրի համայնքն ապահովված է ջրահեռացման համակարգով 75 տոկոս, սակայն կան փողոցներ, որոնց ջրահեռացման համակարգը բացակայում է 25 տոկոսով:*  Համայնքը գազիֆիկացված է 80 տոկոս, սակայն կան փողոցներ որտեղ բացակայում է գազիֆիկացումը:  Համայնքում առկա է 80 տոկոս ոռոգման ցանց:  Համայնքի փողոցներն ապահովված են լուսավորության ցանցով 80 տոկոս, որից 70 էներգախնայող, իսկ 30 տոկոսը LED: |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | *Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել ներհամայնքային ճանապարհների լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ:*  *Լուսավորության ցանցի աշխատանքների իրականացման ծրագրում ներառված են Նաիրի համայնքի 8 բնակավայրերի թաղամասերի արտաքին լուսավորության ցանցերի կառուցման աշխատանքներ:*  *Նախատեսվում է Եղվարդ քաղաքում 40 000 000 մլն դրամի ներդրում*  *Զովունի գյուղում 15 000 000 մլն դրամի ներդրում*  *Բուժական գյուղում 10 000 000 մլն դրամի ներդրում*  *Արագյուղ գյուղում 20 000 000 մլն դրամի ներդրում*  *Սարալանջ գյուղում 10 000 000 մլն դրամի ներդրում*  *Քասախ գյուղում 20 000 000 մլն դրամի ներդրում*  *Պռոշյան գյուղում 15 000 000 մլն դրամի ներդրում* |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | *Նախատեսվող աշխատանքների արդյունքում`*  *-Կունենանք համայնքային լուսավորության ցանց,*  *-Ներհամայնքային ճանապարհները գիշերային ժամերին կլինի լուսավոր և անվտանգ, թե երթևեկության, թե բնակչության տեղաշարժի համար:*  *-Նախատեսվող էներգախնայող միջոցառումների շնորհիվ կունենանք կրկնակի խնայողություն, թե ֆինանսական, թե էլեկտրաէներգիայի առումով:* |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | ***Կազմել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը:***  ***Անցկացնել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննություն:***  ***Անցկացնել մրցույթ:***  ***Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ մատուցող ընկերության հետ պայմանագրի կնքում:***  ***Ընտրել այն պատասխանատու կազմակերպությանը, որն ունի ծրագրով նախատեսված գործունեության համար պահանջվող արտոնագիր և կիրականացնի տվյալ ճանապարհահատվածների լուսավորության աշխատանքները նշված որակով ու ժամկետներում:***  ***Հեղինակային հսկողության ծառայությունների համար պայմանագրի կնքում:***  ***Շինարարության թույլտվության տրամադրում:***  ***Շինարարության ընթացքում շինարարական ծառայությունների մատուցման աշխատանքների որակի և ծավալի հետևում:***  ***Լուսավորության ցանցի աշխատանքներն ավարտելուց հետո նախատեսվում է փողոցային արտաքին լուսավորության LED լուսատուների տեղադրում:***  ***-լուսատուների հզորությունը ըստ հաշվարկի-LED 50 ՎՏ***  ***-Գունային ջերմաստիճանը-6500Կ***  ***-Գունափոխանցման ինդեքսը-նվազագույնը 70***  ***-Հոսանքի լարման աշխատանքային տիրույթն առնվազն – 150-260Վ***  ***-Աշխատանքային ջերմաստիճանն առնվազն - 20 մինչև 500C***  ***-Պաշտպանվածության դասն առնվազն –IP 65***  ***-Արդյունավետությունը` նվազագույնը -120լմ/ՎՏ***  ***-Պահանջվող հավաստագրերը` ENEC, TUV, EAC և այլն:***  ***Եղվարդ քաղաքում լուսավորության հաղորդալարերի երկարությունը 7466մ է, հենասյունների քանակը՝ 266։***  ***Զովունի բնակավայրում լուսավորության հաղորդալարերի երկարությունը 2800մ է, հենասյունների քանակը՝ 100։***  ***Սարալանջ բնակավայրում լուսավորության հաղորդալարերի երկարությունը 1848մ է, հենասյունների քանակը՝ 66։***  ***Բուժական բնակավայրում լուսավորության հաղորդալարերի երկարությունը 1848մ է, հենասյունների քանակը՝ 66։***  ***Արագյուղ բնակավայրում լուսավորության հաղորդալարերի երկարությունը 3730մ է, հենասյունների քանակը՝ 133։***  ***Պռոշյան բնակավայրում լուսավորության հաղորդալարերի երկարությունը 2800մ է, հենասյունների քանակը՝ 100։***  ***Քասախ բնակավայրում լուսավորության հաղորդալարերի երկարությունը 3724մ է, հենասյունների քանակը՝ 133։*** |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | *Ծրագրի իրականացումը էական դրական ազդեցություն կունենա բնակավայրերի անշարժ գույքի շուկայական արժեքի վրա: Քանի որ ծրագրով նախատեսված աշխատանքները կապիտալ բնույթի են, ծրագրի իրականացումից հետո համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքը կավելանա ծրագրի արժեքի չափով:* |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | *Ծրագրի իրականացումը էական դրական ազդեցություն կունենա բնակավայրերի անշարժ գույքի շուկայական արժեքի վրա: Քանի որ ծրագրով նախատեսված աշխատանքները կապիտալ բնույթի են, ծրագրի իրականացումից հետո համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքը կավելանա ծրագրի արժեքի չափով:* |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | *Ծրագրի իրականացման ընթացքում կստեղծվի մոտ 50 ժամանակավոր աշխատատեղ:* |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | *Նախորդ տարվա բյուջեն` 6105916.0 դրամ. Ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ***Պլանը*** | ***Փաստացին*** | ***Տոկոսը*** | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները*** *այդ թվում՝* |  |  |  | | *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* |  |  |  | | *- Սեփական եկամուտներ* |  |  |  | | *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* |  |  |  | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,*** *որից՝* |  |  |  | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* |  |  |  | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* |  |  |  | | ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,****որից՝* |  |  |  | | - *ճանապարհաշինություն* |  |  |  | | - *ջրամատակարարում* |  |  |  | | - *փողոցային լուսավորություն* |  |  |  | | - *գյուղատնտեսություն* |  |  |  | | *-* |  |  |  | | *-* |  |  |  | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | ***......****դրամ. Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:*   |  |  | | --- | --- | |  | ***Պլանը*** | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում*** *այդ թվում՝* |  | | - *Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* |  | | - *սեփական եկամուտներ* |  | | *- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* |  | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,*** *որից՝* |  | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* |  | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* |  | | ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,****որից՝* |  | | - |  | | - |  | | - |  | | *-* |  | | *-* |  | |
| **Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը** | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` … դրամ. |
| Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` … դրամ. |
| Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Ծրագրի իրականացման տարի | Ծրագրի իրականացման տարվան  հաջորդող տարի | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,**  այդ թվում՝ |  |  | | - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ |  |  | | - Սեփական եկամուտներ |  |  | | - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ |  |  | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի**  **ծրագրի,** որից՝ |  |  | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր |  |  | | - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր |  |  | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի**  **ծրագրի, որից՝** |  |  | | - ճանապարհաշինություն |  |  | | - ջրամատակարարում |  |  | | - փողոցային լուսավորություն |  |  | | - գյուղատնտեսություն |  |  | | - |  |  | | - |  |  | | **Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝**  /*ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար*  *համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/* |  |  | | - ճանապարհաշինություն |  |  | | - ջրամատակարարում/ջրահեռացում |  |  | | - փողոցային լուսավորություն |  |  | | - գազամատակարարում |  |  | | - նախադպրոցական հաստատություններ |  |  | | - հասարակական շենքեր |  |  | | - գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում |  |  | | - |  |  | |
| **Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով** |  |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝**  **- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 2 800 000 դրամ,**  **- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 280 000 դրամ,**  **- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 2 800 000 դրամ,**  **- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 840 000 դրամ,**  **- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 100 000 դրամ,**  **ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ ———— դրամ**  **ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ** | *140 000 000 դրամ (100%)* |
| ***Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը*** | *77 000 000 (55%)* |
| ***Այլ ներդրողներ*** | *Չկան* |
| ***Ծրագրի իրականացման տևողությունը*** | *Սկիզբը 01.01.2023թ. Տևողությունը 11 ամիս* |
| ***Ծրագրի ծախսերը*** | *Կից ներկայացվում է տեխնիկական բնութագիրը:* |
| ***Ամսաթիվ*** | *08.07.2022թ.* |

**Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին**(նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

**Համայնքի տնտեսական պատասխանատու Կ. Հարությունյան**

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը 0224-2-11-58, yeghvard.kotayq@mta.gov.am**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝** | **Ն․ ՍԱՐԳՍՅԱՆ** |